| Территориальный отдел «Азаматовский» Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь Алнаш ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэт Администрациысь «Азамат» улосвыл ёзэт |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 24 февраля 2025 года | № 3 |
| --- | --- |

д. Азаматово

О проведении противопаводковых мероприятий

весной 2025 года

Для осуществления непосредственного руководства и организации проведения паводковых  мероприятий на подведомственной  территории Территориальному отделу  «Азаматовский» (далее подведомственная территория), обеспечения готовности и координации действий сил и средств, назначенных для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций в паводковый период:

1.Утвердить состав паводковой оперативной группы на подведомственной территории  Территориального отдела «Азаматовский» (Приложение № 1).

2. Утвердить План  мероприятий по подготовке подведомственной территории

Территориального отдела «Азаматовский» к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2025 году. (Приложение № 2).

3. Утвердить состав сил и средств повышенной готовности для безаварийного обеспечения прохождения весеннего паводка 2025 года на подведомственной территории Территориального отдела «Азаматовский» (Приложение №3).

4. Возложить ответственность за координацию работ и контроль за выполнением настоящего распоряжения  на начальника Территориального отдела «Азаматовский»                С.В. Иванова.

Начальник Территориального

отдела «Азаматовский»                                                                         С.В. Иванов

Приложение №1 к

Распоряжению  Территориального

отдела «Азаматовский»

от 24.02.2025 г.   № 3

П Л А Н

мероприятий по подготовке подведомственной территории

ТО «Азаматовский» к безаварийному прохождению весеннего паводка

в 2025 году

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Назначить ответственных за подготовку к безаварийному прохождению весеннего паводка, имеющихся в ведении потенциально - опасных участков (прудов и других мест возможного подтопления, размыва или разрушения). | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Сформировать противопаводковые бригады (группы) для проведения аварийных работ в экстремальных условиях на прудах и в местах пересечения половодьем дорог или коммуникаций жизнеобеспечения; обеспечить их оснащенность инвентарем и техникой. | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций (по согласованию) |
| 3 | Подготовить водопропускные устройства прудов к проведению предпаводковых сбросов. | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций, имеющие на балансе пруды (по согласованию) |
| 4 | Определить состав сил и средств для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций на территории района в период прохождения весеннего паводка. | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций, (по согласованию) |
| 5 | Подготовить дороги, мосты, объекты экономики и в целом населенные пункты поселения к безаварийному прохождению паводковых вод, в том числе: | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций-балансодержателей (по согласованию) |
|  | - подготовить водостоки и трубы под дорожным покрытием по улицам для прохождения весеннего паводка, заключить по необходимости договоры с руководителями организаций поселения с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки к паводку. | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский» |
| 6 | Привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику, обеспечить ее необходимым запасом ГСМ на период прохождения паводка. | до 05.03 | Глава МО «Азаматовское», руководители организаций (по согласованию) |
| 7 | Расчистить подъездные пути к прудам, произвести их предпаводковое опорожнение до минимально допустимого уровня; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также пруды, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, - опорожнить полностью. | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций (по согласованию) |
| 8 | Создать запасы материальных средств для использования на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций при прохождении весеннего паводка, в том числе для использования по решению районной паводковой комиссии | до 05.03 | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей при прохождении половодья (в том числе при ледоходе). | до 05.03 | Директора школ (по согласованию) |
| 10 | Проверить готовность прудов, дорог, мостов, объектов экономики поселения к пропуску весеннего паводка, в том числе по территориям населённых пунктов. | до 05.03 | Члены паводковой группы (по согласованию) |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство при паводковой оперативной группе, при муниципальных образованиях района и на объектах экономики, попадающих в зону возможных подтоплений, а также организовать непрерывное дежурство на прудах и в местах пресечения паводковыми водами дорог или коммуникаций жизнеобеспечения (реки, ручьи, овраги и т.д.). | в период паводка | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить общественный порядок и безопасность при прохождении паводка, в том числе при проведении аварийных паводковых работ | в период паводка | Территориальный отдел «Азаматовский» |
| 13 | Не допустить попадания паводковых вод в системы водоснабжения. | в период паводка | Руководители организаций балансодержателей (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить жесткий контроль за качеством питьевой воды и оперативное принятие мер при выявлении недостатков. | в период паводка | Руководители организаций балансодержателей (по согласованию) |
| 15 | Организовать взаимодействие с районной паводковой комиссией по вопросам обеспечения безаварийного прохождения паводка и ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций (оказанию финансовой и материальной помощи, выделению технических средств, проведению взрывных работ и т.д.). | весь период | Начальник территориального отдела «Азаматовский» |
| 16 | Обеспечить должный контроль с целью недопущения попадания нечистот в системы питьевой воды, в реки и водоемы, а также своевременного захоронения трупов животных, обнаруженных после схода снежного покрова. | весь период | Руководители организаций (по согласованию) |
| 17 | Принять меры по предотвращению затопления источников водоснабжения паводковыми водами. Осуществлять ежедневный контроль за их содержанием. | весь период | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители объектов (по согласованию) |
| 18 | При затоплении источника водоснабжения паводковыми водами, провести их отключение от систем водоснабжения с информацией территориального отдела Роспотребнадзора в г. Можге тел. (34139) 3-25-75, или по телефону 3-13-39 помощника Главы МО по делам ГО и ЧС, 3-11-28, 112 ЕДДС | в указанных случаях | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители организаций (по согласованию) |
| 19 | Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводные сети производить только с разрешения территориального отдела Роспотребнадзора в г. Можге, после проведения дезинфекционных мероприятий. | в указанных случаях | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители объектов (по согласованию) |
| 20 | После прохождения паводкового периода руководителям имеющим ведомственные источники водоснабжения организовать чистку водопроводных колодцев с проведением профилактической дезинфекции водопроводных трасс. | в указанных случаях | Начальник территориального отдела «Азаматовский», руководители объектов (по согласованию) |

*** Все указанные в плане обязанности, адресованные предприятиям, образовательным учреждениям,  являются рекомендательными, никаких правовых обязанностей не влекут.

Приложение № 2 к

Распоряжению  территориального

отдела «Азаматовский»

от 24.02.2025 г.   № 3

СОСТАВ

сил средств повышенной готовности для ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуации весной 2025 года

| п/п | Наименование организации (предприятия) Ф.И.О руководителя | Телефоны | Рабочие | Техника (шт) | Время привд. готов. (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Решительный» | 6-13-18 6-13-45 | 10 чел с инвентарем | -Бульдозера: ДТ-75-1 ед. Т-150К – 2 ед. -Камаз - 1ед. -Погрузчик – 1 ед. -МТЗ-82.1-2 ед. | +2 |