| Территориальный отдел «Муважинский» Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь Алнаш ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэт Администрациысь «Усо» улосвыл ёзэт |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 20 марта 2025 года | № 1 |
| --- | --- |

д. Муважи

О проведении противопаводковых мероприятий весной 2025 года

Для осуществления непосредственного руководства и организации проведения паводковых мероприятий на подведомственной территории Территориальному отделу «Муважинский» (далее подведомственная территория), обеспечения готовности и координации действий сил и средств, назначенных для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций в паводковый период:

1.Утвердить состав паводковой оперативной группы на подведомственной территории Территориального отдела «Муважинский» (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке подведомственной территории

Территориального отдела «Муважинский» к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2025 году (Приложение № 2).

3. Утвердить состав сил и средств повышенной готовности для безаварийного обеспечения прохождения весеннего паводка 2025 года на подведомственной территории Территориального отдела «Муважинский» (Приложение №3).

4. Утвердить график дежурства на период прохождения паводка (Приложение №4).

4. Возложить ответственность за координацию работ и контроль за выполнением настоящего распоряжения на начальника Территориального отдела «Муважинский» Ю.П. Мишину.

Начальник Территориального

Отдела «Муважинский»                                                                 Ю.П. Мишин

Приложение № 1 к распоряжению

начальника ТО «Муважинский»

от 20.03.2025 г. № 1

#### СОСТАВ

паводковой оперативной группы

Территориального отдела «Муважинский»

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Руководитель группы |  |  |  |
| 1 | Мишин Юрий Петрович | ###### Начальник ТО «Муважинский» | 6-14-47 89508134174 |
| Заместитель группы |  |  |  |
| 2 | Сергеев Владимир Ильич | ###### Председатель ИП (по согласованию) | 89124517394 |
| ##### Члены группы |  |  |  |
| 3 | Головкин Сергей Васильевич | Директор Муважинского СОШ (по согласованию) | 6-14-41 89501560658 |
| 4 | Федотова Мария Ефремовна | Староста д. Муважи (по согласованию) | 89501527182 |
| 5 | Миронов Виталий Алексеевич | Добровольный пожарный (по согласованию) | 89501719151 |
| 6 | Васильев Михаил Николаевич | Добровольный пожарный (по согласованию) | 89508270041 |
| 7 | Иванов Геннадий Тихонович | Староста д. Чумали (по согласованию) | 89501746646 |
| 8 | Павлов Петр Васильевич | Староста д. Черный Ключ (по согласованию) | 89512027117 |
| ##### Секретарь |  |  |  |
| 9 | Миронова Маргарита Васильевна | Ведущий специалист-эксперт муниципального образования «Муважинское» | 6-14-47 89512039078 |

Приложение № 2 к распоряжению

начальника ТО «Муважинский»

от 20.03.2025 г. № 1

П Л А Н

мероприятий по подготовке территории Территориального отдела «Муважинский»

к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2025 году

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Назначить ответственных за подготовку к безаварийному прохождению весеннего паводка, имеющихся в ведении потенциально - опасных участков (прудов и других мест возможного подтопления, размыва или разрушения). | до 25.03 | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций |
| 2 | Сформировать противопаводковые бригады (группы) для проведения аварийных работ в экстремальных условиях на прудах и в местах пересечения половодьем дорог или коммуникаций жизнеобеспечения; обеспечить их оснащенность инвентарем и техникой. | до 25.03 | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций |
| 3 | Подготовить водопропускные устройства прудов к проведению предпаводковых сбросов. | до 25.03 | Руководители организаций, имеющие на балансе пруды (по согласованию) |
| 4 | Определить состав сил и средств для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций на территории района в период прохождения весеннего паводка. | до 25.03 | Руководители организаций, Начальник ТО «Муважинский» (по согласованию) |
| 5 | Подготовить дороги, мосты, объекты экономики и в целом населенные пункты поселения к безаварийному прохождению паводковых вод, в том числе: | до 25.03 | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций-балансодержателей (по согласованию) |
|  | - подготовить водостоки и трубы под дорожным покрытием по улицам для прохождения весеннего паводка, заключить по необходимости договоры с руководителями организаций поселения с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки к паводку. | до 25.03 | Начальник ТО «Муважинский» |
| 6 | Привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику, обеспечить ее необходимым запасом ГСМ на период прохождения паводка. | до 25.03 | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Расчистить подъездные пути к прудам, произвести их предпаводковое опорожнение до минимально допустимого уровня; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также пруды, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, - опорожнить полностью. | до 25.03 | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций (по согласованию) |
| 8 | Создать запасы материальных средств для использования на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций при прохождении весеннего паводка, в том числе для использования по решению районной паводковой комиссии: | до 25.03 | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций (по согласованию) |
| 9 | Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей при прохождении половодья (в том числе при ледоходе). | до 25.03 | Директор школы (по согласованию) |
| 10 | Проверить готовность прудов, дорог, мостов, объектов экономики поселения к пропуску весеннего паводка, в том числе по территориям населённых пунктов | до 25.03 | Члены паводковой группы (по согласованию) |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство при паводковой оперативной группе, при муниципальных образованиях района и на объектах экономики, попадающих в зону возможных подтоплений, а также организовать непрерывное дежурство на прудах и в местах пресечения паводковыми водами дорог или коммуникаций жизнеобеспечения (реки, ручьи, овраги и т.д.). | в период паводка | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить общественный порядок и безопасность при прохождении паводка, в том числе при проведении аварийных паводковых работ | в период паводка | Администрация ТО «Муважинский» |
| 13 | Не допустить попадания паводковых вод в системы водоснабжения. | в период паводка | Руководители организаций балансодержателей (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить жесткий контроль за качеством питьевой воды и оперативное принятие мер при выявлении недостатков. | в период паводка | Руководители организаций балансодержателей (по согласованию) |
| 15 | Организовать взаимодействие с районной паводковой комиссией по вопросам обеспечения безаварийного прохождения паводка и ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций (оказанию финансовой и материальной помощи, выделению технических средств, проведению взрывных работ и т.д.). | весь период | Начальник ТО «Муважинский» |
| 16 | Обеспечить должный контроль с целью недопущения попадания нечистот в системы питьевой воды, в реки и водоемы, а также своевременного захоронения трупов животных, обнаруженных после схода снежного покрова. | весь период | Руководители организаций (по согласованию) |
| 17 | Принять меры по предотвращению затопления источников водоснабжения паводковыми водами. Осуществлять ежедневный контроль за их содержанием. | весь период | Начальник ТО «Муважинский», руководители объектов (по согласованию) |
| 18 | При затоплении источника водоснабжения паводковыми водами, провести их отключение от систем водоснабжения с информацией территориального отдела Роспотребнадзора в г. Можге тел. (34139) 3-25-75, или по телефону 3-13-39 отдел ГО и ЧС | в указанных случаях | Начальник ТО «Муважинский», руководители организаций (по согласованию) |
| 19 | Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводные сети производить только с разрешения территориального отдела Роспотребнадзора в г. Можге, после проведения дезинфекционных мероприятий. | в указанных случаях | Начальник ТО «Муважинский», руководители объектов (по согласованию) |
| 20 | После прохождения паводкового периода руководителям имеющим ведомственные источники водоснабжения организовать чистку водопроводных колодцев с проведением профилактической дезинфекции водопроводных трасс. | в указанных случаях | Начальник ТО «Муважинский», руководители объектов (по согласованию) |

*** Все указанные в плане обязанности, адресованные предприятиям, образовательным учреждениям, являются рекомендательными, никаких правовых обязанностей не влекут.

Приложение № 3 к Распоряжению

Начальника ТО «Муважинский»

от   20.03.2025 № 1

СОСТАВ

сил и средств повышенной готовности для ликвидации аварийно-опасных

паводковых ситуации весной 2025 года

| № п/п | Наименование организации (предприятия) | Ф.И.О. руководителя | Телефоны | Привлекаемые силы и средства |  | Время прив. в гот. часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочие (чел) | Техника (шт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ИП Сергеев В.И д. Черный Ключ | Сергеев Владимир Ильич Председатель ИП | 89501588417 | 15 | -Бульдозер Т-150 – 2 шт. -МТЗ-82 с погрузчиком КУН-10 | “Ч” + 2 |
| 2 | д. Муважи д. Чумали д. Черный Ключ д. Благодать д. Петропавловск | Сергеев Виталий Ильич Заместитель ИП | 89127645948 | 10 | - автобус – 1 - Бульдозер ДТ-75 – 1 шт. -МТЗ-82 с погрузчиком КУН-10 | “Ч” + 2 |

Примечание:

1. Привлекаемые рабочие должны быть сформированы в состав паводкового звена и оснащены инвентарем (2 багра, 2 лома, 2 лопаты). Организации, выделяющие по 10 человек, обеспечивают инвентарем из расчета на два паводковых звена (4 багра, 4 лома, 4 лопаты).

2. Возмещение расходов, возникших при ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций, производится теми предприятиями и организациями на подведомственных объектах или территориях которых произошла аварийно-опасная ситуация, а также за счет средств бюджета, в том числе районного.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ТО «Муважинский»

Ю.П. Мишин

от 20. 03.2025 г.

ГРАФИК

дежурства на период прохождения паводка

Установить круглосуточное дежурство в период паводка на территории ТО «Муважинский»

|  | Ф.И.О. занимаемая должность (по согласованию) | Телефон (рабочий, домашний, мобильный) | Пруды, реки |
| --- | --- | --- | --- |
| с 20.03.2025 по 20.04.2025 | Добровольный пожарный Миронов В.А. (по согласованию) Водитель пожарной машины Степанов О.В. (по согласованию) Тракторист-механизатор на тракторе МТЗ-80 (по согласованию) Тракторист-механизатор на тракторе Т-150 Сергеев В.И. (по согласованию) Староста д. Муважи Федотова М.Е. (по согласованию) | 89501517151 89501720762 89512088576 89127645948 89501527182 | пруд в д.Муважи пожарный гидрант в центре деревни Муважи |
| с 20.03.2025 по 20.04.2025 | Староста деревни Чумали Иванов Г.Т. (по согласованию) Добровольный пожарный, водитель; Степанов О.В. (по согласованию) Тракторист-механизатор на тракторе ДТ-75 | 89043126419 89501720762 89501720762 | пруд д.Чумали |
| с 20.03.2025 по 20.04.2025 | Староста деревни Черный Ключ Павлов П.В. (по согласованию) Тракторист-механизатор Сергеев В.И. (по согласованию) | 89512027117 89127645948 | пруд д.Черный. Ключ |

| с 20.03.2025 по 20.04.2025 | Староста деревни Благодать Никитина Л.Р. (по согласованию) | 89128721033 | Пожарный резервуар на окраине деревни Благодать |
| --- | --- | --- | --- |
| с 20.03.2025 по 20.04.2025 | Командир ДПД Степанов Олег Владимирович | 89501720762 | Речка «Успленка» |