О готовности образовательных организаций района

к новому 2022-2023 учебному году

В 2022-2023 учебном году на территории МО «Алнашский район» будут функционировать 26 оо, из них 12 средних школ, 6 основных школ, 1 НОШ, 5 детских садов, ДДТ, ДЮСШ. На 1 сентября 2022 года в школы района пойдут    обучающихся 2889 (2020 год -  2919) из них первоклассников 275 человек (2021  -  258  ), в детские сады -  1132  воспитанников ( 2021 г.  - 1022 ).

По России разработаны единые требования к проведению проверок образовательных организаций к началу нового учебного года. Согласно Рекомендациям подготовка организаций к началу учебного года осуществляется с учетом:

- соблюдения санитарных норм и правил, а также требований по обеспечению безопасности в случае ЧС;

- требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз;

- необходимости проведения текущего и капитального ремонта.

Приемка образовательных учреждений была осуществлена согласно Постаовления Администрации от 23 мая 2022 года № 656. Принимали участие председатель районного совета депутатов, представитель нац. Гвардии, специалисты УО и строительного отдела. Все образовательные готовы к приему детей с небольшими замечаниями, выявленные незначительные недостатки в настоящее время устранены.

Обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного процесса- это приоритетное направление работы

С целью  подготовки школ к началу учебного года выделено из бюджету УР 1 миллион рублей и 5 миллионов с местного бюджета.

В рамках соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил выполнены следующие виды работ по образовательным организациям: косметический ремонт пищеблоков с частичным приобретением посуды,  мармитов, смесителей,  кранов. Также приобретена морозильная камера в Чем Куюковскую дошкольную группу, мясорубка в Азаматовскую школу,  в ряде учреждений отремонтированы холодильники, установлена новая плита в Чем-Куюковской школе, приобретена стиральная машина  в Родничок, отремонтирована водопроводная система с установкой водонагревателей  в Асановской, Азаматовской, Н. Утчанской, Ст. Утчанской , Удм. Тоймобашсколй  школах, приобретен фильтр для воды в Азаматовской школе, питьевые фонтанчики в Алнашской школе. В связи с износом заменены розетки, эл кабеля в Н. Утчанской, Асановской школах.  Продолжаются работы по ремонту канализационной системы в Азаматовском спортзале (сметная стоимость составила 97388 и Муважинском детском саду на сумму 40000 рублей.  Также ведутся работы по ремонту водопровода в подвале здания Варзи-Ятчинской школы на сумму 61250. Срок завершения работ до 10 августа текущего года.

Закуплен цемент  по потребности  и выполнен ремонт и установка ограждений,  люков, отмостки, цокольной части зданий, цокольные части окрашены белой известью. В Н. Утчанской школе ремонтируется здание  для обустройства  раздевалки для хоккеистов на сумму 41 тыс рублей силами персонала школы.

Также для безопасного функционирования объектов образования проведены дератизационные обработки и анализы воды, определен микроклимат и освещенность в зданиях.

2022год

|  | план | Касса местный бюджет |
| --- | --- | --- |
| Дератизация | 125385 | 125385 |
| Анализ воды, микроклимат, освещенность | 205200 | 205200 |
|  | 330585 | 330585 |

2021 год

|  | план | Касса местный бюджет |
| --- | --- | --- |
| Дератизация | 200000 | 150202 |
| Анализ воды, микроклимат, освещенность | 10000 | 1500 |
|  | 210000 | 151702 |

Отопительный период

Котельные переданы на баланс МУП «Теплосервис», но на балансе школ находятся 6 эл котлов.   Специалистами комплексного центра проведена ревизия эл котлов и выполнено следующее: приобретена арматура к отопительной системе, окрашены трубы, подготовлены  батареи  для установки ряда учреждений, где температура не превышала 13 градусов. Запланирована ревизия отопительной системы в Байтеряковской школе, но необходимо это сделать при при подаче тепла.  Отремонтирована отопительная система в Писеевском спортзале.   Выполнена силами центра комплексного обслуживания опрессовка отопления. Оформлены и подписаны  акты по подготовке к отопительному периоду.  Прошли   обучение  ответственные за электрохозяйство.

О пожарной безопасности

АПС установлена во всех учреждениях, договор на обслуживание заключен с ООО «Монтажник» на сумму 1262854,52 (17 учреждений), остальные с ООО «Энергоремонт»на сумму 391409,98. С ООО «САК» на сумму 685204,0. На охране Росгвардии находятся 4 детских сада села на сумму 13984 и Ижевская служба безопасности обслуживает ДДТ на сумму 26400.

С целью  выполнения требований пожарной безопасности приобретены и перезаряжены огнетушители в 8  учреждениях,   выполнена оценка качества огнезащитной обработки  в 10 организациях, дополнительно установлены датчики  и дымовые извещатели в Варзи-Ятчинской сош (архив, склад, пищеблок). Заключен договор с ИП Сидоровым  на установку противопожарной двери в Кузебаевскую СОШ на 50250 рублей.

Об антитеррористической защищенности

Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов главное внимание обращается на укрепление пропускного режима и организацию охраны с применением систем экстренного вызова полиции (КЭВП). В настоящее время системы (КЭВП) установлены в 26 учреждениях,( объектов 49)  в  24  имеются стационарные телефоны, которые позволяют по мере необходимости вызывать органы правопорядка. Имеются стационарные кнопки экстренного вызова наряда вневдомственной охраны. Персонал обучен правилам пользования. Системами видеонаблюдения оснащены 37 объектов образования. Согласно паспортов безопасности определены категории: 1 — Алнашская СОШ и 3 категория — 24 объекта, 24 объектов 4 категории. Паспорта безопасности образовательных организаций имеют ограничетельную пометку» для служебного пользования», не публикуются и не размещаются в соц сетях и сайтах. По состоянию на 1 июля  паспорта антитеррористической защищенности имеют 100% образовательных учреждений района. 25 объектов (1 и 3 категории) образования охрана осуществляется частной охранной организацией ООО «Охранное предприятие «Делохранитель». Сумма контракта на оказание охранных услуг составляет 9989921,34 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 34 копеек. В 22 объектах охрана осуществляется круглосуточно, в двух объектах: ДДТ - 12 часовой пост в рабочие дни, в выходные и ночное время объект передается на пульт охранной сигнализации; Лыжная база в рабочие дни 15-ти часовой пост, в выходные и праздничные дни круглосуточно). На каждом посту охраны находится по одному охраннику.

В 2021 году 25 объектов 1 и 3 категории оснащены металлоискателями (Алнашская СОШ - 3 стационарных металлоискателя, и 24 объекта  - ручные металлоискатели). В МБОУ Алнашская СОШ установлены дополнительные камеры (6 штук) видеонаблюдения по периметру здания старого  корпуса на сумму 67 000 рублей.

МКОУ Нижне-Котныревская ООШ и МКОУ Старо-Утчанская СОШ доукомплектованы видеокамерами (по 4 камеры каждое учреждение) в связи с тем, что в данных учреждениях планируем организовать культурно-досуговый центр в здании учреждений. Видеокамеры установлены на сумму 48 088 рублей.

Ворота,  ограждения, двери с  запорами дополняют систему охраны и антитеррористической защищенности. Во всех образовательных учреждениях имеются посты физической охраны. В настоящее время ограждения не имеют Железнодорожная ООШ и ДДТ над решением вопроса ведется работа.

Обновлены ограждения в Железнодорожной,  Н. Утчанской,  Варзи-Ятчинской школах. Особо хочу отметить Байтеряковскую школу: в рамках инициативного бюджетирования заменено ограждение на 3д забор, сумма составила 300 тыс рублей, работы выполнены силами персонала школы. Также в этой школе идут к завершению работы по укладке  брусчатки на территории школы.  Контракт заключен с ИП Сидоровым Д.В на сумму   750 тыс руб

На сегодняшний день ведется работа по актуализации паспортов безопасности в связи с перепланировкой зданий после проведения капитальных ремонтов и в связи с внесением изменений в постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006 в части изменения критериев отнесения объектов образования к той или иной категории опасности.

Учитывая внесенные изменения в постановление Правительства Российской Федерации №1066 от 02.08.2019 г. все объекты образования Алашского района за исключением МБОУ "Алнашская СОШ" перейдут на 4 категорию опасности. МБОУ "Алнашская СОШ" будет отнесена ко 2 категории.

Капитальный ремонт

В рамках модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту  и оснащению зданий  осуществляется ремонт Алнашской СОШ с апреля текущего года.

С Федерального бюджета на выполнение капитального ремонта  выделена сумма в размере 852334130,00 тысяч рублей. Срок реализации проекта 2022 - 2023 год.

Работы разделены по видам работ:

- Замена оконных блоков, контракт заключен с ИП Пекиным Я.П. на сумму 1882, 289, работы выполнены, оплата произведена на 100 %. Экономия: 1659880,85 47 %

- Устройство фасадов. Контракт заключен с ИП Мнацаканяном на сумму 10205, 178, сроки выполнения работ с  25 апреля по 31 октября 2022 года. В настоящее время работы выполнены на 25 %. экономии нет.

- Строительно-монтажные работы по зданию. Контракт заключен с ООО «ДомМастер», сумма 71119,50. Экономия: 475816,27 0,66% Сроки выполнения работ с 1 апреля 2022 года по 28 апреля 2023 года. Выполнены работы на 28%.

На приобретение средств обучения и воспитания с бюджета РФ выделена сумма 3819564,28 тысяч рублей на 2002 - 2023 год. На 2002 год предоставлена сумма  2834,31,  проведен аукцион,  заключен контракт  на сумму 1834,88722 с ООО «Нико» г. Нижнекамск,  мебель доставлена, заявка на финансирование отправлена в Мин Обр УР.

По заключенным контрактам СМР образовалась экономия в размере3124697,12. Использование экономии решается на уровне РФ.

Хочу отметить, что комиссией района определен перечень и объем непредвиденных  и дополнительных работ, выявленных в ходе проведения СМР на общую сумму 34402,42 тысяч рублей. Ряд видов работ осмечены, ряд на согласовании и на доработке.   Ждем ответ.

Ведется работа по заключению договора на осуществление функций технического заказчика, договор заключен  на авторский надзор между Алнашской школой  и с ООО «Скопас» на сумму 196 тыс рублей (мб).

Также нами направлена заявка в Мин образования и науки  УР на оснащение средствами обучения и воспитания  (ученическая мебель, театр — студия, коворгинг зоны, современный библиотечный центр, музейная комната) на сумму более 20  миллионов рублей. Вопрос финансирования решается в Министерстве образования и науки УР.

Учебный процесс с 1 сентября будет организован в 2 смены 1323 обучающихся. Новое здание школы имеет 500 посадочных мест.

Пищеблок имеет 200 посадочных мест (питание в 2 смены)

Каждый понедельник проводятся планерки на объекте с участием представителей УКС Правительства УР, авторского надзора и техконтроля,  Исполнителя и подрядчиков, представителей Администрации района, на котором обсуждаются  и решаются возникшие вопросы.

Также начаты работы по ремонту кровель:

- Муважинская дошкольная группа, сумма составила 100 тысяч рублей. Работы выполнены силами ИП Калаева. Работы завершены, работа опалачена.

- Азаматовская дошкольная группа, договор заключен с ИП Калаевым на сумму 439186, осуществлена  предоплата, в настоящее время ждут поставку материала.

- Техникумовская СОШ, договор заключен с ИП Калаевым на сумму 134 443, осуществлена предоплата , ждут поставку материала

- Байтеряковская СОШ (Юмьинская дошкольная группа) — частичный ремонт кровли на сумму 9943 руб. Работы ведутся силами персонала школы, срок до 10 августа.

Большая работа проведена по реализации нац проекта «Образование» по созданию Точки Роста в Варзи-Ятчинской школе в размере 1650071,70, из них капитальный ремонт — 1254000,0 приобретена мебель на сумму 396000 (ученическая мебель, вытяжной шкаф, стеллажи, брендирование).  На сегодня пришло оборудование по предметным областям «Химия», «Физика, «Информатика» на сумму порядка 3 миллионов рублей.: комплекты «Гербария», посуда для опытов, демонстрационные комплекты, комплекты коллекций по предметным областям, оборудование для лабораторных работ для подготовки к ЕГЭ, конструктор для практики, набор по робототехнике (1 шт), МФУ лазерное ( 2шт),  Также ожидаем поставку с Республики ученической мебели на 2 класса. Спонсорами выступили  на приобретение жалюзей санаторий Варзи - Ятчи, СПК Колос и  Зиновьев. Торжественное открытие планируется 1 сентября.

Следующий Федеральный проект «Успех каждого ребенка» по созданию условия для занятий физической культуры. Отремонтирован спортзал и создан спортивный клуб по теннису  в  Писеевской школе на сумму 932,1.

Для информации можно посмотреть слайд

| 2015 | Новоутчанская СОШ - 1891,100 Муважинская СОШ - 200 | 2091,1 |
| --- | --- | --- |
| 2016 | Варзи - Ятчинская СОШ | 1157,3 |
| 2017 | Байтеряковская СОШ | 1055,8 |
| 2018 | Ст. Утчанская СОШ | 902,7 |
| 2019 | Азаматовская СОШ | 869,7 |
| 2020 | Асановская СОШ | 931,6 |
| 2021 | Удмурт - Тоймобашская СОШ | 848,7 |
| 2022 | Писеевская СОШ | 932,1 |
|  | итого: | 8796,3 |

Хочу отметить, что начата работа по ПСД по строительству спортивного зала в Ст. Шудьинской школе ООО «Ревизор».

Одним из новых проектов является проект по созданию новых мест в дополнительном образовании, приняло  участие 7 учреждений по 9 программам. Выполнен ремонт за счет местного бюджета на  сумму 270 000: косметический ремонт классов, приобретение брендирования, заключен контракт по выполнению капитального ремонта помещения Ддт на сумму 145730. Также  заключен контракт между ДДТ и ИП Школьниковой Н.Н  на сумму    порядка 700 тысяч рублей , предусмотрены работы по замене кафеля в фойе здания, в актовом зале, замена входных групп. Срок исполнения работ 16 августа.

Интернет

По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» во всех общеобразовательных организациях имеется подключение к высокоскоростному интернет.  В  мае, июне  текущего года произведен программистами района анализ всей имеющейся оргтехники в школах района, сделаны расчеты  и на основании этого  выполнен частичный ремонт, настройка компьютеров и ноутбуков на общую сумму 120 тысяч руб.

Так же в рамках договора «Регионального центра информатизации» с ПАО «Ростелеком» ведутся работы по подключению к высокоскоростной сети «Интернет» в дошкольных образовательных организациях. На 1 августа 2022 года подключены д/с «Березка», д\ с «Солнышко», Азаматовская дошкольная группа, Муважинская дошкольная группа, Новоутчанская дошкольная группа, Ст. Щудьинская дошкольная группа,  «Полянка дошкольная группа, Лялинская дошкольная группа,  Кузюмовская дошкольная группа. В детских садах «Родничок», «Варзинка», «Дубки», Удм Тоймобашской  дошкольной группе узлы доступа будут протянуты в срок  до 31.08.2022 года.

Надо отметить в районе имеется «Дорожная карта» до 2026 года по выполнению капитальных ремонтов зданий школ. Поставлена задача на год по оформлению проектно-сметной документации на ремонтные работы. На основании свода-ОО 2022 года капитального ремонта требуют 6 учреждений: Азаматовская, Асановская, Байтеряковская, Муважинская, Старо-Утчанская и Алнашская школы. Имеют ПСД: Асановская и Байтеряковская школы и положительное заключение госэкспертизы Асановская на сумму - 52101000 и Байтеряковская  - на сумму 41431000. В настоящее время разрабатывается ПСД на Азаматовскую школу, стоимость проекта-перепланировки 275 тыс рублей с последующим сопровождением госэкспертизы.

Приятно отметить, что в дошкольной сфере появились новые тематические уголки по разным темам: космос, медицина, животный и растительный мир. Уголки чтения и рисования, для настольных игр, приспособления для игр с водой в жаркий период, качельки, скамейки и песочницы. Все оформлено ярко и красочно. Это не требует финансовых затрат, но ответственность и хозяйский подход дает хороший результат.

В школах хотелось б отметить внимательное отношение ко всей территории школ и зданиям: обновление спортивных снарядов на стадионах, ремонты цокальных частей и входных групп, в ряде учреждений организованы своими силами коворкинг зоны. Посажены и ухожены огороды, но не везде и появилась новая теплица в Алнашской школе.

Спасибо всем участникам, которые принимали самое активное участие в подготовке школ и садов, доп образования: директорам школ, педагогам, персоналу, родителям, комплексному центру.

Особые слова благодарности, Алексею Викторовичу,  за поддержку и финансовое обеспечение всей отрасли «Образование», за то, что вы всегда с нами. Спасибо.

Считаю, на приведение в соответствие требованиям надзорных органов  делается в районе много, но имеются и проблемы, которые нужно решать:

- Модернизация пищеблоков в школах и садах

- Капитальный ремонт зданий образовательных организаций (замена коммуникационных систем)

- Строительство 3 спортзалов

- Замена системы АПС в образовательных организациях.