Удмурт Элькунысь                             Администрация Алнашского района

# Алнаш ёрослэн Администрациез       Удмуртской Республики

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2013                                                                                                                                     № 931

с. Алнаши

Об утверждении муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Алнашский район» на 2014 -2020»

В целях устойчивого развития сельских территорий муниципального образования «Алнашский район»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Алнашский район», Администрация Алнашского района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Алнашский район» на 2014 -2020».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации - начальника управления сельского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

Алнашского района                                                                  В.П.Бобров

Исп. Гурьянов Г.А.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»

НА 2014-2020 ГОДЫ»

2013

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования «Алнашский район» 
на 2014 - 2020 годы»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования « Алнашский район» на 2014 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - Администрация Алнашского района Удмуртской Республики |
| Разработчик Программы | - Администрация Алнашского района Удмуртской Республики |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Алнашского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Алнашского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Алнашского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Алнашского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Удмуртской Республике позитивного отношения к развитию сельских территорий Алнашского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Алнашского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Алнашского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Алнашского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Алнашского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 79650 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Алнашского районе, в том числе 48870 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Алнашского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 20 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 38 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 8 общеобразовательных учреждений на 825 ученических мест; - сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях Алнашского района в аварийном состоянии, на 20 %; - 33 фельдшерско-акушерских пунктов - увеличение численности сельского населения Алнашского района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей прак-тики на 653 человек ; - 80 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 149368 кв.м; - увеличение численности сельского населения Алнашского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 1200 человек; - 60 учреждений культурно-досугового типа на 5203 мест; - увеличение численности сельского населения Алнашского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 1750 человек в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 44,5 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 95% до 100%; - 76 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 95 % до 100 %; д) 28 реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Алнашского районе, получивших грантовую поддержку; е) 1 проведенное муниципальное мероприятие по популяризации достижений в сельском развитии Алнашского района; ж) 170 рабочих мест, созданных на сельских территориях Алнашского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы, поэтапная реализация не предусмотрена |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3108,90 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 2176,23 млн.рублей; - средства бюджета республики – 901 млн. рублей; - средства бюджета Алнашского района – 15,54 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Алнашского района – 15,54 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – _____ млн. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 685 сельских семей, в том числе 410 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Алнашского района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100%; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Алнашского района на 2,5 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 5%; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 150 млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 50 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 95 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств – 5 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Алнашского района района (далее - Муниципальный район) располагается 12 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 895,95 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 67351 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 895,95 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 166,90 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 6,77 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 4,1 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 2,49 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 67351 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 53949 |  |
|  |  | % | 80 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 15 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 54307 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1957 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 11620 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 57 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 14094 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 66 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 9066 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 7445 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2129 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 6542 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 22997  человек, в том числе трудоспособного населения 11300 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство – 2274 человек (  20 %);

- организации бюджетной сферы – 1308 человек (  11,5 %);

- организации несельскохозяйственной сферы – 1539 человек ( 13,6 %);

- личное подсобное хозяйство – 760 человек (6,7  %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района – 1510 человек (13,3 % );

- не обеспечено работой – 265 человек (2,4  %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 128 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 55 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 4970 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### __________района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Азаматовское МО | 1441 | 171 | 182 | 326 | 546 | 216 | 615 | 490 | 264 | 119 | 101 | 6 | 79,67 | 111 | 9 | 1,46 | 4100 |
| 2 | Алнашское МО | 7291 | 919 | 1071 | 2052 | 2717 | 532 | 4552 | 3600 | 420 | 865 | 1343 | 58 | 79 | 560 | 112 | 3,03 | 6500 |
| 3 | Асановское МО | 961 | 111 | 153 | 215 | 334 | 148 | 415 | 387 | 285 | 73 | 26 | 3 | 93,25 | 23 | 4 | 0,96 | 4500 |
| 4 | Байтеряковское МО | 1605 | 135 | 189 | 393 | 640 | 248 | 1383 | 933 | 150 | 168 | 105 | 510 | 67,46 | 350 | 36 | 2,60 | 4950 |
| 5 | Варзи-Ятчинское МО | 2100 | 244 | 399 | 542 | 576 | 339 | 846 | 762 | 275 | 130 | 312 | 45 | 90,07 | 152 | 13 | 1,54 | 5891 |
| 6 | Кузебаевское МО | 1173 | 122 | 151 | 309 | 399 | 192 | 416 | 325 | 130 | 86 | 88 | 21 | 78,13 | 88 | 18 | 4,33 | 4214 |
| 7 | Муважинское МО | 924 | 78 | 116 | 258 | 345 | 129 | 481 | 317 | 64 | 74 | 150 | 29 | 65,90 | 86 | 12 | 2,49 | 4300 |
| 8 | Ромашкинское МО | 2085 | 260 | 277 | 523 | 701 | 324 | 870 | 741 | 210 | 125 | 400 | 6 | 85,17 | 97 | 25 | 2,87 | 4500 |
| 9 | Старо-утчанское МО | 1081 | 133 | 170 | 250 | 375 | 153 | 491 | 382 | 180 | 100 | 92 | 10 | 77,80 | 104 | 8 | 1,63 | 4700 |
| 10 | Техникумовское МО | 1891 | 161 | 186 | 687 | 474 | 241 | 644 | 409 | 110 | 189 | 100 | 10 | 63,51 | 200 | 19 | 2,95 | 6200 |
| 11 | У.-Тоймобашское МО | 1503 | 149 | 230 | 385 | 562 | 177 | 921 | 695 | 360 | 156 | 154 | 25 | 75,46 | 221 | 3 | 0,33 | 4700 |
| 12 | Писеевское МО | 942 | 86 | 153 | 217 | 332 | 154 | 526 | 440 | 246 | 88 | 11 | 95 | 83,65 | 78 | 6 | 1,14 | 5100 |
|  | ИТОГО | 22997 | 2569 | 3277 | 6157 | 8001 | 2853 | 11300 | 10433 | 2274 | 1308 | 1539 | 760 | 92 | 1510 | 265 | 2,3 | 4970 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 15 сельскохозяйственных организаций, 57 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7445 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Алнашского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед., тн. | млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МО Ромашкинское | ООО Подсобное хозяйство «Арбайка» | Животноводство | 3070 | 42,490 | Коровник на 400 голов | 50,00 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 10,00 |
|  |  |  | растениеводство | 2141 | 11,780 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 50,00 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 25,0 |
|  |  | ООО Алнаши Агро | Животноводство | 1200 | 16,800 | Коровник на 400 голов | 50,00 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 10,00 |
|  |  |  | растениеводство | 2000 | 9,000 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 30,00 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 15,00 |
| 2 | МО Азаматовское | ООО Решительный | Животноводство | 4194 | 67,500 | Коровник на 400 голов | 100,00 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 20,00 |

|  |  |  | растениеводство | 2700 | 17,200 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 50,00 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 25,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МО Варзи-Ятчинское | ООО Колос | Животноводство | 17,06 | 29,727 | Реконструкция коровника на 200 голов | 5,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 1,00 |
|  |  |  | растениеводство | 1570 | 6,6 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники, Реконструкция КЗС | 20,,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 10,00 |
|  |  | ООО Варзи-Ятчи | Животноводство | 1597 | 26,036 | Плем. скот 100 гол. | 9,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 1,80 |
|  |  |  | растениеводство | 1860 | 8 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 20,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 10,00 |
| 4 | МО Асановское | СХК колхоз Молодая Гвардия | Животноводство | 5339 | 86,970 | Коровник на 400 голов | 120,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 24,00 |
|  |  |  | растениеводство | 3950 | 20,5 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 50,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 25,00 |
| 5 | МО Байтеряковское | КФХ Русь | Животноводство |  |  | Коровник на 200 голов | 20,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 4,00 |
|  |  |  | растениеводство | 600 | 2,7 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 10,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 5,00 |
|  |  | ИП Степанов П.Г. глава КФХ | Животноводство | 1732 | 24,43 | 2 коровника по 200 голов Телятник | 80,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 16,00 |
|  |  |  | растениеводство | 1820 | 6,7 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники Сушильный комплекс | 30,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 15,00 |
| 6 | МО Муважинское | ООО Сактон | Животноводство |  |  | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники |  | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; |  |
|  |  |  | растениеводство | 1700 | 8,4 |  | 50,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 25,00 |
| 7 | МО Кузебаевское | СПК Кузебаевское | Животноводство | 2212 | 39,500 | Реконструкция коровника на 200 голов | 5,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 1,00 |
|  |  |  | растениеводство | 2130 | 9,3 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 20,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 10,00 |
| 8 | МО Старо-Утчанское | СПК Рассвет | Животноводство | 2169 | 33,3 | Реконструкция коровника на 200 голов | 5,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 1,00 |
|  |  |  | растениеводство | 1310 | 7,3 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 20,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 10,0 |
|  |  | ООО Коммунар | Животноводство | 992 | 16,550 | Реконструкция коровника на 200 голов | 5,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 1,00 |
|  |  |  | растениеводство | 700 | 2,5 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники Реконструкция КЗС | 20,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 10,00 |
| 9 | МО Техникумовское | БОУ СПО Асановский Аграрно-технический техникум | Животноводство |  |  | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 20,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 10,00 |
|  |  |  | растениеводство | 1030 | 5,3 |  |  | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; |  |
| 10 | МО Писеевское | ООО Писеевское | Животноводство | 2296 | 44,72 | Коровник на 200 голов | 25,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 5,00 |
|  |  |  | растениеводство | 615 | 3,1 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники, Реконструкция КЗС | 50,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 25,00 |
|  |  | СПК Оркино | Животноводство | 937 | 15,6 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 15,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 3,00 |
|  |  |  | растениеводство | 454 | 2,3 |  |  | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; |  |
|  |  | ООО Инвис | растениеводство | 2500 | 20,7 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 20,0 | Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 10,00 |
|  |  | ИП Михайлов Н.И. | растениеводство | 2060 | 9,8 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 50,0 | Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 25,00 |
| 11 | МО Удмурт-Тоймобашское | СПК колхоз «Прогресс» | Животноводство | 4200 | 70,2 | Реконструкция коровника на 200 голов | 5,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 1,00 |
|  |  |  | растениеводство | 3530 | 19 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники, реконструкция КЗС | 30,0 | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; | 15,00 |
|  |  | ООО Родина | Животноводство | 1415 | 23,6 | Техническое перевооружение сельскохозяйственной техники | 20,0 | "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; | 10,00 |
|  |  |  | растениеводство | 1150 | 6,5 |  |  | "Развитие подотрасли растении-еводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 513 000  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 168 300 кв.м (33 %);

- индивидуальные жилые дома.  – 344 700 кв.м (67 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 26,04 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 93 сельских семей, в том числе 45  сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 1,6 % (8336 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 561 | 3149 | 168300,00 | 6300,12 | 3,7 | 6107 | 27,56 | 561 | 6107 | 561 | 6107 |
|  | Азаматовское | 37 | 74 | 4066,28 | 0 | 0 | 417 | 9,75 | 37 | 417 | 37 | 417 |
|  | Алнашское | 250 | 2185 | 125365,37 | 5295,68 | 4,2 | 1945 | 64,46 | 250 | 1945 | 250 | 1945 |
|  | Асановское | 14 | 35 | 2390,00 | 0 | 0 | 275 | 8,69 | 14 | 275 | 14 | 275 |
|  | Байтеряковское | 22 | 47 | 2487,84 | 108,00 | 4,3 | 380 | 6,55 | 22 | 380 | 22 | 380 |
|  | Варзи-Ятчинское | 50 | 196 | 1388,70 | 896,44 | 64,6 | 600 | 2,31 | 50 | 599 | 50 | 599 |
|  | Кузебаевское | 12 | 25 | 1308,36 | 0 | 0 | 293 | 4,47 | 12 | 293 | 12 | 293 |
|  | Муважинское | 7 | 14 | 655,50 | 0 | 0 | 210 | 3,12 | 7 | 210 | 7 | 210 |
|  | Писеевское | 14 | 44 | 2101,42 | 0 | 0 | 456 | 4,61 | 14 | 456 | 14 | 456 |
|  | Ромашкинское | 25 | 50 | 3209,70 | 0 | 0 | 350 | 9,17 | 25 | 350 | 25 | 350 |
|  | Староутчанское | 29 | 58 | 3508,70 | 0 | 0 | 509 | 6,89 | 29 | 509 | 29 | 509 |

|  | Техникумовское | 65 | 342 | 17074,03 | 0 | 0 | 381 | 44,81 | 65 | 380 | 65 | 380 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удмурт-Тоймобашское | 36 | 79 | 4744,10 | 0 | 0 | 291 | 16,30 | 36 | 291 | 36 | 291 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 5361 | 0 | 344700,00 | 2035,96 | 0,6 | 13593 | 25,36 | 5147 | 12810 | 6018 | 13470 |
|  | Азаматовское | 482 | 0 | 25737,82 | 120,40 | 0,5 | 927 | 27,76 | 463 | 874 | 371 | 928 |
|  | Алнашское | 1039 | 0 | 100544,02 | 611,31 | 0,6 | 4330 | 23,22 | 998 | 4080 | 1935 | 4330 |
|  | Асановское | 315 | 0 | 13908,57 | 0 | 0 | 613 | 22,69 | 302 | 578 | 321 | 613 |
|  | Байтеряковское | 432 | 0 | 25822,17 | 90,00 | 0,3 | 846 | 30,52 | 415 | 797 | 344 | 812 |
|  | Варзи-Ятчинское | 542 | 0 | 33180,75 | 58,50 | 0,2 | 1333 | 24,89 | 520 | 1256 | 518 | 1334 |
|  | Кузебаевское | 355 | 0 | 20331,99 | 893,86 | 4,4 | 652 | 31,18 | 341 | 614 | 212 | 626 |
|  | Муважинское | 277 | 0 | 15448,50 | 0 | 0 | 469 | 32,94 | 266 | 442 | 195 | 450 |
|  | Писеевское | 310 | 0 | 11920,80 | 50,10 | 0,4 | 1015 | 11,74 | 297 | 957 | 220 | 1015 |
|  | Ромашкинское | 577 | 0 | 27304,88 | 51,19 | 0,2 | 779 | 35,05 | 554 | 734 | 655 | 779 |
|  | Староутчанское | 434 | 0 | 18436,49 | 0 | 0 | 1134 | 16,26 | 417 | 1069 | 245 | 1089 |
|  | Техникумовское | 206 | 0 | 29601,53 | 160,60 | 0,5 | 847 | 34,95 | 198 | 798 | 528 | 846 |
|  | Удмурт-Тоймобашское | 392 | 0 | 22462,48 | 0 | 0 | 648 | 34,66 | 376 | 611 | 474 | 648 |
|  | Итого по Муниципальному району | 5922 | 3149 | 513000,00 | 8336,08 | 1,6 | 19700 | 26,04 | 5708 | 18917 | 6579 | 19577 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Азаматовское МО | 4 | 307 | удовл | 128 | 2 | 62 | удовл | 111 | 4 | 4 | Удов. | 4 | 300 | удовл | 80 | 7 | 11600 | удовл | 805,00 |
|  | Алнашское МО | 1 | 1400 | удовл | 136 | 3 | 430 | удовл | 76 |  |  |  | 8 | 607 | удовл | 100 | 13 | 36700 | удовл | 504,74 |
|  | Асановское МО | 1 | 275 | удовл | 131 | - | - | - | - | 3 | 3 | Удов. | 2 | 250 | удовл | 100 | 5 | 8200 | удовл | 853,28 |
|  | Байтеряковское МО | 5 | 429 | удовл | 156 | - | - | - | - | 4 | 4 | Удов. | 9 | 630 | 1 ветх | 100 | 11 | 18250 | удовл | 1137,07 |
|  | Варзи-Ятчинское МО | 4 | 412 | удовл | 133 | 2 | 128 | удовл | 105 | 4 | 4 | Удов. | 6 | 406 | 3 ветх | 100 | - |  | удовл | 0,00 |
|  | Кузебаевское МО | 2 | 228 | удовл | 182 | 1 | 90 | удовл | 250 | 3 | 3 | Удов. | 5 | 550 | 2 ветх | 100 | 1 | 1700 | удовл | 144,93 |
|  | Муважинское МО | 1 | 198 | удовл | 206 | 1 | 90 | удовл | 281 | 2 | 2 | Удов. | 3 | 200 | удовл | 100 | 4 | 6636 | удовл | 718,18 |
|  | Ромашкинское МО | 5 | 456 | удовл | 232 | 3 | 84 | удовл | 93 | 4 | 4 | Удов. | 5 | 470 | 2 ветх | 83,3 | 9 | 14933 | удовл | 716,21 |
|  | Старо-утчанское МО | 2 | 249 | удовл | 120 | - | - | - | - | 4 | 4 | Удов. | 5 | 100 | удовл | 100 | 8 | 11230 | удовл | 1038,85 |
|  | Техникумовское МО | 2 | 292 | удовл | 197 | 2 | 195 | удовл | 182 | 2 | 2 | Удов. | 4 | 550 | удовл | 100 | 8 | 13274 | удовл | 701,96 |
|  | У.-Тоймобашское МО | 2 | 384 | удовл | 186 | 1 | 140 | удовл | 2801 | 3 | 3 | Удов. | 5 | 600 | удовл | 83,3 | 7 | 15230 | удовл | 1013,31 |
|  | Писеевское МО | 1 | 350 | удовл | 236 | 1 | 90 | удовл | 163 | 3 | 3 | Удов. | 3 | 540 | удовл | 100 | 7 | 11615 | удовл | 1233,01 |
|  | Итого по Муниципальному району | 30 | 4989 |  | 156 | 16 | 1309 |  | 118 | 36 |  |  | 60 | 5203 | удовл | 95,5 | 80 | 149368 | удовл | 650,08 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 95%, сетевым газоснабжением – 95%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 30 общеобразовательных школ на 4989  ученических мест;

- 16 детских садов на 1309 мест;

- 36 фельдшерско-акушерских  пунктов;

- 60 учреждений культурно-досугового типа на 5203 мест;

- 80 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 149368 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Алнашском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Азаматовское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Азаматовский детский сад |  | э/э | + |  |  | + |
|  | МБДОУ Кузюмовский детский сад |  | уголь | + |  |  |  |
|  | МБОУ Кузюмовская начальная общеобразовательная школа |  | э/э | + |  |  | + |
|  | МБОУ Азаматовская средняя общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Чем-Куюковская основная общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Шайтановская начальная школа-детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | Азаматовский сельский культурный центр | + |  |  |  |  |  |
|  | Кузюмовский сельский клуб |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Шайтановский сельский клуб | + |  |  |  |  |  |

|  | Асановский СКЦ | + |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азаматовский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Кузюмовский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Чем-Куюковский ФАП | + |  |  |  |  |  |
|  | Шайтановский ФАП | + |  |  |  |  |  |
|  | Алнашское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Алнашская средняя общео-бразовательная школа им. Г.Д. Красильникова» | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ ДОД «Алнашская детско-юношеская спортивная школа» | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ ДОД Алнашский Дом детского творчества | + |  | + |  |  | + |
|  | «Алнашский детский дом» с.Алнаши | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ детский сад «Березка» села Алнаши | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ детский сад «Солнышко» села Алнаши | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ детский сад «Родничок» села Алнаши | + |  | + |  |  | + |
|  | Алнашская ЦРБ | + |  |  |  |  |  |
|  | Асановское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Асановская средняя общеобразовательная школа имени Т.К.Борисова» | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Кизековская начальная общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Нижне-Асановский ФАП | + |  |  |  |  |  |
|  | Кучеряновский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Удм.Кизековский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Байтеряковское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Нижне-Котныревская основная общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Старо-Юмьинская начальная общеобразовательная школа |  | э/э | + |  |  | + |
|  | МБОУ Байтеряковская средняя общеобразов. школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Елкибаевская начальная школа-детский сад |  | уголь | + |  |  | + |
|  | МБОУ Нижне-Котныревская основная общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Байтеряковский сельский культурный центр |  |  |  |  |  |  |
|  | Староюмьинский сельский дом культуры |  | + |  |  |  |  |
|  | Елкибаевский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнекотныревский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Пироговский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадиковский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Елкибаевский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижне-Котныревский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Старо-Юмьинский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Варзи-Ятчинское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ детский сад «Варзинка» с.Варзи-Ятчи | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Юмьяшурская начальная общеобразовательная школа |  | э/э | + |  |  | + |
|  | МБОУ Лялинская начальная общеобразовательная школа |  | + | + |  |  | + |
|  | МБДОУ Лялинский детский сад |  | + | + |  |  |  |
|  | МБОУ Шадрасак-Кибьинская начальная школа - детский сад |  | э/э | + |  |  |  |
|  | МБОУ Варзи-Ятчинская средняя общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Варзи-Ятчинский сельский культурный центр | + |  |  |  |  |  |
|  | Лялинский сельский дом культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Шадрасак-Кибьинский сельский клуб |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Юмьяшурский сельский клуб |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Кузебаевское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Кузебаевский детский сад |  |  | + |  |  |  |
|  | МБОУ Кузебаевская средняя общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Варзибашская начальная школа-детский сад |  | э/э | + |  |  | + |
|  | Кузебаевский сельский культурный центр |  | уголь |  |  |  |  |
|  | Варзибашский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Варзино-Алексеевский дом татарской культуры |  | уголь |  |  |  |  |
|  | Кузебаевский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Варзибашский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Варзино-Алексеевский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Муважинское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Муважинская средняя общеобразовательная школа им. Н.Васильева | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ Муважинский детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | Муважинский сельский культурный центр |  |  |  |  |  |  |
|  | Чумалинский сельский клуб |  | уголь |  |  |  |  |
|  | Муважинский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Чумалинский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Писеевское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Писеевский детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Писеевская средняя общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | Нижне-Сырьезский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Писеевский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Оркинский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Ромашкинское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Ново-Утчанская средняя общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Старо-Шудьинская основная общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ Старо-Шудьинский детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ Ново-Утчанский детский сад Алнашского района | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ Казаковский детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Казаковская начальная общеобразов. школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Дятлевская школа-детский сад |  | + | + |  |  | + |
|  | Новоутчанский сельский культурный центр | + |  |  |  |  |  |
|  | Старошудьинский сельский дом культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Дятлевский сельский клуб |  | + |  |  |  |  |
|  | Казаковский сельский клуб | + |  |  |  |  |  |
|  | Мукшурский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Ромашкинский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижне-Утчанский ФАП | + |  |  |  |  |  |
|  | Мукшурский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Казаковский ФАП | + |  |  |  |  |  |
|  | Старо-Шудьинский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст-Утчанское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Старо-Утчанская средняя общеобразовательная школа с полным днем обучения | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ «Удмурт-Гондыревская основная общеобразовательная школа им. А.Ф. Виноградова» | + |  | + |  |  | + |
|  | Староутчанский сельский клуб |  |  |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Гондыревский сельский дом культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Варалинский дом марийской культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Старо-Утчанский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Дроздовский ФАП |  | + |  |  |  |  |
|  | Варалинский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Удм.Гондыревский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | Техникумовское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Техникумовская средняя общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Железнодорожная основная общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Асановский совхоз-техникум | + |  | + |  |  | + |
|  | Техникумовский сельский культурный центр | + |  |  |  |  | + |
|  | Станционный сельский дом культуры | + |  |  |  |  | + |
|  | Железнодорожный ФАП |  | э/э |  |  |  |  |
|  | У-Тоймобашское МО |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Удм.Тоймобашский детский сад | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Удмурт -Тоймобашская средняя общеобразовательная школа | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ Сям-Каксинская основная общеобразовательная школа |  | уголь | + |  |  | + |
|  | МБОУ Шубинская начальная общеобразов. школа |  | + | + |  |  | + |
|  | Удмурт-Тоймобашский сельский культурный центр (Удмурт-Тоймобашский СКЦ), | + |  |  |  |  |  |
|  | Сям-Каксинский сельский дом культуры (Сям-Каксинский СДК), |  |  |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Вишурский сельский клуб (Удмурт-Вишурский СК), |  |  |  |  |  |  |
|  | Шубинский сельский клуб (Шубинский СК), |  |  |  |  |  |  |
|  | Удм. Тоймобашский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Удм. Вишурский ФАП |  |  |  |  |  |  |
|  | Кузилинский ФАП |  | э/э |  |  |  |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 81 из 5 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 95 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: Алнашское МО, Азаматовское МО,  Асановское МО,  Байтеряковское МО, Варзи-Ятчинское МО, Муважинское МО, Писеевское МО, Ромашкинское МО, Староутчанское МО, Техникумовское МО, Удмурт-Тоймобашское МО.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 108  артезианских скважин, 91 водопроводную башню, 202 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 65 %.

На текущий момент более 40 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 95 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 3 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 2 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 76 км в сельских поселениях.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет около 46 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: Алнашское, Азаматовское, Староутчанское, Техникумовское.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Варзи-Ятчинское | 26,64 |  |  | 7,769 |  |  | 568 | 76 | 4 | 31 |
|  | С. В.Ятчи | 14,015(ст) | 1995 | 68 |  |  |  | 321 | 84 | 2 | 50 |
|  | -«- | 2,052 (ст) | 1999 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -«- | 0,043 | 2004 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -«- | 0,371(п/э) | 2006 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ляли | 1,829(ст) | 1999 | 52 | 1,084(ст) | 2002 | 42 | 129 | 83 | 2 | 66 |
|  | Ш.Кибья | 3,726 (п/э) | 2004 | 0 | 2,987(п/э) | 2004 | 0 | 46 | 67 | 0 | 0 |
|  | Юмьяшур | 4,604(п/э) | 2004 | 0 | 3,698 | 2004 | 0 | 72 | 83 | 0 | 0 |
|  | МО Байтеряковское | 22,518 |  |  | 20,431 |  |  | 366 | 78 | 6 | 35 |
|  | Н.Котнырево | 2,935(ст) | 1997 | 64 | 4,146(п/э) | 2003 | 0 | 86 | 83 | 1 | 33 |
|  | -«- | 3,385(п/э) | 2000 | 0 | 0,167(п/э) | 2010 | 0 |  |  |  |  |
|  | -«- | 1,340(ст) | 2001 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пирогово | 2,352(п/э) | 2001 | 0 | 1,539(п/э) | 2010 | 0 | 15 | 58 | 0 | 0 |
|  | -«- | 0,015(п/э) | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Елкибаево | 0,290(п/э) | 2004 | 0 | 2,890(п/э) | 2004 | 0 | 55 | 77 | 0 | 0 |
|  | Старая Юмья | 2,274(п/э) | 2005 | 0 | 3,415(п/э) | 2005 | 0 | 83 | 95 | 2 | 66 |
|  | Байтеряково | 4,721(п/э) | 2006 | 0 | 4,591(п/э) | 2006 | 0 | 77 | 80 | 3 | 100 |
|  | Кадиково | 1,716(п/э) | 2010 | 0 | 1,532(п/э) | 2010 | 0 | 24 | 65 | 0 | 0 |

|  | Ятцаз | 3,490(п/э) | 2010 | 0 | 2,151(п/э) | 2010 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Кузебаевское | 12,554 |  |  | 11,506 |  |  | 224 | 60 | 2 | 22 |
|  | Кузебаево | 4,267(п/э) | 1998 | 0 | 5,571(п/э) | 1998 | 0 | 192 | 93 | 2 | 66 |
|  | Варзибаш | 3,986(п/э) | 2004 | 0 | 4,036(ст) | 1998 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 |
|  | Варзино-Алексеево | 4,301(п/э) | 2012 | 0 | 1,899(п/э) | 2012 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 |
|  | МО Ст. Утчанское | 17,493 |  |  | 18,283 |  |  | 274 | 63 | 5 | 56 |
|  | Ст. Утчан | 4,719(п/э) | 1991 | 0 | 4,632 ст | 1994 | 77 | 140 | 96 | 2 | 66 |
|  | Дроздовка | 2,426 п/э | 1996 | 0 | 1,961 ст. | 1999 | 54 | 34 | 68 | 1 | 100 |
|  | Удм. Гондырево | 7,006 п/э | 2002 | 0 | 4,586 п/э | 2002 | 0 | 54 | 62 | 2 | 66 |
|  | Мари Гондырево | 0,824 п/э | 2009 | 0 | 4,586 п/э | 2010 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 |
|  | Варали | 2,518 п/э | 2010 | 0 | 2,518 п/э | 2010 | 0 | 26 | 39 | 0 | 0 |
|  | МО Муважинское | 12,005 |  |  | 7,62 |  |  | 202 | 72 | 3 | 38 |
|  | Муважи | 10,216 ст. | 1997 | 63 | 2,627 ст. | 1997 | 64 | 91 | 72 | 3 | 100 |
|  | Чумали |  |  |  | 0,946 п/э | 2005 | 0 | 68 | 76 | 0 | 0 |
|  | Черный Ключ | 1,123 п/э | 2004 | 0 | 1,953 п/э | 2004 | 0 | 43 | 83 | 0 | 0 |
|  | Муважи | 0,666 п/э | 2008 | 0 | 2,094 п/э | 2008 | 0 |  |  |  |  |
|  | МО Азаматовское | 16,689 |  |  | 16,532 |  |  | 408 | 83 | 7 | 58 |
|  | Азаматово | 0,964 п/э | 2004 | 0 | 4,294 ст. | 1996 | 66 | 116 | 93 | 3 | 100 |
|  | Кузюмово | 2,926 ст | 1997 | 64 | 4,963 ст. | 1997 | 63 | 108 | 90 | 0 | 0 |
|  | Шайтаново | 1,559 ст. | 1996 | 67 | 1,369 ст. | 1999 | 56 | 57 | 88 | 2 | 100 |
|  | Чем-Куюк | 8,884 ст. | 2000 | 52 | 4,411 ст | 2000 | 48 | 100 | 91 | 2 | 66 |
|  | Вязовка | 2,356 п/э | 2003 | 0 | 0,732 п/э | 2003 | 0 | 17 | 77 | 0 | 0 |
|  | Сосновка |  |  |  | 0,763 п/э | 2004 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 |
|  | МО Асановское | 3,439 |  |  | 7,506 |  |  | 335 | 96 | 4 | 57 |
|  | с. Асаново | 2,069 ст. | 1989 | 89 | 4,908 ст. | 1989 | 90 | 248 | 97 | 4 | 100 |
|  | Удм. Кизеково | 0,880 ст. | 1997 | 64 | 2,018 ст. | 1998 | 60 | 41 | 75 | 0 | 0 |
|  | Кучеряново | 0,490 ст. | 1997 | 64 | 0,580 ст. | 1997 | 62 | 46 | 96 | 0 | 0 |
|  | МО Писеевское | 1,086 |  |  | 12,305 |  |  | 234 | 72 | 3 | 43 |
|  | Писеево | 0,751 п/э | 2007 | 0 | 3,8 п/э | 2007 | 0 | 54 | 66 | 0 | 0 |
|  | Оркино |  |  |  | 2,268 п/э | 2008 | 0 | 55 | 80 | 0 | 0 |
|  | Нижний Сырьез | 0,335 п/э | 2008 | 0 | 6,237 п/э | 2008 | 0 | 125 | 72 | 3 | 100 |
|  | МО Ромашкинское | 19,613 |  |  | 24,691 |  |  | 680 | 98 | 9 | 75 |
|  | Ср. Утчан | 8,095 ст. | 1981 |  | 3,058 ст. | 1989 | 90 | 114 | 100 | 4 | 100 |
|  | Верхний Утчан | 0,306 ст. | 1988 | 95 | 0,8 ст. | 1988 | 95 | 73 | 100 | 0 | 0 |
|  | п. Октябрьский |  |  |  | 1,899 ст. | 1989 | 92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,244 п/э | 2001 | 0 |  |  |  |  |
|  | Ромашкино | 0,052 ст. | 1991 | 86 | 1,790 ст. | 1991 | 86 | 58 | 100 | 0 | 0 |
|  | Серп | 0,276 ст. | 1992 | 82 | 2,127 ст. | 1992 | 82 | 39 | 100 | 0 | 0 |
|  | Мукшур | 2,186 п/э | 1995 | 0 | 1,140 п/э | 1996 | 0 | 43 | 100 | 0 | 0 |
|  | Тат. Тоймобаш | 2,580 п/э | 1995 | 0 | 2,012 п/э | 1995 | 0 | 46 | 85 | 0 | 0 |
|  | Дятлево | 1,905 ст. | 1997 | 63 | 1,914 ст. | 1998 | 54 | 44 | 85 | 1 | 100 |
|  |  |  |  |  | 0,225 п/э | 2007 | 0 |  |  |  |  |
|  | Казаково | 0,970 ст. | 1997 | 64 | 2,743 ст. | 1997 | 64 | 90 | 95 | 1 | 100 |
|  | Новые Алнаши | 1,261 п/э | 1996 | 0 | 1,7 п/э | 1996 | 0 | 49 | 100 | 0 | 0 |
|  | Игенче |  |  |  | 1,333 п/э | 2000 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
|  | Ст. Шудья | 0,06 ст. | 1995 | 70 | 3,302 ст | 1995 | 70 | 116 | 100 | 3 | 100 |
|  | Бокай | 1,112 п/э | 2009 | 0 | 0,404 п/э | 2009 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 |
|  | МО Техникумовское | 17,894 |  |  | 8,363 |  |  | 593 | 593 | 10 | 100 |
|  | с. АСТ | 15,328ст | 1987 | 92 | 6,048ст. | 1988 | 94 | 359 | 100 | 5 | 100 |
|  | Новотроицк | 2,309 ст. | 1995 | 70 | 1,199 ст. | 1997 | 64 | 31 | 100 | 0 | 0 |
|  | ст. Алнаши | 0,257 п/э | 2007 | 0 | 1,116 ст | 2001 | 42 | 203 | 100 | 5 | 100 |
|  | МО Удм. Тоймобашское | 29,322 |  |  | 10,611 |  |  | 510 | 510 | 8 | 89 |
|  | Удм. Тоймобаш | 9,849 ст. | 1987 | 90 | 3,673 ст. | 1987 | 96 | 296 | 100 | 4 | 100 |
|  | Удм. Вишур | 4,219 ст. | 1993 | 76 | 1,576 ст. | 1993 | 75 | 49 | 100 | 1 | 100 |
|  | Кузили, Сям-Какси | 4,58 ст. | 1993 | 76 | 3,263 ст. | 1993 | 75 | 122 | 100 | 2 | 66 |
|  | Шубино | 1,47 ст. | 1993 | 76 | 2,099 ст. | 1993 | 75 | 43 | 100 | 1 | 100 |
|  | МО Алнашское | 9,204 |  |  | 33,630 |  |  | 2185 | 98 | 10 | 100 |
|  | с. Алнаши | 9,204 ст. | 1976-88 | 78 | 33630 ст. | 1976-88 | 78 | 2185 | 98 | 10 | 100 |
|  | Итого по Муниципальному району | 188,457 |  |  | 179,243 |  |  | 6579 | 95 | 71 | 58 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Азаматовское МО |  |  |  | 10 | 1972-81 | 76 |  |  |  | 10 | 1972-81 | 76 | 11,4 | 1972-81 | 65 | 34 | 1972-81 | 65 | 1291 | 95 |
| 2 | Алнашское МО |  |  |  | 21 | 1970-2011 | 70 |  |  |  | 14 | 1970-2011 | 68 | 45,1 | 1970-2011 | 64 | 42 | 1970-2011 | 64 | 6026 | 97 |
| 3 | Асановское МО |  |  |  | 7 | 1971-83 | 72 |  |  |  | 5 | 1971-83 | 72 | 9,8 | 1971-83 | 67 | 34 | 1971-83 | 67 | 853 | 90 |
| 4 | Байтеряковское МО |  |  |  | 7 | 1973-85 | 82 |  |  |  | 7 | 1973-85 | 80 | 14,1 | 1973-85 | 68 | 52 | 1973-85 | 68 | 1177 | 92 |
| 5 | Варзи-Ятчинское МО |  |  |  | 11 | 1971-88 | 74 |  |  |  | 9 | 1971-88 | 74 | 21,0 | 1971-88 | 66 | 42 | 1971-88 | 66 | 1856 | 97 |
| 6 | Кузебаевское МО |  |  |  | 10 | 1974-86 | 73 |  |  |  | 8 | 1974-86 | 72 | 12,3 | 1974-86 | 68 | 28 | 1974-86 | 68 | 907 | 97 |
| 7 | Муважинское МО |  |  |  | 6 | 1974-86 | 75 |  |  |  | 4 | 1974-86 | 75 | 11,6 | 1974-86 | 70 | 26 | 1974-86 | 70 | 652 | 95 |
| 8 | Ромашкинское МО |  |  |  | 9 | 1972-91 | 76 |  |  |  | 8 | 1972-91 | 75 | 19,8 | 1972-91 | 67 | 38 | 1972-91 | 67 | 1413 | 83 |
| 9 | Старо-Утчанское МО |  |  |  | 9 | 1974-88 | 78 |  |  |  | 9 | 1974-88 | 76 | 16,5 | 1974-88 | 68 | 44 | 1974-88 | 68 | 1084 | 97 |
| 10 | Техникумовское МО |  |  |  | 6 | 1975-90 | 72 |  |  |  | 5 | 1975-90 | 72 | 11,2 | 1975-90 | 68 | 22 | 1975-90 | 68 | 1578 | 95 |
| 11 | У.-Тоймобашское МО |  |  |  | 9 | 1972-80 | 78 |  |  |  | 9 | 1972-80 | 76 | 13,9 | 1972-80 | 66 | 32 | 1972-80 | 66 | 1178 | 98 |
| 12 | Писеевское МО |  |  |  | 3 | 1974-81 | 74 |  |  |  | 3 | 1974-81 | 74 | 15,2 | 1974-81 | 65 | 18 | 1974-81 | 65 | 902 | 98 |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  | 108 |  | 74 |  |  |  | 91 |  | 74 | 202,0 |  | 65 | 412 |  | 65 | 18917 | 95 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Удмуртской Республике позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19 | 19 | 0,97 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 11,76 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0,97 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 19.00 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 1.02 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 0.99 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 93 | 110 | 115 | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | -18 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 45 | 60 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | -10 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,15 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2818 | 2885 | 2947 | 3011 | 3078 | 3154 | 3180 | 3150 | 111 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2536 | 2597 | 2652 | 2710 | 2770 | 2830 | 2860 | 2830 | 111 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 82 | 120 | 31 | 51 | 60 | 32 | 51 | 49 | 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1.0 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 78 | 110 | 98 | 93 | 120 | 53 | 61 | 25 | 653 |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  | 110 |  |  |  |  |  | 78 |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 80 | 82 | 86 | 89 | 92 | 92 | 95 | 97 | 1.21 |
|  |  | кв.м | 149368 | 153094 | 165500 | 160200 | 171120 | 165600 | 176700 | 180400 | 1,2 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | кв.м | 9000 | 9000 | 7200 | 5800 | 4500 | 1900 | 0 | 0 |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | 1100 | 2300 | 3600 | 1960 | 0 | 2600 | 2400 | 4,28 |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | 425 | 470 | 490 | 515 | 515 | 530 | 620 | 685 | 160 |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 |
|  |  | мест | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 325 |
|  |  | мест | 685 | 720 | 750 | 780 | 780 | 800 | 830 | 880 | 128 |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 300 |
|  |  | мест | 260 | 250 | 160 | 80 | 165 | 170 | 110 | 195 | 75 |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | 425 | 470 | 490 | 515 | 515 | 530 | 620 | 685 | 160 |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | - | 5,45 | 7,55 | 9,15 | 6,35 | 5,7 | 5,3 | 5 | 91 |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 103 |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 2 | 10 | 12 | 12 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 10,5 | 500 |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 65 | 65 | 63 | 59 | 56 | 55 | 51 | 48 | 73 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 104 |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | - | 1100 | 1200 | 1050 | 2600 | 3500 | 3600 | 4800 |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 220 |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, |  | 59 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СПК колхоз Прокресс | Чел. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | ООО Родина | Чел. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | ООО Коммунар | Чел. | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | СПК Рассвет | Чел. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | СХК колхоз Молодая Гвардия | Чел. | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | ООО Сактон | Чел. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | СПК Кузебаево | Чел. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | ООО Варз-Ятчи | Чел. | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | ООО Решительный | Чел. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | ООО Писеевское | Чел. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | ООО Агро Алнаши | Чел. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | СПК Оркино | Чел. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | ООО Подсобное хозяйство Арбайка | Чел. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | ООО Инвис | Чел. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | ИП Степанов П.Г. | Чел. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | ИП Михайлов Н.И. | Чел. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | Чел. | 15 | 7 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2.1 | Алнашская СОШ учитель физики | Чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Байтеряковская СОШ учитель математики | Чел. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Варзи-Ятчинская СОШ учитель математики | Чел. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Муважинская СОШ учитель математики | Чел. | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.5 | Ново-Утчанская СОШ учитель математики, учитель физики | Чел. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.6 | Старо-Утчанская СОШ учитель математики, учитель физики | Чел. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.7 | Техникумовская СОШ учитель математики | Чел. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.8 | Сям-Каксинская ООШ учитель математики, физики | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Асановская СОШ учитель музыки | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.91 | Детский сад «Родничок» села Алнаши музыкальный руководитель | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,в том числе | Чел. | 10 | 5 |  |  |  | 2 |  | 2 |

|  | Алнашская центральная районная больница | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОР | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоматолог | Чел. | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Хирург | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общей практики | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хирург | Чел. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Фельдшеры | Чел. | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | Чел. | 35 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|  | МБУК «Алнашская МЦБС» | Чел. | 7 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  | Детская библиотека | Чел. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сям-Каксинская сельская библиотека | Чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Байтеряковская сельская библиотека | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Кузюмовская сельская библиотека | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Котныревская сельская библиотека | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Варзи-Ятчинская сельская библиотека | Чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | МБУК «Алнашский РДК» | Чел. | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Техникумовский СКЦ | Чел. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнесырьезский СКЦ | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Вишурский СК | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Казаковский СК | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дятлевский СК | Чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Азаматовский СКЦ | Чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Варалинский ДМК | Чел. | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Асановский СКЦ | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Тоймобашский СКЦ | Чел. | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Лялинский СДК | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Байтеряковский СКЦ | Чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Варзи-Ятчинский СКЦ | Чел. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Кузебаевский СКЦ | Чел. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе | Чел. | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Чел. | 128 | 33 | 17 | 17 | 21 | 15 | 13 | 12 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 342 | 45 | 48 | 60 | 42 | 48 | 51 | 48 |
|  |  | кв.м | 30780 | 4050 | 4320 | 5400 | 3780 | 4320 | 4590 | 4320 |
|  |  | млн. руб. | 554040 | 72900 | 77760 | 97200 | 68040 | 77760 | 82620 | 77760 |
| 1.1 | МО «Азаматовское» | домов | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 1890 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 1.2 | МО «Алнашское» | домов | 51 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 |
|  |  | кв.м | 4590 | 540 | 810 | 810 | 540 | 540 | 540 | 810 |
| 1.3 | МО «Асановское» | домов | 27 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
|  |  | кв.м | 2430 | 270 | 270 | 540 | 270 | 270 | 540 | 270 |
| 1.4 | МО «Байтеряковское» | домов | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 1890 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 1.5 | МО «Варзи-Ятчинское» | домов | 27 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 2430 | 270 | 540 | 270 | 270 | 540 | 270 | 270 |
| 1.6 | МО «Кузебаевское» | домов | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 1890 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 1.7 | МО «Муважинское» | домов | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 2160 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 1.8 | МО «Писеевское» | домов | 30 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
|  |  | кв.м | 2700 | 540 | 810 | 540 | 540 | 810 | 540 | 540 |
| 1.9 | МО «Ромашкинское» | домов | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 3780 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 1.10 | МО «Старо-Утчанское» | домов | 27 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
|  |  | кв.м | 2430 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 1.11 | МО «Техникумовское» | домов | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 1890 | 540 | 810 | 540 | 540 | 810 | 540 | 540 |
| 1.12 | МО «Удмурт-Тоймобашское» | домов | 30 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
|  |  | кв.м | 2700 | 540 | 810 | 540 | 540 | 810 | 540 | 540 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 543 | 63 | 93 | 84 | 63 | 75 | 84 | 81 |
|  |  | кв.м | 48870 | 5670 | 8370 | 7560 | 5670 | 6750 | 7560 | 7290 |
|  |  | млн. руб. | 879660 | 102060 | 150660 | 136080 | 102060 | 121500 | 136080 | 131220 |
| 2.1 | МО «Азаматовское» | домов | 33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 2970 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 2.2 | МО «Алнашское» | домов | 90 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 |
|  |  | кв.м | 8100 | 1080 | 1080 | 1350 | 1080 | 1080 | 1350 | 1080 |
| 2.3 | МО «Асановское» | домов | 33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 2970 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 2.4 | МО «Байтеряковское» | домов | 33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 2970 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 2.5 | МО «Варзи-Ятчинское» | домов | 48 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 4320 | 540 | 810 | 540 | 540 | 810 | 540 | 540 |
| 2.6 | МО «Кузебаевское» | домов | 33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 2970 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 2.7 | МО «Муважинское» | домов | 33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 2970 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 2.8 | МО «Писеевское» | домов | 48 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 4320 | 540 | 810 | 540 | 540 | 810 | 540 | 540 |
| 2.9 | МО «Ромашкинское» | домов | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | кв.м | 5670 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 2.10 | МО «Старо-Утчанское» | домов | 33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 2970 | 270 | 540 | 540 | 270 | 270 | 540 | 540 |
| 2.11 | МО «Техникумовское» | домов | 48 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 4320 | 540 | 810 | 540 | 540 | 810 | 540 | 540 |
| 2.12 | МО «Удмурт-Тоймобашское» | домов | 48 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
|  |  | кв.м | 4320 | 540 | 810 | 540 | 540 | 810 | 540 | 540 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|  |  | уч. мест | 825 | 0 | 732 | 25 | 15 | 41 | 0 | 12 |
|  |  | млн. руб. | 595 | 0 | 382 | 54 | 43 | 86 | 0 | 30 |
| 1.1 | Алнашское МО | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 690 |  | 690 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Азаматовское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асановское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Байтеряковское МО | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  |
|  | Варзи-Ятчинское МО | единиц | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | уч. мест | 52 |  |  | 25 |  | 15 |  | 12 |
|  |  | млн. руб. | 116 |  |  | 54 |  | 32 |  | 30 |
|  | Кузебаевское МО | единиц | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | уч. мест | 58 |  | 32 |  |  | 26 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 126 |  | 72 |  |  | 54 |  |  |
|  | Муважинское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Писеевское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ромашкинское МО | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Староутчанское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техникумовское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Тоймобашское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн. руб. | 107 | 0 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Алнашское МО | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Азаматовское МО | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асановское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Байтеряковское МО | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн. руб. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Варзи-Ятчинское МО | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн. руб. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Кузебаевское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муважинское МО | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Писеевское МО | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ромашкинское МО | единиц | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Староутчанское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техникумовское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Тоймобашское МО | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|  |  | пос. мест | 830 | 0 | 0 | 80 | 450 | 150 | 50 | 100 |
|  |  | млн. руб. | 264,75 | 0 | 0 | 43,25 | 140,5 | 62,25 | 6,25 | 12,5 |
|  | Алнашское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азаматовское МО | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  | Асановское МО | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Байтеряковское МО | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | пос. мест | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |
|  | Варзи-Ятчинское МО | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 63 |  |  |  | 63 |  |  |  |
|  | Кузебаевское МО | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Муважинское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Писеевское МО | единиц | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | пос. мест | 200 |  |  | 50 |  | 50 |  | 100 |
|  |  | млн. руб. | 25 |  |  | 6,25 |  | 6,25 |  | 12,5 |
|  | Ромашкинское МО | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | пос. мест | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Староутчанское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техникумовское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Тоймобашское МО | единиц | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | пос. мест | 150 |  |  |  | 100 |  | 50 |  |
|  |  | млн. руб. | 18,75 |  |  |  | 12,5 |  | 6,25 |  |
| 4 | Строительство спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|  |  | кв.м | 2200 | 200 | 300 | 800 | 300 | 500 | 100 | 0 |
|  |  | млн. руб. | 38,5 | 4,5 | 3 | 17 | 5,5 | 8 | 0,5 | 0 |
|  | Алнашское МО | единиц | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 300 | 100 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Азаматовское МО | единиц | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 400 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |
|  | Асановское МО | единиц | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 400 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | млн. руб. | 2 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Байтеряковское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Варзи-Ятчинское МО | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Кузебаевское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муважинское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Писеевское МО | единиц | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 300 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | Ромашкинское МО | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Староутчанское МО | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техникумовское МО | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Удмурт-Тоймобашское МО | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 44,5 | 5,45 | 7,55 | 9,15 | 6,35 | 5,7 | 5,3 | 5 |
|  |  | млн. руб. | 57,85 | 7,085 | 9,815 | 11,9 | 8,255 | 7,41 | 6,89 | 6,5 |
| 1.1 | Алнашское МО | км | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | млн. руб. | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |
| 1.2 | Азаматовское МО | км | 3 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | млн. руб. | 3,9 | 0,325 | 0,325 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 1.3 | Асановское МО | км | 1,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,5 |  |
|  |  | млн. руб. | 1,95 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  | 0,325 | 0,65 |  |
| 1.4 | Байтеряковское МО | км | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | млн. руб. | 6,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 1.5 | Варзи-Ятчинское МО | км | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | млн. руб. | 5,2 |  | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 |  |
| 1.7 | Муважинское МО | км | 5 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 6,5 |  | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 1.8 | Писеевское МО | км | 1 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,3 | 0,325 | 0,325 |  | 0,325 | 0,325 |  |  |
| 1.9 | Ромашскинское МО | км | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
|  |  | млн. руб. | 6,5 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 0,65 | 1,3 | 0,65 |
| 1.10 | Староутчанское МО | км | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | млн. руб. | 13 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| 1.11 | Техникумовское МО | км | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,3 | 0,26 | 0,39 | 0,26 | 0,39 |  |  |  |
| 1.12 | Удмурт-Тоймобашское МО | км | 1 |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |  |
|  |  | млн. руб. | 1,3 |  |  | 0,26 | 0,39 | 0,26 | 0,39 |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 93,5 | 10,6 | 15,65 | 17,3 | 17,45 | 11,75 | 10,05 | 10,7 |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 29 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
|  |  | млн.руб | 34,9 | 3,6 | 7,2 | 7,2 | 7,25 | 3,6 | 3,6 | 2,45 |
|  | - строительство водонапорных башен | км | 35 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
|  |  | млн.руб | 8,8 | 1 | 1,25 | 2,3 | 1,5 | 1,25 | 0,75 | 0,75 |
|  | - строительство распределительного водопровода | ед. | 76 | 10 | 12 | 12 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 10,5 |
|  |  | млн.руб | 49,8 | 6 | 7,2 | 7,8 | 8,7 | 6,9 | 5,7 | 7,5 |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Алнашское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | млн.руб | 6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
| 2.2 | Азаматовское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 4 | 1 | 1 |  | 1,5 | 0,5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 | 0,6 | 0,6 |  | 0,9 | 0,3 |  |  |
| 2.3 | Асановское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,250 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 7,2 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 2.4 | Байтеряковское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 3,6 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 0,75 |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,3 | 0,3 |
| 2.5 | Варзи-Ятчинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 0,5 |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1,8 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 2.6 | Кузебаевское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,5 |  |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 0,5 |  |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1,8 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| 2.7 | Муважинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 0,5 |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 3 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |
| 2.8 | Писеевское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 3 | 0,6 | 0,6 |  |  | 1,2 | 0,6 |  |
| 2.9 | Ромашкинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 5,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.10 | Староутчанское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,6 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |
| 2.11 | Техникумовское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 0,5 |  |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | млн.руб | 6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 2.12 | Удмурт-Тоймобашское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 3,6 |  |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 0,75 |  |  | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |

Таблица 14

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Алнашское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
|  | Строительство тротуарных дорожек | км | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Млн. руб | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Строительство канализационного коллетора со строительством КНС | Млн. руб | 13 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Азаматовское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | млн.руб | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
|  | Реконструкция канализационного коллектора | млн.руб | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.3 | Асановское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мостов | шт | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн. руб | 135 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | млн. руб | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
|  | Реконструкция зданий социально культурных объектов | шт | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн. руб | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |
| 1.4 | Байтеряковское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция зданий социально культурных объектов | шт | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн. руб | 15 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн. руб | 2 |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5 | Варзи-Ятчинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн. руб | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.6 | Кузебаевское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мостов | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн. руб | 4 | 1 | 0,5 | 0,,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.7 | Муважинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | млн. руб | 2 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 1.8 | Писеевское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство детских площадок | шт | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн. руб | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Строительство мостов | шт | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн. руб | 45 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 1.9 | Ромашкинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция канализационного колеетора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Строительство мостов | ед | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 40 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн. руб | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.10 | Староутчанское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
|  |  | млн. руб | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |  |  | 0,5 |
|  | Строительство тротуаров | км | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн. руб | 0,9 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  | Строительство и реконструкция канализационного колеетора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.11 | Техникумовское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационных сетей | км | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | Реконструкция зданий социально культурных объектов | шт | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Строительство детских площадок | шт | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.12 | Удмурт-Тоймобашское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мостов | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог | км | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  |  | млн.руб | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |  | 0,5 |  |
|  | Итого | млн.руб | 486,2 | 100,6 | 66,8 | 96,8 | 59,6 | 94,8 | 42,1 | 25,5 |

Таблица 15

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики» | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, МО «Алнашский район» и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 3108,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 2176,23 млн. рублей;

за счет средств бюджета Удмуртской Республики  – 901,58 млн. рублей;

за счет средств бюджета Алнашского района  –        15,54 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений –         15,54 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – ________ млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 16.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти Удмуртской Республики, а также органом исполнительной власти Удмуртской республики с МО «Алнашский район».

Администрацией МО «Алнашский район» ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти Удмуртской республики, представляет, по рекомендуемой форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной власти Удмуртской Республики.

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 554,04 | 72,90 | 77,76 | 97,20 | 68,04 | 77,76 | 82,62 | 77,76 |
|  |  | - федеральный бюджет | 387,83 | 51,03 | 54,43 | 68,04 | 47,63 | 54,43 | 57,83 | 54,43 |
|  |  | - региональный бюджет | 160,67 | 21,14 | 22,55 | 28,19 | 19,73 | 22,55 | 23,96 | 22,55 |
|  |  | - районный бюджет | 2,77 | 0,36 | 0,39 | 0,49 | 0,34 | 0,39 | 0,41 | 0,39 |
|  |  | - бюджет МО | 2,77 | 0,36 | 0,39 | 0,49 | 0,34 | 0,39 | 0,41 | 0,39 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 879,66 | 102,06 | 150,66 | 136,08 | 102,06 | 121,50 | 136,08 | 131,22 |
|  |  | - региональный бюджет | 615,76 | 71,44 | 105,46 | 95,26 | 71,44 | 85,05 | 95,26 | 91,85 |
|  |  | - районный бюджет | 255,10 | 29,60 | 43,69 | 39,46 | 29,60 | 35,24 | 39,46 | 38,05 |
|  |  | - бюджет МО | 4,40 | 0,51 | 0,75 | 0,68 | 0,51 | 0,61 | 0,68 | 0,66 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 595 | 0 | 382 | 54 | 43 | 86 | 0 | 30 |
|  |  | - федеральный бюджет | 416,5 | 0 | 267,4 | 37,8 | 30,1 | 60,2 | 0 | 21 |
|  |  | - региональный бюджет | 172,55 | 0 | 110,78 | 15,66 | 12,47 | 24,94 | 0 | 8,7 |
|  |  | - районный бюджет | 2,975 | 0 | 1,91 | 0,27 | 0,215 | 0,43 | 0 | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО | 2,975 | 0 | 1,91 | 0,27 | 0,215 | 0,43 | 0 | 0,15 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 107 | 0 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | - федеральный бюджет | 74,9 | 0 | 0,7 | 71,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | - региональный бюджет | 31,03 | 0 | 0,29 | 29,58 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | - районный бюджет | 0,535 | 0 | 0,005 | 0,51 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | - бюджет МО | 0,535 | 0 | 0,005 | 0,51 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 264,75 | 0 | 0 | 43,25 | 140,5 | 62,25 | 6,25 | 12,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 30,28 | 98,35 | 43,58 | 4,38 | 8,75 |
|  |  | - региональный бюджет | 76,78 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 40,75 | 18,05 | 1,81 | 3,63 |
|  |  | - районный бюджет | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,70 | 0,31 | 0,03 | 0,06 |
|  |  | - бюджет МО | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,70 | 0,31 | 0,03 | 0,06 |
|  |  | - внебюджетные источники | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 30,28 | 98,35 | 43,58 | 4,38 | 8,75 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 38,5 | 4,5 | 3 | 17 | 5,5 | 8 | 0,5 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,95 | 3,15 | 2,1 | 11,9 | 3,85 | 5,6 | 0,35 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 11,165 | 1,305 | 0,87 | 4,93 | 1,595 | 2,32 | 0,145 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | 0,1925 | 0,0225 | 0,015 | 0,085 | 0,0275 | 0,04 | 0,0025 | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 1,925 | 0,225 | 0,15 | 0,85 | 0,275 | 0,4 | 0,025 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 57,85 | 7,085 | 9,815 | 11,9 | 8,255 | 7,41 | 6,89 | 6,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 40,50 | 4,96 | 6,87 | 8,33 | 5,78 | 5,19 | 4,82 | 4,55 |
|  |  | - региональный бюджет | 16,78 | 2,05 | 2,85 | 3,45 | 2,39 | 2,15 | 2,00 | 1,89 |
|  |  | - районный бюджет | 0,29 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - бюджет МО | 0,29 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 93,5 | 10,6 | 15,65 | 17,3 | 17,45 | 11,75 | 10,05 | 10,7 |
|  |  | - федеральный бюджет | 65,45 | 7,42 | 10,96 | 12,11 | 12,22 | 8,23 | 7,04 | 7,49 |
|  |  | - региональный бюджет | 27,12 | 3,07 | 4,54 | 5,02 | 5,06 | 3,41 | 2,91 | 3,10 |
|  |  | - районный бюджет | 0,47 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | - бюджет МО | 0,47 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 486,2 | 100,6 | 66,8 | 96,8 | 59,6 | 94,8 | 42,1 | 25,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 340,34 | 70,42 | 46,76 | 67,76 | 41,72 | 66,36 | 29,47 | 17,85 |
|  |  | - региональный бюджет | 141,00 | 29,17 | 19,37 | 28,07 | 17,28 | 27,49 | 12,21 | 7,40 |
|  |  | - районный бюджет | 2,43 | 0,50 | 0,33 | 0,48 | 0,30 | 0,47 | 0,21 | 0,13 |
|  |  | - бюджет МО | 2,43 | 0,50 | 0,33 | 0,48 | 0,30 | 0,47 | 0,21 | 0,13 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3108,90 | 292,89 | 729,37 | 569,05 | 445,41 | 473,71 | 293,59 | 304,90 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2176,23 | 205,02 | 510,56 | 398,34 | 311,78 | 331,60 | 205,51 | 213,43 |
|  |  | - региональный бюджет | 901,58 | 84,94 | 211,52 | 165,02 | 129,17 | 137,38 | 85,14 | 88,42 |
|  |  | - районный бюджет | 15,54 | 1,46 | 3,65 | 2,85 | 2,23 | 2,37 | 1,47 | 1,52 |
|  |  | - бюджет МО | 15,54 | 1,46 | 3,65 | 2,85 | 2,23 | 2,37 | 1,47 | 1,52 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального образования «Алнашский  район».

Администрация муниципального образования «Алнашский  район»:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.