Удмурт Элькунысь                                                Администрация Алнашского района

# Алнаш ёрослэн Администрациез                                     Удмуртской Республики

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2012                                                                                                                             № 191

с. Алнаши

Об утверждении муниципальной адресной

программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов  на 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и с целью улучшения жилищных  условий населения МО «Алнашский район», руководствуясь Уставом МО «Алнашский район», Администрация Алнашского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по  проведению капитального ремонта многоквартирных домов  на 2012 год (прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  данного постановления  возложить на заместителя главы Администрации по строительству и ЖКХ.

Глава Администрации

МО «Алнашский район»                                                                          В. П. Бобров

А. Н. Колесникова

3-24-06

Утверждена

Постановлением Администрации

МО «Алнашский район»

от «28» февраля 2012 г. № 191

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ   АДРЕСНАЯ

# ПРОГРАММА

# ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО

# РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

# МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»

НА 2012 ГОД

с. Алнаши

Паспорт

муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

МО «Алнашский район»  на 2012  год

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МО «Алнашский район» на 2012 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 года №109 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Алнашский район» |
| Разработчик проекта Программы | Администрация МО «Алнашский район» |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления МО «Алнашский район» и организации, расположенные на территории МО «Алнашский район», товарищества собственников жилья, собственники помещений, находящихся в многоквартирных домах. |
| Цель Программы | Капитальный ремонт многоквартирных домов МО «Алнашский район», создание безопасных и благоприятных условий проживания, внедрение ресурсосберегающих технологий, предоставление финансовой поддержки собственникам помещений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, стимулирование повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Основные задачи Программы | Выполнение условий статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; восстановление жилищного фонда; развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья; воспитание чувства ответственности за свое жилье. |
| Целевые индикаторы Программы | Количество капитально отремонтированных домов – 13, площадью 11333,23 кв.метров, количество граждан, улучшивших условия проживания – 478. |
| Срок реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, ориентировочно составляет 3,1321 млн. рублей в ценах 2012 года. Источники финансирования: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 2,0826 млн. рублей; средства бюджета Удмуртской Республики 0,8929 млн. рублей; средства местных бюджетов 0 рублей; средства собственников помещений многоквартирного дома 0,1566 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах; уменьшение износа жилищного фонда; повышение эффективности управления жилищным фондом. Количество капитально отремонтированных домов 13, площадью 11333,23 кв.м, количество граждан, улучшивших условия проживания – 478. |

Введение

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МО «Алнашский район» на 2012 год направлена на улучшение жилищных условий населения.

Программа представляет собой документ, содержащий комплекс организационных, финансово-экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и ожидаемым результатам, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и улучшение жилищных условий населения района.

Программа разработана на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ     «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Срок реализации Программы 2012 год.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения МО «Алнашский район» является одним из приоритетов социальной политики органов местного самоуправления.

Часть населения района в настоящее время проживает в многоквартирных домах требующих проведения мероприятий по капитальному ремонту конструктивных элементов зданий и инженерных коммуникаций.

В последние годы из-за отсутствия соответствующего финансирования работы по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда проводятся не в полном объеме, поэтому увеличивается физический износ жилых зданий.

Общее количество жилых многоквартирных домов в МО «Алнашский район» составляет 85 домов. Из них требовалось проведение мероприятий по капитальному ремонту 51 дому. За 2008-2010 годы включались для  участия в Программы  по капитальному ремонту 45 домов, которые были  отремонтированы с различным перечнем работ (от одного до пяти видов).

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем в настоящей Программе обусловлено тем, что они:

- входят в число приоритетов для государства, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального и республиканского центра;

- носят комплексный характер и их решение окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта;

установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация Программы предполагает решение следующих основных задач:

восстановление жилищного фонда  Алнашского района, требующего капитального ремонта;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения выполнения мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда Алнашского района;

выполнение условий предоставления Алнашскому району  финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта жилищного фонда;

консолидация финансовых средств из всех источников;

развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, и повышение их ответственности в указанной сфере;

определение размеров финансирования необходимого на проведение капитального ремонта жилищного фонда.

3. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансирование данной Программы предусматривается за счет средств, поступающих из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Удмуртской Республики, средств местного бюджета и средств собственников жилых помещений. Потребность в финансовых средствах на 2012 год по вышеуказанным источникам финансирования представлена в таблице:

| Всего, тыс.руб. | Из них: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
| 3 132,1 | 2 082,6 | 892,9 | 0,0 | 156,6 |

Максимальный объем предоставляемой помощи определен  из расчета предельной  стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 года №109 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств собственников помещений многоквартирных домов осуществляется в соответствии с законодательством.

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется органами местного самоуправления совместно с организациями, определяемыми, в том числе на конкурсной основе.

Орган местного самоуправления:

1) утверждает объемы финансирования  мероприятий Программы за счет средств бюджетов муниципального образования «Алнашский район»;

2) осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы на территории муниципального образования «Алнашский район» и представляет соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

3) осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации Программы;

4) при необходимости заключает в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участниками реализации Программы;

5) формирует перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;

6) организует разработку и утверждение муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

К видам работ по капитальному ремонту в соответствии со  статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года  №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» относится:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

- ремонт крыш;

-   ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- разработка проектной документации для проведения капитального ремонта;

- проведение государственной экспертизы проектной документации.

Необходимым условием включения многоквартирных домов в программу является наличие решений общих собраний собственников об участии в данной программе.

5. Система показателей оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе планируемых показателей выполнения Программы согласно приложению 2 к настоящей Программе и следующих индикаторов:

1) количество капитально отремонтированных многоквартирных  домов;

2) количество граждан, улучшивших условия проживания;

3) объем жилья, на котором проведен капитальный ремонт (кв.м. общей площади).

Выполнение мероприятий Программы позволит:

1) провести капитальный ремонт в 13 многоквартирных домах;

2) 478 гражданам улучшить свои жилищные условия.

По итогам реализации Программы общая площадь многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт, составит  11333,23  кв.м.

6. Приложения

Приложение 1. Перечень многоквартирных домов.

Приложение 2. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Приложение 3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта.