Приложение 4

к постановлению Администрации Алнашского района от 05.02.2014г № 73

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта генерального плана МО «Байтеряковское»  Алнашского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для разработки | Градостроительный кодекс РФ, Закон Удмуртской Республики от 13 ноября 2007 года № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», постановление Администрации муниципального образования «Байтеряковское» Алнашского района от 27.01.2014 № 5 «О необходимости подготовки проекта генерального плана поселения» |
| 2 | Заказчик | Администрация МО «Байтеряковское» Алнашского района Удмуртской Республики |
| 3 | Источники финансирования | Внебюджетные средства |
| 4 | Разработчик документации | ООО Институт «Удмуртгражданпроект» |
| 5 | Наименование объекта | Проект генерального плана МО «Байтеряковское» Алнашского района |
| 6 | Основные характеристики | Площадь территории МО «Байтеряковское» – 10198 га. Численность населения- 1594 человек (по состоянию на 01.01.2014г.). В состав муниципального образования входят населенные пункты: д. Байтеряково, д. Елкибаево, д. Старая Юмья, д. Ятцазшур, д. Удмуртский Ятцаз, д. Русский Ятцаз, д. Верхнее Котнырево, д. Нижнее Котнырево, д. Пирогово, д. Кадиково. МО «Байтеряковское» расположено в юго-западной части Алнашского района, имеет общую границу с МО «Староутчанское», МО «Асановское», МО «Ромашкинское» и с Республикой Татарстан. |
| 7 | Назначение работы | Решения генерального плана должны быть направлены на определение в проекте генерального плана поселения назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального района, муниципального образования. Расчетный период генерального плана поселения принять двадцать лет, первоочередные мероприятия - 5 лет. |
| 8 | Исходные данные для разработки проекта генерального плана поселения | Картографические и топографические материалы: 1..Имеющиеся в наличии топографические материалы и карты в масштабах 1:2000, 1:10000, 1:100000. Материалы районного земельного кадастра в графической и электронной версиях. Материалы инженерных изысканий: - Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических изысканий. Необходимость дополнительных изысканий определяется на стадии выполнения анализа существующего состояния территории района. Ранее выполненные работы, учет которых обязателен при проектировании: - Работы (программы социально-экономического развития района, отраслевые программы, градостроительная документация, проекты охранных и санитарно-защитных зон и т.д.), касающиеся развития территории района. |
| 9 | Состав работы | В состав работы входят: - сбор исходных данных; - подготовка топографических и графических материалов и кадастровых планов в М 1:10000, 1:5000, 1:2000; - анализ существующего состояния территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития территории поселения; - разработка проекта генерального плана поселения; - подготовка материалов по обоснованию проекта генерального плана поселения; - обучение служб администрации поселения новым принципам управления; - подготовка материалов для проведения мероприятий по согласованию проекта генерального плана поселения; - участие совместно с заказчиком в согласовании проекта генерального плана |
| 10 | Состав и содержание проекта генерального плана поселения | В состав проекта генерального плана МО «Байтеряковское» входят: Часть 1 Положения о территориальном планировании включают в себя: -сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны); - характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения поселения; описание мероприятий по территориальному планированию муниципального образования и указание на последовательность их выполнения Часть 2 Графические материалы: карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; карта функциональных зон поселения; координирование территориальных зон. На указанных картах отображаются: планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; г) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; д) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. |
| 11 | Состав материалов по обоснованию проекта генерального плана поселения | В целях утверждения генерального плана осуществляется подготовка материалов по обоснованию его проекта в текстовой форме и в виде карт. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; подготовка анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, сельского округа на комплексное развитие этих территорий; утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Удмуртской Республики сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территорий поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территорий поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального образования района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. Графические материалы: Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: -границы поселения; -границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; -местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; -особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; -территории объектов культурного наследия; -зоны с особыми условиями использования территорий; -территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования района. Материалы по обоснованию генерального плана содержат следующие карты: Карта границ поселения с отображением границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:10000 Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения М 1:10000; Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения М 1:10000; Карта территорий объектов культурного наследия М 1:10000; Карта зон с особыми условиями использования территорий М 1:10000; Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10000; |
| 12 | Согласова-ние проекта генерального плана поселения | Порядок согласования проекта генерального плана поселения принять в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления |
| 13 | Сроки и этапы разработки | Сроки разработки принять в соответствии с утвержденным календарным планом |
| 14 | Требования к сдаваемым материалам | Проект генерального плана муниципального образования должен быть увязан с проектом Схемы территориального планирования муниципального района, проектом Схемы территориального планирования Удмуртской Республики, проектом Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года. Материалы должны отвечать требованиям рациональной организации территории, требованиям сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, требованиям охраны окружающей среды и экологической безопасности, требованиям республиканских нормативов градостроительного проектирования. Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. При использовании исполнителем дополнительных программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить автоматическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компьютер заказчика. Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей, в том числе ESRI, MapInfo, Autodesk, – участников консорциума по разработке стандарта OpenGIS) и выполнена в векторном виде. Графические материалы должны открываться без помех и без ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы), которые не включены в проект. Пояснительная записка включает описание электронной версии проекта, в том числе: -краткое описание технологии создания проекта; -указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; -краткое описание используемых программных продуктов; -описание структуры хранения данных проекта; -подробная инструкция по работе с проектом. |
| 15 | Иные требования и условия | В проекте генерального плана поселения предусмотреть разработку схемы генеральной санитарной очистки территории поселения |
| 16 | Контроль и приемка работы | Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно утвержденному календарному плану, с составлением актов контроля и приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится специалистами предприятия – подрядчика и специалистами Заказчика. При приемке оцениваются полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений. |

От Исполнителя:	    _____________ (__________________)

М.П.

От Заказчика:

Начальник отдела архитектуры и строительства _________________   Г.Г. Абашева

М.П.