Приложение 1

к постановлению Администрации

от 31.12.2014 года № 1413

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Алнашский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Индикаторы | Срок | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: от 23.09.2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»; от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». | -Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов муниципальной власти, -повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО); -обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ. | Приказ Госжилинспекции УР «Об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал» | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности). 2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида). 3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбив-кой по видам организаций). 4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) | отчет об исполнении – в установленные сроки | Администрация МО «Алнашский район» Контрольно-счетный орган |  |
|  | Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее-МКД); б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; д) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ. | -Повышение правовой грамотности населения; -снижение социальной напряженности | Распоряжение Правительства УР от 06.05.2013 № 275-р «О мероприятиях, направленных на информирование населения Удмуртской Республики о принимаемых органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного само-управления в Удмуртской Республике мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года). 2. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). 3. Количество (шт.) приемов граждан 4. Количество (чел., % к общему количеству на-селения муниципального образования) населения, охваченного мероприятиями | Отчет об исполнении в установленные сроки | Администрация МО «Алнашский район», Контрольно-счетный орган |  |
|  | Обеспечение деятельности общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | -Осуществление муниципального жилищного контроля; -вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Указ Главы УР «О создании общественного совета в сфере ЖКХ», положение об общественном совете | 1. Наличие общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Администрации района; 2. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественного совета по вопросам ЖКХ | обеспечение деятельности – постоянно | Администрация МО «Алнашский район», Контрольно-счетный орган |  |
|  | Работа территориальной комиссии по урегулированию кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса. | - Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов муниципальной власти, общественных организаций; - повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; - обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Указ Главы УР «Об утверждении порядка осуществления мониторинга», предусматривающего, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал |  | Постоянно | Администрация МО «Алнашский район», Контрольно-счетный орган |  |
|  | Реализация мероприятий по исполнению федерального закона от 21.07.2014 г. № 209 - ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | Методические документы Минстроя России и Минсвязи России | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | Администрация МО «Алнашский район» |  |
| - Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помощь в лицензировании деятельности по управлению МКД на территории муниципального образования | Обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению МКД | Указ Главы УР от 23.09.2014 N 307 «О лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами» | 1. Количество (шт.) управляющих компаний получивших лицензию | Постоянно | Администрация МО «Алнашский район», Контрольно-счетный орган |  |
|  | Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20.04.2013 года в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению МКД» | -Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; -повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; -защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; -эффективное управление МКД | Распоряжение Правительства УР, утверждение порядка и графика приведения договоров управления МКД в соответствие с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность представления ин-формации о реализации графика не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории муниципального образования). 2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) | В течении года | Управляющие компании |  |
|  | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах | -Повышение качества деятельности по управлению МКД; -повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников | Распоряжение Правительства УР, утверждение перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность отчета не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (%) организаций, осуществляющих управление МКД на территории муниципального образования и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций). 2. Уровень активности населения муниципального образования, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД | Организация системы рейтингования –не позднее 1 квартала 2015 г., -обеспечение работы системы рейтингования - постоянно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных ст. 167 ЖК РФ, Постановлением Правительства УР от 28 ноября 2014г. №479 « О порядке предоставления субсидий бюджета УР на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием финансовой поддержки государственной корпорации-Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | Запуск новой системы капитального ремонта МКД | Приняты все акты муниципального образования по вопросам организации проведения капитального ремонта МКД | Соотношение (%) количества актов, запланированных к принятию, и актов, фактически принятых | до 15.01.2015г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Участие в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (далее - РПКР) | -Обеспечение проведения капитального ремонта МКД; -создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Постановление Правительства УР от 19.05.2014 № 186 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт). 2. Объем (руб.) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) | Постоянно в соответствии с РПКР | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Участие в краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | -Улучшение условий проживания граждан; -улучшение состояния многоквартирного жилого фонда | Постановление Правительства УР от 29.09.2014 № 370 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт). 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) | Постоянно в соответствии с РПКР | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Повышение прозрачности и подконтрольности функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Распоряжение Правительства УР, Мониторинг функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | Постоянно, начиная с февраля 2015 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 г. (далее – программа переселения) | Улучшение условий проживания граждан | В соответствии с мероприятиями, предусмотренными законодательством Удмуртской Республики и решениями Правительства Российской Федерации | 1. Объем ( %) площади жилья, запланированного к переселению и фактически переселенного. 2. Количество (%) человек, запланированных к переселению и фактически переселенных | до 01.09.2017г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Получение и использование средств поддержки для софинансирования программы переселения | -Получение дополнительных средств для проведения переселения; -увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | Подача заявки в Минстрой УР на получение федеральной поддержки и одобрения заявки | 1. Объем (%) площади жилья, запланированного к переселению и фактически переселенного с использованием средств Фонда ЖКХ и бюджета УР. 2. Количество (%) человек, запланированных к переселению и фактически переселенных с использованием выделенных средств | 2014 – 01.09.2017 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Создание системы контроля деятельности подрядных организаций по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программы переселения | Создание условий, гарантирующих своевременное исполнение программы переселения в рамках муниципального образования | Контроль деятельности подрядных организаций по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программы переселения | Организация системы контроля. | постоянно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | Повышение информированности граждан о реализации программ переселения | Работа по размещению информационных табличек завершена | Количество (шт., %) МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программу переселения | До 01.10.2014г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда муниципального образования, признанного таковым после 1 января 2012 г. (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1473-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2. Объем (кв.м., %) существующего аварийного жилищного фонда в Российской Федерации в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда | 2015 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Участие в региональной адресной программе по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1473-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | Первое полугодие 2016 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности субъекта Российской Федерации получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне) | Создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Количество (%) человек, запланированных к переселению и фактически переселенных | до 01.09.2017г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
| - Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация графика разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Алнашский район» (далее ПКР) |  | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики об утверждении графика разработки ПКР |  | по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Алнашский район» | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12 марта 2012 г. № 184-р «О разработке программ»: График разработки ПКР | Отношение количества муниципальных образований (шт., %), в которых утверждены ПКР к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР-100% | 2014 -2015 годы, далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Принятие акта муниципального образования об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, проведению инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, проведению инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |  | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, проведению инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. |  | до 1 марта 2015 года | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Выявление бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры | Актуализация информации об объектах коммунальной инфраструктуры района | Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 11 июня 2013 года № 266 «Об утверждении ведомственной отчётности» | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов на территории муниципального образования за отчетный период. 2. Количество (шт.) принятых на учет бесхозяйных объектов в муниципальную собственность за отчетный период | ежегодно (полугодовая до 15 июля, годовая до 20 января) | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры |  | Акты управления имущественных отношений об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, проведению инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |  | до 1 января 2015 года, далее постоянно по мере необходимости. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Выполнение комплекса технических и кадастровых работ по бесхозяйным объектам коммунальной инфраструктуры. Регистрация прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры на территории района | создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства района | график регистрации прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры | 1. Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству таких объектов, расположенных на территории района-100% 2. Количество бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры с разбивкой по муниципальным образованиям- по факту на конец отчетного года. | постоянно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Принятие акта об организации работы по независимому технологическому и ценовому аудиту схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики об организации работы по независимому технологическому и ценовому аудиту схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | до 1 марта 2015 года | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях-поселениях района | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Распоряжение правительства УР от 20 августа 2012 года № 677-р «О графиках разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения» Приказ Министерства строительства, архитектуры жилищной политики УР от 22 августа 2012 года № 480 «О графиках разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения» | 1. Отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям)-100% | Завершение работы – до 31.12.2015 года, далее – постоянно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Актуализация утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений |  |  |  | По мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Принятие акта Администрации МО «Алнашский район» об организации работы по эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики об организации работы по проведению оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | до 31 декабря 2014 года | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Проведение оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Алнашский район» | Создание актуальной информационной базы о состоянии УП; Создание условий для привлечения инвестиций в сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Приказ Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 года №373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Отношение количества муниципальных предприятий, в отношении которых проведена оценка эффективности , по отношению к общему количеству таких предприятий, фактически осуществляющих деятельность на территории района- 100% | до 1 декабря 2014 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Утверждение и актуализация графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | Создание условий для привлечения инвестиций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Приказ Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 года №373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | В соответствии с методическими рекомендациями по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Декабрь 2014 г. далее - по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Размещение в открытом доступе в сети Интернет актуализированного графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление |  |  |  | Декабрь 2014 г., далее - постоянно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Принятие акта МО «Алнашский район» об организации работы по заключению концессионных соглашений на объекты жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий осуществляющих неэффективное управление |  | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской об организации работы по заключению соглашений на объекты жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий осуществляющих неэффективное управление |  | До 1 января 2015 года | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | -Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; -создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения района; -повышение качества коммунальных услуг | График проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования | 1.Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений. 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод -30 процентов | 2014 - 2015 гг., далее –по мере необходимости до 1 января 2017 года | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории района | -Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; -привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения района | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской об организации работы по заключению соглашений с графиком проведения данной работы | Количество (шт.) фактически заключенных соглашений; отношение количества ресурсоснабжающих организаций (далее-РСО), имеющих заключенные соглашения, к количеству РСО, осуществляющих деятельность на территории района | Постоянно | Уполномоченный орган власти УР в области государственного регулирования тарифов, Администрация МО «Алнашский район». |  |
|  | Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории района | Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения района | Решения уполномоченного органа исполнительной власти Удмуртской Республики в области государственного регулирования тарифов | Отношение количества РСО в сфере водоснабжения, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов, по отношению к их общему количеству (с разбивкой по отраслям) Целевые значения: (%) водоснабжение/водоотведение: 2014г.-0% 2015г.-30%; 2016г-100% теплоснабжение: 2014г.-25% 2015г.-35%; 2016г-100% | С 2014 г. - в «пилотном режиме», с 2016 года - постоянно | Уполномоченный орган власти УР в области государственного регулирования тарифов, Администрация МО «Алнашский район» |  |
| - Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных поселений района | -Повышение качества коммунальных услуг; -Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; | Организация мониторинга качества коммунальных услуг; ежеквартальная информация муниципальных образований а Министерство энергетики и ЖКХ УР о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения; ежеквартальная информация муниципальных образований в ГЖИ и министерство энергетики и ЖКХ УР по результатам надзорных мероприятий по соответствию качества услуг водоснабжения и водоотведения нормативным требованиям | 1. Доля проб питьевой воды, отобранных у потребителей, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб. 2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | Ежегодно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; | Акт Удмуртской Республики, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения в Удмуртской Республике ( в соответствии с приказом Мин-строя России от 4 апреля 2014 года № 162/пр) | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | До 2020 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения в Удмуртской Республике (в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 года № 162/пр) | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | До 2017 г. | Администрация МО «Алнашский район», РСО |  |
|  | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента РФ от 06 июля 2013 год № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; обеспечение эффективности использования ресурсов | Акт Министерства энергетики и ЖКХ УР утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения в Удмуртской Республике | Доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивающих достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) в общем количестве централизованных систем в районе | До 2018 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» Акт министерства энергетики и ЖКХ УР об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество РСО и их доля от общего количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляющих деятельность на территории района, в отношении которых установлены показатели деятельности в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 года № 162/пр целевое значение 100% | 2015 г., далее – по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Акт министерства энергетики и ЖКХ УР об организации порядка осуществления мониторинга проведения тех. обследования ОМС (в соответствии с приказом Минстроя России от 5 августа 2014 года № 437/пр) об организации работы по проведению технологического аудита с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы. Отчеты в адрес Минстроя России о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления, с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь при транспортировке | 1.Доля организаций проведших техническое обследование. 2.Уровень физического износа основных фондов (%). 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%) | 2015 г., далее при необходимости | Администрация МО «Алнашский район» РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  |
|  | Анализ финансового состояния организаций в сфере теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведение | Акт министерства энергетики и ЖКХ УР об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. Отчет УР по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов. Доклад Главы Удмуртской Республики Минстрою России ФСТ РФ (периодичность полугодие) | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Уровень собираемости платежей (%). 3. Дебиторская задолженность (%). 4. Кредиторская задолженность (%) | 2015 г., далее ежегодно | Администрация МО «Алнашский район» РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  |
|  | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Акт министерства энергетики и ЖКХ УР об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды | 1.Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%). 2.Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%) | 2014 г., далее по мере необходимости | РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Разработка, утверждение, реализация инвестиционных программ РСО сфере водоснабжения и водоотведения на территории района, в том числе, разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством. Разработка реализация Планов снижения сбросов. Разработка реализация Планов по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; создание условий для привлечения инвестиций сферу водоснабжения водоотведения Удмуртской Республики; повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 641 «Об инвестиционных производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Акты Министерства энергетики ЖКХ УР об организации работы по разработке технических заданий инвестиционных программ, принятия схем водоснабжения и водоотведения, разработка и реализация инвестиционных программ с учётом установления показателей деятельности РСО, планов с разбивкой по муниципальным образованиям с утверждением графика проведения данной работы. Проект НПА, утверждающего порядок (регламент) об осуществлении полномочий по согласованию планов снижения сбросов уполномоченным органом исполнительной власти Удмуртской Республики/органом местного самоуправления поселения, городского округа. Проект НПА, утверждающего порядок (регламент) проведения мониторинга утверждения реализации РСО планов и мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 1. Количество (шт., %) РСО сфере водоснабжения водоотведения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории района 2. Количество (шт., %) РСО сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов по приведению качества воды соответствие законодательством), по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения. 3.Объём (шт., %, тыс. руб.) реализованных мероприятий Инвестиционных программ РСО сфере водоснабжения водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчётном году. 4. Объем (шт., %, тыс. руб.) реализованных мероприятий, планов (отдельно по снижению сбросов по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению общему количеству мероприятий в соответствии с планами в отчётном году. Целевое значение:100% | 2014 – 2015 гг., далее – постоянно | РСО в сфере водоснабжения и водоотведения Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Разработка, утверждение и реализация региональной программы «Чистая вода» | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 года №356 «Об утверждении республиканской целевой программы «Чистая вода на 2011-2015 годы» | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (тыс. руб.). 2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, финансируемых из регионального местного бюджетов (тыс. руб.). 3. Объём (%, тыс. рублей) фактически освоенных внебюджетных средств плановым на отчётный год. 4. Объём (%, тыс. рублей) фактически освоенных средств из регионального и местного бюджетов к плановым на отчётный год | 2014 г., далее –по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Акты Министерства энергетики и ЖКХ УР об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории района (по данным Росстата) | 2014 год, далее - по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов района в сфере водоснабжения и водоотведения | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Удмуртской Республики; повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Удмуртской Республики на период до2025 года» | 1. Объём (%, тыс. рублей) фактически привлечённых кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объёму капитальных вложений. 2. Количество и доля (шт., %) фактически Реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных и реализации инвестиционных проектов | С 2014 года, далее - по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Решение органа местного самоуправления поселения о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации | 2014 год, далее - по мере необходимости | Администрация МО «Алнашский район» |  |
| 5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики по определению плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза | 1.Снижение к 2017 году не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) 2. Количество (шт.) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. 3. Количество (шт.) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | До 2017 г. Принятие необходимого нормативного акта – 1 квартал 2015 года | Администрация МО «Алнашский район», РСО в сфере теплоснабжения |  |
|  | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года №Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о плановых значениях до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | снижение к 2018 году до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики- 1 квартал 2015 года. Работа до 2018 года. | Администрация МО «Алнашский район», РСО в сфере теплоснабжения |  |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения. Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений. | Акт Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и количество РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики (по данным Росстата). 2. количество систем теплоснабжения: - высоконадежные(шт.); -надежные(шт.); -малонадежные (шт.); -ненадежные (шт.). | 1. Первоначальное утверждение перечня показателей- 1 квартал 2015 года, далее в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года № 452 2. 1 квартал 2015 года, далее ежегодно до 15 апреля. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения МО «Алнашский район»; повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере тепло-снабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. 2. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами. | 2014 – 2015 гг., далее –по мере необходимости | РСО в сфере теплоснабжения, Министерство энергетики и ЖКХ УР, Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства УР: от 10 октября 2014 года № 383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития УР на период до 2025 года»; от 16 октября 2006 года № 110 «Об утверждении Положения о Государственном реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики». | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | 2014 -2015 годы, актуализация, сопровождение - постоянно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения | Принятие решения органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации | 2014 г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
| - Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Алнашского района в 2014 – 2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | -Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; -сокращение текущих расходов на содержание объектов | Распоряжение Правительства УР об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация района, бюджетные организации |  |
|  | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | -Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; -сокращение потребления коммунальных ресурсов; - сокращение платы за коммунальные ресурсы | Распоряжение Правительства УР об утверждении перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (%) МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории МО «Алнашский район» | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация района, Управляющие компании |  |
|  | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | -Снижение потребления коммунальных ресурсов; -сокращение платы за коммунальные ресурсы; -повышение комфорта проживания в МКД | Распоряжение Правительства УР об утверждении комплекса мер направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация района, Управляющие компании |  |
|  | Формирование, актуализация и сопровождение приоритетных инвестиционных проектов в Алнашском районе, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | -Повышение потенциала энергоэффективности субъекта Российской Федерации; -сокращение потребления энергоресурсов; -сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | Постановление Правительства УР от 10 октября 2014 года № 383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития УР на период до 2025 года»; от 16 октября 2006 года № 110 «Об утверждении Положения о Государственном реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики». | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | 2015 г. | Минэкономики УР, АНО «Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики», Минпромэнерго УР Администрация района |  |
| - Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация муниципальной подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Алнашский район на 2015-2020 годы», включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере и т.п. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Постановление Администрации МО «Алнашский район» муниципальной подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды 2015-2020 годы» №1089 от 14.10. 2014года | Доля (%) отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории МО | 2015-2020г.г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | -Снижение негативного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня жизни населения | Распоряжение Правительства УР об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов | 1.Количество (шт.) выявленных мест несанкционированного размещения отходов 2. Количество (шт.) ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | 2014 г., далее - регулярно | Администрация МО «Алнашский район» |  |
|  | Строительство мусоросортировочной станции | Улучшение экологи-ческой ситуации в муниципальном образовании | В соответствии с проектом | 1. Мощность введенных сооружений | 2015-2020г.г. | Администрация МО «Алнашский район» |  |