Приложение 1 к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Алнашский район» на 2011-2015 годы.

ПЛАН

Мероприятий  по  развитию  систем  водоснабжения ,  водоотведения , сбор ТБО по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Алнашский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн.руб. | Объем инвестиций по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Источник фи- нансирования | Ожидаемые результаты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка автоматической системы пуска и защиты насосов на арт. скв.: 1. с. Алнаши , ул. Мира | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  | предприятий | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 2 | Модернизация автоматической системы пуска и защиты насосов на арт. скв.: - ул. Садовая - ул. Пушкинская - ул. Полевая | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  | предприятий | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 3 | Модернизация автоматической системы пуска и защиты насосов на арт. скв.: - с.Алнаши, ул. Северная - с. Алнаши, ул. Солнечная - с. Алнаши ул. Межевая, ул. Цветочная, ул. Ленина | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  | предприятий | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 4 | Модернизация автоматической системы пуска и защиты насосов на арт. скв.: - №1 д. Азаматово - №2 д. Азаматово - д. Вязовка - д. Байтеряково - с. В.-Ятчи | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | предприятий | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 5 | Установка системы диспетчеризации артезианских скважин | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | Бюжджет УР | Повышение надежности водоснабжения |  |
| 6 | Проектирование и бурение новой артезианской скважины в с. Алнаши, ул. Троицкая | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  | Бюжджет УР | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 7 | Проектирование и бурение новой артезианской скважины в с. Алнаши, ул. Широкая | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  | Бюжджет УР | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 8 | Проектирование и бурение новой артезианской скважины в с. Алнаши, ул. Удмуртская | 1,4 |  |  |  | 1,4 |  | Бюжджет УР | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 9 | Проектирование и бурение новой артезианской скважины в с. Алнаши , ул. Липовая | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  | Бюжджет УР | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 10 | Проектирование и бурение новой артезианской скважины в с. Алнаши, ул. Лесная | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | Бюжджет УР | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 11 | Установка системы очистки воды на основе осмоса на артезинских скважинах.: 1.№1 д. Азаматово 2.с. Алнаши ул. Ленина, ул. Полевая, ул. Пушкинская | 4,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюжджет УР | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. В-Ятчи ул. Комсомольская 250 м. ул. Мира 150 м. ул. Солнечная 250 м. | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | предприятий | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 13 | Установка приборов учета расхода воды на арт. скв. Алнашского р-на | 0,85 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | предприятий | Контроль за потреблением воды |  |
| 13 | Устройство заграждений 1 пояса санитарной охранной зоны артезианских скважин | 1,8 | 0,9 | 0,9 |  |  |  | предприятий | Обеспечение санитарно-экологических норм. |  |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Первомайская 250 м. ул Ленина 200 м. ул. Мелиораторов 200 м. ул. Набережная. 300 м. ул. Поперечная 300 м. пер. Красный 150 м. ул. Свободы 300 м ул. Линейная 300 м ул. Труда 250 м ул. Юбилейная 300 м ул. Рассветная 300 м | 4,22 | 1,2 | 1,2 | 0,72 | 0,6 | 0,5 | Бюджет УР | Повышение надежности, качества водоснабжения |  |
| ИТОГО |  | 23,97 | 4,37 | 4,97 | 4,09 | 6,67 | 3,87 |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство канализационного коллектора от ул. Липовая с. Алнаши | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | Бюджет УР | Увеличение производственной мощности очистных до проектной, уменьшение себестоимости сооружений |  |
| 16 | Строительство канализационного коллектора в центре с. Алнаши с окольцовкой всех социально-значимых объектов | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | Бюджет УР |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт канализационных сетей 4 км | 6.0 |  | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Бюджет УР | Повышение качества транспортировки стоков, |  |
| 18 | Проектирование и строительство слив-ной станции на очистных сооружениях с. Алнаши | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | Бюджет УР | проектной очистных сооружений |  |
| ИТОГО |  | 82,0 | 1,0 | 76,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Сбор, транспортировка, размещение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проектирование и размещение санкционированной лицензионной свалки в районе | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  | Бюджет УР |  | Обеспечение санитарно-экологических норм. Увеличение объемов размещяемых ТБО |
| 20 | Проектирование и строительство мусоросортировочной станции с. Алнаши | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | Бюджет УР |  | Обеспечение санитарно-экологических норм. Ввод станции позволит уменьшить объем ТБО, подлежащий захоронению |
| 21 | Обустройство площадок временного накопления ТБО в населенных пунктах района | 6,0 |  | 2,0 | 3,0 | 1,0 |  | Бюджет УР |  | Обеспечение санитарно-экологических норм. |
| 22 | Приобретение спецтехники для сбора ТБО | 3,0 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | Бюджет УР |  | Улучшение качества обслуживания населения |
| ИТОГО |  | 28,5 | 4,5 | 18,5 | 3,0 | 2,5 | 0 |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 134,47 | 9,87 | 99,97 | 8.59 | 10,67 | 5,37 |  |  |  |