Приложение к постановлению

Администрации Алнашского района

от 10 ноября 2011 г. № 1323

Приложение 2

План мероприятий Подпрограммы

| Наименование муниципального учреждения, предприятия | Наименование мероприятия | Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы) | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации - всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Алнашский район (общие мероприятия) | Расчет значений целевых индикаторов Программы, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минрегион России | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве района. Внедрение энергетического менеджмента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений; | НИОКР | Бюджет УР Бюджет МО | 5200 3822 |  | 2600 1911 | 2600 1911 |  |  |  |
|  | Внедрение информационно-аналитической системы сбора, обработки, анализа, отчетности потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы муниципального образования | капитальные вложения | иные источники | 95 | 95 |  |  |  |  |  |
|  | - мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы; | НИОКР | иные источники | 354 | 90 | 59 | 63 | 68 | 73 |  |
|  | - передача на баланс специализированным организациям тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алминистративное здание | Установка прибора учета холодной воды | КП | бюджет МО | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии | КП | бюджет МО | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы. | КП | Бюджет МО | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| Итого по Администрации: в т.ч. |  |  |  | 115 |  | 3 | 112 |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 115 |  | 3 | 112 |  |  |  |
| Алнашская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационар | замена оконных блоков - 222 шт. входных дверей — 8 шт. | капитальные вложения | Бюджет УР | 2220 84 |  |  | 740 42 | 740 42 | 740 |  |
|  | утепление труб отопления на техническом этаже 800 метров | КП | Бюджет МО | 1700 |  | 55 | 745 | 400 | 500 |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 158 |  | 13,5 | 144,5 |  |  |  |
| Поликлиника | замена входных дверей 7шт. , замена оконных блоков 113 шт. | КП | Бюджет УР | 56 1550 |  |  | 56 800 | 400 | 350 |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 16 |  |  | 16 |  |  |  |
| Инфекционное отделение | замена входных дверей 10 шт. , | КП | Бюджет УР | 80 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков 21 шт. | КП | Бюджет УР | 210 |  |  | 210 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 158 |  | 12 | 146 |  |  |  |
| Хозяйственный блок | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 158 |  | 24 | 134 |  |  |  |
|  | замена входных дверей 10 шт. , | КП | Бюджет УР | 80 |  |  | 40 | 40 |  |  |
|  | замена оконных блоков 41 шт. | КП | Бюджет УР | 230 |  |  | 230 |  |  |  |
|  | реконструкция крыши с утеплением | КП | Бюджет УР | 2800 |  |  | 2800 |  |  |  |
| Общие мероприятия | Промывка системы отопления всего больничного комплекса и опресовка | КП | Бюджет МО | 185 |  | 48 | 48 | 48 | 41 |  |
| Н.Сырьезский ФАП | Установка противопожарной сертифицированной двери | КП | Бюджет МО | 18 |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы. | КП | Бюджет МО | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| Кузилинский ФАП | Установка конвекторов отопления 4 шт. | КП | Бюджет МО | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | промывка отопительной системы | КП | Бюджет МО | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| Ч-Куюковсий ФАП | Утепление дверей | КП | Бюджет МО | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| Шайтановский ФАП | Утепление дверей | КП | Бюджет МО | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Замена бетонных плит отопления на конвекторы 4 шт. | КП | Бюджет МО | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| Асановский ФАП | Утепление дверей |  | Бюджет МО | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков. | КП | Бюджет МО | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | КП | Бюджет МО | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| Кучеряновский ФАП | Установка и утепление дверей -5 шт. | КП | Бюджет МО | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| Нижне-Котныревский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Установка сертифицированной противопожарной двери | КП | Бюджет МО | 18 |  |  | 18 |  |  |  |
| Варзи-Ятчинская амбулатория. | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 13 |  |  | 13 |  |  |  |
| Шадраса-Кибьинский ФАП | Замена электрического котла меньшей мощности | КП | Бюджет МО | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков и двери | КП | Бюджет МО | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| Муважинский ФАП | Утепление дверей и окон | КП | Бюджет МО | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Установка дверей | КП | Бюджет МО | 14 |  |  |  |  | 14 |  |
| Оркинский ФАП | Замена электрического котла | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| Н-Утчанский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| Ст.Шудьинский ФАП | Замена бетонных электрических плит на конвекторы 4 шт. | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| Удмурт-Гондыревский ФАП | Перевод котельной на газовое отопление | КП | Бюджет МО | 59 |  |  | 59 |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| Удмурт-Вишурский ФАП | Установка конвекторов отопления 4 шт. | КП | Бюджет МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | КП | Бюджет МО | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| Варзибашский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| Мукшурский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| Писеевский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| Железнодорожный ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Установка окнных блоков и дверей | КП | Бюджет МО | 64,3 |  | 64,3 |  |  |  |  |
| Удмурт-Тоймобашский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | промывка отопительной системы. | КП | Бюджет МО | 11 |  |  | 11 |  |  |  |
| Асановская амбулатория | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| Лялинский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
| Байтеряковская амбулатория | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| Ст.Утчанский ФАП | Установка оконных блоков и дверей | КП | Бюджет МО | 40,1 |  | 40,1 |  |  |  |  |
| Ст.Юмьинский ФАП | Установка дверей | КП | Бюджет МО | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |
| Итого по ЦРБ: в т.ч. |  |  |  | 10180,6 | 7 | 290,1 | 6548,5 | 1690 | 1645 |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 7310 | 0 | 0 | 4998 | 1222 | 1090 |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 2870,6 | 7 | 290,1 | 1550,5 | 468 | 555 |  |
| Алнашское Управление Образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алнашская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии-5 шт., холодной воды — 3 шт. | КП | Бюджет МО | 380 |  |  | 380 |  |  |  |
| Азаматовская средняя школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Асановская средняя школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Байтеряковская средняя школа | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет УР | 534 |  | 34 | 500 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Варзи-Ятчинская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Удмурт-Тоймобашская средняя школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Установка дверей | КП | Бюджет МО | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| Писеевская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | КП | Бюджет МО | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| Муважинская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энерггии и холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Установка дверей | КП | Бюджет МО | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| Старо-Утчанская средняя школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Техникумовская средняя школа | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет МО | 500 |  | 16 |  |  | 500 |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Сям-Каксинская основная школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 70 |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
| Чем-Куюковская основная школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 70 |  |  |  | 70 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
| Ново-Утчанская основная школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 100 |  | 10 | 90 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| Нижне-Котныревская основная школа | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет УР | 568 |  | 68 | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной (перевод на газ) | КП | Бюджет УР | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление мягкой кровли | КП | Бюджет УР | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | Изоляция системы отопления в подвальной части | КП | Бюджет МО | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
| Кузебаевская основная школа | Установка дверей | КП | Бюджет МО | 34 |  | 34 |  |  |  |  |
| Железнодорожная основная школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | КП | Бюджет МО | 50 | 20 | 30 |  |  |  |  |
| Старо-Шудьинская основная школа | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  |  | 120 |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Замена труб отопительной системы | КП | Бюджет МО | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| Удмурт-Гондыревская основная школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
| Кузюмовская начальная школа | Установка автоматики электрокотлов | КП | Бюджет МО | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Замена эл. котла | КП | Бюджет МО | 32 |  | 32 |  |  |  |  |
| Ятцазская начальная школа | Установка автоматики электрокотлов | КП | Бюджет МО | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| Юмьяшурская начальная школа | Замена труб отопительной системы | КП | Бюджет МО | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
| Азаматовский детский сад | Устанвка эл. котла | КП | Бюджет МО | 32 |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Установка эл. наноса | КП | Бюджет МО | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| Детский сад «Родничок» | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет МО | 515 | 15 |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 46,5 | 46,5 |  |  |  |  |  |
| Детский сад «Солнышко» | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет МО | 536 | 36 |  | 100 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 500 | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| Писеевский детский сад | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет МО | 515 | 15 |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды, эл.энергии | КП | Бюджет МО | 93 | 3 |  | 90 |  |  |  |
| Муважинский детский сад | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Установка эл.насоса | КП | Бюджет МО | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| Удмурт-Тоймобашский детский сад | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Замена труб отопительной системы | КП | Бюджет МО | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| Кузебаевский детский сад | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | КП | Бюджет МО | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
| Детский сад «Варзинка» | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Изоляция системы отопления в подвальной части здания | КП | Бюджет МО | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Замена газового котла | КП | Бюджет МО | 199,9 | 99,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка двери | КП | Бюджет МО | 34 |  | 34 |  |  |  |  |
| Детский сад «Полянка» | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды, эл. энергии | КП | Бюджет МО | 93 | 3 |  | 90 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | КП | Бюджет МО | 42 | 12 | 30 |  |  |  |  |
| Итого по УО: в т.ч. |  |  |  | 19305,9 | 319,4 | 2445,5 | 10363,4 | 4047,8 | 2129,8 |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 7870,5 | 0 | 1469,5 | 3528,4 | 1862,8 | 1009,8 |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 11435,4 | 319,4 | 976 | 6835 | 2185 | 1120 |  |
| Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДК д. Азаматово | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | Капитальные вложения | Бюджет МО | 130 |  |  | 130 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| СДК с. В-Ятчи | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 130 |  |  | 130 |  |  |  |
| СДК д. Байтеряково | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 130 |  |  |  | 130 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| СКЦ с. АСТ | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 150 |  |  |  |  | 150 |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 90 |  |  |  |  | 90 |  |
| СДК д. Удм. Тоймобаш | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 130 |  |  |  | 130 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
|  | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет УР | 160 |  |  |  | 160 |  |  |
| СДК д. Новый Утчан | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 130 |  |  |  |  | 130 |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 70 |  |  | 70 |  |  |  |
| СДК ст. Алнаши | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| СДК д. Старая Юмья | Перевод угольной котельной на газ | КП | Бюджет МО | 130 |  | 130 |  |  |  |  |
| Итого по отделу культуры в т.ч. : |  |  |  | 1660 | 60 | 130 | 440 | 580 | 450 |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 830 | 0 | 0 | 130 | 420 | 280 |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 830 | 60 | 130 | 310 | 160 | 170 |  |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, №2 | Техническое перевооружение котельной №1. | капитальные вложения | иные источники | 22300 | 22300 |  |  |  |  | 2870 |
|  | Установка узла учета тепловой энергии в котельной №2 | капитальные вложения | иные источники | 295 | 295 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | Модернизация системы теплоснабжения | капитальные вложения | иные источники | 531 |  |  | 531 |  |  | 113 |
| Котельная №8 д. Азаматово | Установка узла учета тепловой энергии | капитальные вложения | иные источники | 274 | 274 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 | Модернизация системы теплоснабжения | капитальные вложения | иные источники | 694 |  |  |  |  | 694 | 220 |
| Котельная №11 | Установка узла учета тепловой энергии. | капитальные вложения | иные источники | 340 | 340 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | Установка узла учета тепловой энергии | капитальные вложения | иные источники | 340 | 340 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7д. Удм-Тоймобаш | Техническое перевооружение котельной. | капитальные вложения | иные источники | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  |
| Итого по МУП «Теплосервис» |  |  |  | 32774 | 23549 | 8000 | 531 | 0 | 694 | 3203 |
| ООО «Тулкым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/н башня /скважины/ 18 шт. | Установка электронных узлов учета ХВС | капитальные вложения | иные источники | 360 |  | 100 | 260 |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности |  | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетических обследований жилых домов |  | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Алнаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,10 | Установка узлов учета тепла | Капитальные вложения | Иные источники | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,12 | Установка узлов учета тепла |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,14 | Установка узлов учета тепла |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | замена входных дверей и оконных блоков |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,16 | Установка узлов учета ХВС |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,22 | Установка узлов учета тепла, ХВС, эл.энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
| ул. Восточная,24 | Установка узлов учета ХВС |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская,2 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
| ул. Заводская,4 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
| ул. Заводская,6 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
| ул. Заводская,8 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
| ул.Заводская,10 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
| ул.Заводская,12 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
| ул.Комсомольская,1 | Установка узлов учета тепла, эл. энергии |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская,5 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская, 1 | Установка узлов учета тепла, эл. энергии |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская, 3 | Установка узлов учета тепла, эл. энергии |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская, 5а | Установка узлов учета тепла, эл. эн |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,15 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
| ул. Пушкинская,17 | Установка узлов учета тепла, эл.энергии |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,19 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,21 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Красильникова,5 | Установка узлов учета тепла, эл.энергии |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Красильникова,7а | Установка узлов учета тепла, эл.энергии |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Красильникова,9а | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл.энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
| ул. Первомайская,2 | замена входных дверей |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Установка узлов учета тепла, эл.эн |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
| ул. Первомайская,2а | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Установка узлов учета тепла, эл.эн |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
| ул. Первомайская, 4 | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Установка узлов учета тепла, эл.эн |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
| ул. Первомайская, 4а | Установка узлов учета тепла, эл.энергии |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Первомайская, 4б | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл.энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
|  | замена входных дверей |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| ул. Юбилейная,6 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл.энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
| ул. Юбилейная,25а | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл.энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
| ул. Строителей,4 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл.энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
| с. АСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,29 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, эл.энергии |  |  | 429,9 | 429,9 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 366,6 | 366,6 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,30 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, эл.энергии |  |  | 430 | 430 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,31 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла, ГВС |  |  | 288 | 288 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
| ул. Аллейная,32 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла, ГВС |  |  | 399 | 399 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
| ул. Аллейная,33 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла, ГВС |  |  | 232,2 | 232,2 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
| ул. Аллейная,34 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла, ГВС |  |  | 240,9 | 240,9 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
| ст. Алнаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,1 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 245,4 | 245,4 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 443,5 | 443,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление фасадов |  |  | 420,9 | 420,9 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,2 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 249 | 249 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 457,2 | 457,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление фасадов |  |  | 434 | 434 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,3 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 245,5 | 245,5 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 443,6 | 443,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление фасадов |  |  | 421,1 | 421,1 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,4 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 247,4 | 247,4 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 451 | 451 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление фасадов |  |  | 429,5 | 429,5 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,5 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 231,7 | 231,7 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление фасадов |  |  | 280,4 | 280,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 295,4 | 295,4 |  |  |  |  |  |
| с.Варзи-Ятчи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мира,15 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 268,6 | 268,6 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 531,9 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Дружбы,3 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 273,5 | 273,5 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 552,3 | 552,3 |  |  |  |  |  |
| ул. Алнашская, 9 | Установка узлов учета тепла, эл.энергии |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление крыши |  |  | 314,6 | 314,6 |  |  |  |  |  |
| д. Удмурт-Тоймобаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная,1 | Установка узлов учета тепла, ХВС, эл.энергии |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |
| д. Ниж. Сырьез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд Молодежный, 8 | ремонт сетей и установка узлов учета тепла |  |  | 284,7 | 284,7 |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов ХВС, эл.энергии |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |
| Итого по МКД: в т.ч. |  |  |  | 14685,9 | 9503,9 | 352 | 4830 | 0 | 0 |  |
| Фонд содействия реформы ЖКХ |  |  |  | 6652,7 | 6652,7 |  |  |  |  |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 1615,7 | 1615,7 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 760,3 | 760,3 |  |  |  |  |  |
| Иные потребители |  |  |  | 5657,2 | 475,2 | 352 | 4830 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  | Бюджет РФ | 6652,7 | 6652,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет УР | 17626,2 | 1615,7 | 1469,5 | 8656,4 | 3504,8 | 2379,8 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 15896,3 | 1146,7 | 1396,1 | 8695,5 | 2813 | 1845 |  |
|  |  |  | иные источники | 38791,2 | 24024,2 | 8452 | 5621 | 0 | 694 |  |