Приложение к постановлению Администрации МО «Алнашский район» от «____» февраля 2010 г. № _____

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА НА 2009 – 2011 ГОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»

с. Алнаши 2010 г.

Муниципальная адресная программа

перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии  с показаниями коллективных (общедомовых) приборов  учета на 2009-2011 годы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Решение заседания Правительства Российской Федерации от 13.10.2008г. №37 «О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Алнашский район» |
| Разработчик Программы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Алнашского района |
| Цель Программы | Упорядочение расчетов за потребленные ресурсы (тепловая энергия, электрическая энергия, горячая вода, холодная вода), создание действенного механизма стимулирования энергосбережения |
| Сроки реализации Программы | 2009 – 2011 годы |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления МО «Алнашский район», товарищества собственников жилья, управляющие организации, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, ориентировочно составляет 8725,00 тыс. рублей Источники финансирования: - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –6366,61 тыс. руб., - средства бюджета Удмуртской Республики – 1216,30 тыс. рублей, - средства муниципального образования – 620,25 тыс. рублей - средства собственников жилых помещений многоквартирного дома - 521,75 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество многоквартирных домов в которых планируется оснастить коллективными приборами учета – 51 дом. |

Введение

Муниципальная    адресная   Программа  перехода на отпуск коммунальных    ресурсов потребителям в соответствии  с показаниями коллективных (общедомовых) приборов  учета на 2009-2011 годы   направлена на упорядочение расчетов за потребленные  ресурсы (тепловая энергия, электрическая энергия, горячая вода, холодная вода), создание действенного механизма стимулирования энергосбережения, улучшение жилищных условий населения Алнашского района.

Программа представляет собой документ, содержащий комплекс организационных, финансово-экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и ожидаемым результатам, направленных на проведение работ по оснащению коллективными приборами учета многоквартирных домов и улучшение жилищных условий населения МО «Алнашский район».

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Программа рассчитана на 2009 - 2011 годы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Общее количество многоквартирных домов в Алнашском районе составляет 222, однако большинство из этих домов являются двухквартирными в одноэтажном исполнении. 51 многоквартирный дом, которые выполнены в 2-х и 3-х этажном исполнении с количеством квартир от 8-ми до 24-х, имеют техническую возможность установки общедомовых приборов учета энергоресурсов.

Эти многоквартирные дома требуют проведения мероприятий по оснащению коллективными приборами учета, так как до начала реализации Программы ни в одном из многоквартирных домов  нет коллективных (общедомовых) приборов учета.   В отличие от квартирных приборов учета общедомовые приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления (например, при увеличении давления холодной воды, при снижении температуры горячей и т.д.). Кроме того, общедомовые приборы учета позволяют точно определить потери воды от центрального теплового пункта до жилого дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения. Установка общедомового прибора учета позволяет понять, где именно происходит утечка - на домовых сетях или на отрезке от центрального теплового пункта до дома.

Необходимость использования общедомовых приборов учета продиктована также задачей учета затрат воды на содержание общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме, уборку и полив. Так как в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, все затраты на содержание общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме должны оплачивать сами собственники. Это повышает роль общедомовых приборов учета, с помощью которых возможно учесть весь объем горячей и холодной воды, потребленный домом на полив газонов, уборку тротуаров у многоквартирного дома, влажную уборку подъездов и т.д.

На 1 января 2009 года ни один многоквартирный дом не оборудован общедомовыми приборами учета  энергоресурсов. В результате реализации программы в 2009 году  из 51 МКД имеющих техническую возможность  установки приборов учета отопления, ХВС и ЭС оборудовано 5 МКД, что составляет 9,6%, 18 МКД, что составляет 35,3% и 18 , что составляет 35,3% соответственно.

2. Основные цели и задачи Программы

Упорядочение расчетов за потребленные  ресурсы (тепловая энергия, электрическая энергия, горячая вода, холодная вода), создание действенного механизма стимулирования энергосбережения

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении  к настоящей программе.

3. Программные мероприятия Программы

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- установка общедомовых приборов учета;

- организация системы обслуживания общедомовых приборов учета;

- организация системы контроля и учета потребленных коммунальных ресурсов.

Для обеспечения полного оснащения многоквартирных домов современными общедомовыми приборами учета необходимо установить:

51 - общедомовых приборов учета отопления,

7 - общедомовых прибора учета горячего водоснабжения,

51 -  общедомовых приборов учета холодного водоснабжения,

51  - общедомовых двухтарифных приборов учета электроснабжения (Таблица 1).

Таблица 1

| Общедомовые приборы учета | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопления | 5 | 14 | 32 | 51 |
| Горячего водоснабжения | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Холодного водоснабжения | 18 | 2 | 31 | 51 |
| Электроснабжения | 18 | 2 | 31 | 51 |

Перечень многоквартирных жилых домов, в которых предполагается установка общедомовых приборов учета в соответствии с настоящей Программой, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Удмуртской Республики, местного бюджета, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, ориентировочно составляет  10925,0 тыс. рублей в ценах 2009 года. (таблица 2)

Принята для расчета следующая стоимость приборов учета:

На 2009 год: ТС-200,0 тыс.руб.; ХВС- 30,0 тыс.руб.; ГВС-30,0тыс.руб.; ЭС-15,0 тыс.руб.

На 2010-2011 годы: ТС-110,0 тыс.руб.; ХВС- 30,0 тыс.руб.; ГВС-30,0тыс.руб.; ЭС-15,0 тыс.руб.

Таблица 2

| Источники финасирования | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | 1642,23 | 1423,85 | 3300,53 | 6366,61 |
| Бюджет Удмуртской Республики, | 72,33 | 62,71 | 1081,35 | 1216,39 |
| Местный бюджет | 71,43 | 61,94 | 486,88 | 620,25 |
| Потребители (собственники помещ.) | 184,00 | 81,50 | 256,25 | 521,75 |
| Инвесторы и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 1970,00 | 1630,00 | 5125,00 | 8725,00 |

Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики, местных бюджетов и прочих источников подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

# 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией МО «Алнашский район», ТСЖ, управляющими организациями и собственниками жилых помещений, подрядными организациями.

Администрация  МО «Алнашский район» обеспечивает:

- поддержку инвестиций;

- мониторинг реализации Программы;

- анализ и корректировку хода выполнения мероприятий Программы, внесение предложений по совершенствованию реализации Программы (совместно с исполнителями Программы).

ТСЖ, управляющие организации обеспечивают:

разработку проектно-сметной документации на замену внутридомовых инженерных сетей с учетом установки объектовых приборов учета;

сбор данных по показаниям общедомовых приборов учета.

# 6. Ожидаемые конечные результаты

Приборный учет дает возможность зафиксировать фактически потребленное количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчетного.

Информация о планируемых показателях по этапному переходу на отпуск ресурсов (ХВС, ЭС, ТС,  ГВС) потребителям  в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребленных ресурсов представлено в Приложении 3.

7.  Приложения

Приложение 1

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых предполагается установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 2

Планируемые показатели выполнения Программы.

Приложение 3.

Информация о планируемых показателях по этапному переходу на отпуск ресурсов (ХВС, ЭС, ТС, ГВС) потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.

Приложение 2

Планируемые

показатели выполнения Программы.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета потребления ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, благоустроенных соответствующими коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| Тепловой энергии | % | 9,6 | 37,2 | 100,0 |
| Горячей воды | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Холодной воды | % | 35,3 | 39,2 | 100,0 |
| Электрической энергии | % | 35,3 | 39,2 | 100,0 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 7,2 | 34,8 | 100,0 |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 28,6 | 32,5 | 100,0 |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 28,6 | 32,5 | 100,0 |

Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления,

Заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ

На основании распоряжения

Главы муниципального образования «Алнашский район»

От 29 сентября 2008г. № IV-24                                                                                                                         Котов Н.В.