Утверждена

Постановлением Администрации

МО «Алнашский район»

от « ____ » февраля 2010 г. № _____

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ   АДРЕСНАЯ

# ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН»

## НА 2010 г.

Паспорт

муниципальной адресной программы МО «Алнашский район» по переселению граждан из аврийного жилищного фонда

МО «Алнашский район» 2010г.

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Алнашский район» на 2010 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 года № 109 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель Программы | Предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Алнашский район»; определения размеров необходимого финансирования, консолидация из различных источников финансирования средств для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | Строительство нового жилищного фонда; ликвидация аварийного жилищного фонда; установление очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда; привлечение и аккумулирование средств бюджетов всех уровней для реализации программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | реализация Программы осуществляется на 2010 год. |
| Заказчик - Программы | Администрация МО «Алнашский район» |
| Разработчик проекта Программы | Администрация МО «Алнашский район» |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления МО «Алнашский район» и организации, расположенные на территории МО «Алнашский район», товарищества собственников жилья, собственники помещений, находящихся в многоквартирных домах. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, ориентировочно составляет 42,8355 млн. рублей в ценах 2010 года. Источники финансирования: - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39,3873 млн. руб. - средства бюджета Удмуртской Республики – 1,7348 млн. рублей; - средства местных бюджетов – 1,7134 млн. рублей; |
| Контроль реализации Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Районный совет депутатов МО «Алнашский район» Администрация МО «Алнашский район» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда общей площадью 1892,47 кв.м. Количество жителей, улучшивших условия проживания- 137 человек; Объем строительства нового жилищного фонда – 49 квартир площадью 1713,42 кв.м. |

Введение

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Алнашский район» на 2010 год  направлена на улучшение жилищных условий населения.

Программа представляет собой документ, содержащий комплекс организационных, финансово-экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и ожидаемым результатам, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения района.

Программа разработана на основании Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Сроки реализации Программы 2010 год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения МО «Алнашский район» является одним из приоритетов социальной политики органов местного самоуправления.

Часть населения района в настоящее время проживает в аварийных многоквартирных  домах, признанных непригодными для проживания и требующих их сноса.

Количество жилых многоквартирных домов в МО «Алнашский район» признанных аварийными 14 домов общей площадью 2271,50кв.м. В них проживало 169 человек или 69 семей. В 2009 году были включены в программу 3 дома, общей площадью 423,27 кв.м. Эти дома были снесены, а взамен них были построены 3 дома, в которые переселены 32 человека или 14 семей  из снесенных домов. В настоящую Программу 2010 года включены 11 домов, признанные в установленном законодательством порядке до 1 января 2009 года аварийными и подлежащими сносу  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Общая площадь данных домов 1892,47 кв.м., в них проживает 133 человека или 49 семей. 179,05 кв.м. аварийного жилья  на данный момент не заселена.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем в настоящей Программе обусловлено тем, что они:

- входят в число приоритетов для государства, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального и республиканского центра;

- носят комплексный характер и их решение окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных   домах, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу   в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

-    установление правовых  и организационных основ предоставления финансовой поддержки на проведение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение условий предоставления МО «Алнашский район» финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- консолидация финансовых средств из всех источников;

- определение размеров необходимого для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов финансирования;

- установление очередности переселения граждан многоквартирных домов.

3. Мероприятия программы

Перечень мероприятий определяет порядок действий, в результате которых реализация Программы приведет к ожидаемым результатам

3.1 Организационное и техническое обеспечение программы

В Программу включены аварийные многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли решение о готовности участвовать в Программе.

В области организационного и технического обеспечения Программа предусматривает следующие направления работ:

- организация и проведение тематических конференций, семинаров по вопросам, связанным

с управлением и содержанием жилья;

- рассмотрение вопросов выполнения Программы на Районной комиссии по жилищной политике в МО «Алнашский район;

- создание и функционирование на территории МО «Алнашский район» рабочей группы по выполнению мероприятий Программы и реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

При условии своевременного финансирования Программы строительный и жилищно-коммунальный комплекс Алнашского района в состоянии обеспечить реализацию Программы.

3.2.Перечень мероприятий программы

Органы местного самоуправления совместно с заинтересованными организациями:

1) формируют перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе для включения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год;

2) разъясняют через средства массовой информации, организации жилищно-коммунального хозяйства  условия предоставления финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

3) инициируют проведение собраний с целью принятия решения об участии в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год;

4) предоставляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики:

а) списки аварийных многоквартирных домов;

б) ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по выполнению условий, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

5)обеспечивают прозрачность процедур прохождения и использования средств на проведение переселения граждан из аварийных  многоквартирных домов, а также исключают возможность нецелевого использования указанных средств;

6) осуществляют мониторинг выполнения Программы в рамках МО «Алнашский район» и предоставляют в  Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики ежемесячный отчет о выполнении Программы.

При поступлении финансовых средств из бюджета Удмуртской Республики Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики из бюджета  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет  МО «Алнашский район», осуществляется их использование в пределах установленных лимитов на реализацию Программы  в соответствии со статьями 17-20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.3 Механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Для переселения из аварийных многоквартирных многоквартирных домов возможно предоставление жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством критериев.

Переселение граждан из аварийных  многоквартирных домов осуществляется:

1) для нанимателей жилых помещений по договору социального найма путем предоставления на условиях договора социального найма другого жилого помещения, равнозначного по площади занимаемому  жилому помещению, находящемуся в аварийном многоквартирном доме;

2) для собственников жилых помещений по соглашению с собственником предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену.

При этом могут предоставляться:

1) приобретенные органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступающих из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета  Удмуртской Республики;

2) построенные путем участия  в соинвестировании в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности на основании договора подряда за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Удмуртской Республики, направляемых на строительство квартир в многоквартирных домах и (или) многоквартирных домов, все помещения в которых будут переданы в муниципальную собственность.

Основным критерием выбора жилого помещения является стоимость жилого помещения, которая должна быть минимальной при соблюдении установленных законодательством условий по размерам и качеству представляемого жилья. В случае принятия решения о строительстве муниципального социального жилья следует использовать социальные проекты, предназначенные для жилья именно такого типа.

Выкуп жилых помещений у собственников и приобретение жилых помещений взамен изымаемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется  по ценам, сложившимся в соответствующих муниципальных образованиях для приобретения помещений на рынке жилья, но не более следующих цен за 1 квадратный метр общей площади:

по МО «Алнашский район» не более чем 25,0 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложениях 1 и 2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета МО «Алнашский район».

Общий объем финансирования Программы – 42835,5 тыс.руб., в том числе

за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  - 39387,3 тыс.руб.;

из бюджета Удмуртской Республики – 1734,8 тыс.руб.;

из бюджета МО «Алнашский район» - 1713,4 тыс.руб.

Объем средств, предусмотренных Программой, обеспечивает долю софинансирования программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики, необходимую для выделения средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями, определенными статьями 17 и 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

МО «Алнашский район» также осуществляет софинансирование  программных мероприятий.

| Наименование муниципального образования | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства Фонда | Средства бюджета Удмуртской Республики | Средства бюджета МО «Алнашский район» |
| МО «Алнашский район» | 42835,5 | 39387,3 | 1734,8 | 1713,4 |

5. Механизм реализации программы

Реализация  Программы осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики и органами МО «Алнашский район».

МО «Алнашский район:

- утверждает объемы финансирования мероприятий Программы проведения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов за счет средств бюджета  МО «Алнашский район»  в соответствии с постановлением Правительства УР от 19 мая 2008 года № 109 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- формирует перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе для их включения  в региональную адресную Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год;

- представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы на территории МО «Алнашский район» в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации Программы;

- при необходимости заключает  в соответствии с законодательством контракты (договоры),  в том числе в целях приобретения (инвестирования в строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- осуществляет оформление в  муниципальную собственность помещений для последующего предоставления гражданам по договорам социального найма;

- осуществляет заключение договоров социального найма с гражданами, проживающими по договорам социального найма, и договоров выкупа с собственниками жилых помещений;

- принимает общим собранием собственников помещений в аварийном многоквартирном доме решения о сносе многоквартирного дома, что подтверждается протоколом общего собрания, или принимает постановление администрации МО «Алнашский район» о сносе многоквартирного дома в отношении аварийного многоквартирного дома,  все помещения в котором находятся в муниципальной собственности;

- выполняет условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года « 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», что и подтверждает предоставлением ежемесячного отчета  о реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

6.Организация управления программой.

Организация управления Программой осуществляется Администрацией МО «Алнашский район» и в рамках управления:

1) осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы;

2) анализирует ход выполнения Программы;

3) проводит совещания с представителями органов местного самоуправления;

4) осуществляет комплексный контроль за выполнением мероприятий Программы;

5) представляет отчеты в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

7. Контроль за реализацией программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет  Администрация МО «Алнашский район».

Мониторинг реализации Программы  осуществляется в соответствии с главой 8 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

8.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе планируемых показателей Программы согласно приложению 3 к Программе и следующих индикаторов:

- объем ликвидированного аварийного жилищного фонда (кв.метров общей площади);

- количество граждан, улучшивших условия проживания;

- объем предоставленного жилищного фонда (кв.метров)

Выполнение мероприятий Программы позволит:

1) ликвидировать 1892,47 кв.метров общей площади аварийного жилищного фонда;

2)  137  гражданам улучшить свои условия проживания;

3) объем жилищного фонда, предоставленного для переселения составляет 1713,42 кв.м;

4) объем жилищного фонда, незаселенный в настоящее время  179,05 кв.м.

9. Приложения

Приложение 1

| Перечень многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Алнашский район». |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Рекомендуемые показатели выполнения Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Алнашский район» на  2010 год.

Приложение 2

к Муниципальной  адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда в МО «Алнашский район» на 2010 год.

Рекомендуемые показатели выполнения

Муниципальной  адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда в МО «Алнашский район» на 2010 год

| Показатели выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |
| --- | --- | --- |
| 1.Число переселенных жителей в результате выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан | человек | 137 |
| 2. Доля жителей, переселенных в рамках выполнения муниципальных программ по переселению граждан, от общего числа, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом) | проценты | 58,8 |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан | единицы | 11 |
| 4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан (накопительным итогом) | проценты | 37,9 |
| 5. Общее число освобожденных помещений (в сумму по найму, выкупу и мену) в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан 5.1 по жилым помещениям | единицы кв.м | 49 1713,42 |
| 5.2 по нежилым помещениям | единицы кв.м | 0 0 |
| 6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | проценты | 53,6 |
| 7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс.руб. | 25,000 |

Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления,

заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ

на основании распоряжения

главы муниципального образования «Алнашский район»

от 29 сентября 2008г. № IV-24                                                                                                  Н.В.Котов