**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ**

 **ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«СЕВЕР»**

**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на период до 2033 года**

**(Актуализация на 2024 год)**



**Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения**

**2023 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие положения 3](#_Toc148918392)

[Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 4](#_Toc148918393)

[Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей 5](#_Toc148918394)

[Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые 6](#_Toc148918395)

Общие положения

Настоящий документ содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения Алнашского района.

Документ включает:

* перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
* перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей.
* перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые.

# **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению** **источников тепловой энергии**

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведён в таблице 1.

Таблица 1– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| **№ раздела/ строки** | **Наименование мероприятия (объекта)** | **Утверждено распоряжением ПУР от 01.11.2023 года № 1102-р, руб.** | **Изменение (+,-), руб.** | **К утверждению, руб.** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальный округ Алнашский район (МБО 01)** | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт части системы теплоснабжения - тепловых сетей котельной №22 детского сада в с. Варзи-Ятчи Алнашского района Удмуртской Республики | 450 555.61 | -49.06 | 450 506.55 | [мун. контракт с МУП "Теплосервис" № 0813500000123014989 на сумму 450551,61 объем 80 м сетей](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0813500000123014989) |
| 2 | Приобретение котлов мощностью 35 кВт и материалов для капитального ремонта котельной №34 начальной школы в д. Дятлево Алнашского района Удмуртской Республики | 200 000.00 | -2 046.01 | 197 953.99 |  |
| 3 | Приобретение котла мощностью 25 кВт и материалов для капитального ремонта котельной №39 канализационной насосной станции в с. Алнаши Алнашского района Удмуртской Республики | 50 000.00 | -909.07 | 49 090.93 |  |
| 4 | Приобретение котлов мощностью 35 кВт и материалов для капитального ремонта котельной №23 объектов социальной сферы в д. Казаково Алнашского района Удмуртской Республики | 200 000.00 | -1 942.88 | 198 057.12 |  |
|  | **ИТОГО на 2023 год:** | **900555,61** | **-4947,02** | **895608,59** |  |

\*- Стоимости реализации мероприятий определены ориентировочно, по укрупненным показателям и должны быть уточнены, при разработке проектно-сметной документации и инвестиционной программы.

# **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению** **тепловых сетей**

На территории образования есть необходимость в ремонте тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети. Также рекомендуется провести модернизацию оборудования котельной. Сведения о мероприятиях по развитию системы централизованного теплоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Планы по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ раздела/ строки** | **Наименование мероприятия (объекта)** | **Утверждено распоряжением ПУР от 01.11.2023 года № 1102-р, руб.** | **Изменение (+,-), руб.** | **К утверждению, руб.** | **Примечание** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальный округ Алнашский район (МБО 01)** | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт части системы теплоснабжения по ул. Пушкинская с. Алнаши Удмуртской Республики | 811 762.27 |  | 811 762.27 | Муниципальный контракт № 0813500000123009291 с МУП "Теплосервис" на сумму 900090,01 руб. отремонтировано 216 м сетей теплоснабжения |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №11 объектов социальной сферы в д. Старый Утчан Алнашского района Удмуртской Республики | 504 000.00 |  | 504 000.00 | [мун. контракт с МУП "Теплосервис" № 0813500000123015016 на сумму 504050,41 руб, объем по смете 90м, по КС - 86,6 м сетей](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0813500000123015016) |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №34 объектов социальной сферы в д. Дятлево Алнашского района Удмуртской Республики | 372 000.00 |  | 372 000.00 | [мун. контракт с МУП "Теплосервис" № 0813500000123015015 на сумму 372037,20 руб объем 70м сетей](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0813500000123015015) |
| 4 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №10 объектов социальной сферы и многоквартирного жилого дома в д. Нижний Сырьез Алнашского района Удмуртской Республики | 3 554 971.33 | -355.50 | 3 554 615.83 | [мун. контракт с МУП "Теплосервис" № 0813500000123015367 на сумму3554971,33 руб, объем 890м сетей](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0813500000123015367) |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №31 в д. Ляли Алнашского района Удмуртской Республики | 137 073.00 | 412 872.00 | 549 945.00 | [мун. контракт с МУП "Теплосервис" № 0813500000123015377 на сумму 550000,00 руб объем 102 м. сетей](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0813500000123015377) |
|  | **ИТОГО на 2023 год:** | **5379806,0** | **412516,50** | **5792323,10** |  |

\*- Стоимости реализации мероприятий определены ориентировочно, по укрупненным показателям и должны быть уточнены, при разработке проектно-сметной документации и инвестиционной программы.

# **Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые**

На территории Алнашского района отсутствуют открытые системы горячего водоснабжения. Мероприятия не предусмотрены.