Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Алнашский район»

от  14.10.2014 года № 1089

(с изм. от 30.01.2015г. № 70, от 20.03.2017г. № 440,

от 14.12.2018г. № 1071, от 26.02.2019г. № 149,

от 15.08.2019г. № 748, от 24.02.2022г. №178, от 25.05.2022г. №672,

от 11.10.2022г. № 1193, от 28.02.2023г. № 161, от 23.05.2023г. №424)

Муниципальная программа муниципального образования  «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» «Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2025 годы»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2025 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | подпрограмма 1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство); подпрограмма 2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»; подпрограмма 3 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»; подпрограмма 4 «Благоустройство и охрана окружающей среды» подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения» подпрограмма 6 «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков» («Землеустроитель») подпрограмма 7 «Реализация планов эффективного использования средств капитального строительства» («РСЭЗ») |  |  |
|  | Координатор |  | Заместитель главы Администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи |  |
| Ответственный исполнитель |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |
| Соисполнители |  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Алнашского района |  |  |
| Цели |  | - Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования. - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории Алнашского района, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. - Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры Алнашского района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям. - Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории Алнашского района, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности. - Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории муниципального образования. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. - Инвентаризация земель, межевание земельных участков, подлежащих регистрации права муниципальной собственности. - Реализация планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере, целевое и эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство |  |  |
| Задачи |  | - Реализация градостроительной деятельности в соответствии с Генеральными планами развития муниципальных образований Алнашского района. Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). - Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере. - Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. - Повышение уровня благоустройства территории Алнашского района. - Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения. Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». - Увеличение доходной части бюджета Алнашского района на основе эффективной сдачи в аренду и продажи земельных участков. - Эффективное использование средств капитального строительства. |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) |  | - Наличие утвержденных генеральных планов муниципальных образований Алнашского района. - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м. - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год, кв. м. - Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. .м общей площади жилья; - Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га. - Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров. - Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв. м. - Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования. - Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади территории Алнашского района, процентов - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Алнашского района, процентов. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, процентов. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процентов. Доля организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, соблюдающих установленные требования по раскрытию информации путем ее опубликования в сети Интернет, процентов. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений самостоятельно в установленные сроки выбрали и реализуют один из способов формирования фонда капитального ремонта, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ формирования фонда капитального ремонта, процентов. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м. Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Алнашского района, процентов. Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Алнашского района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение, процентов. Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Алнашского района, процентов. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов. Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, единиц. Износ сетей холодного водоснабжения, процентов. Количество аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения, единиц. Соответствие состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам (отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период), процентов. Количество аварийных ситуаций на канализационных сетях, единиц. Износ сетей водоотведения (канализации), процентов. - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-ного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), процентов. - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов. - Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. - Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» с пострадавшими, единиц. - Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», процентов. - Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты межевания территории, в общей площади территории района. - Количество реализованных планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере |  |  |
| Cроки и этапы реализации |  | Срок реализации - 2015-2025 годы |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 1081158,88 тысяч рублей, в том числе: Ресурсное обеспечение муниципальной программы; Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 1081158,88 тысяч рублей, в том числе: Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. Бюджет МО; 1081158,88; 106346,2; 77473,3; 76169,8; 426697,4; 24492,17; 23681,56; 25244,64; 133895,3; 73643,3; 56650,2; 56865. в том числе:. собственные средства бюджета МО; 334743,83; 11918,9; 29838,0; 16462,3; 17799,3; 19256,77; 19190,56; 21423,04; 62588,65; 48297,5; 43390,7; 44578,1. субсидии из бюджета УР; 163956,01; 325; 11381,7; 16298,1; 14346,4; 2546,5; 2674,1; 3807,2; 61684,81; 25345,8; 13259,5; 12286,9. средства муниципальных образований (поселений); 12742,4; 2520,7; 7544,2; 980,3; 1654; 14,4; 14,4; 14,4; 0; 0; 0; 0. субвенции из бюджета УР; 266,3; 0; 0; 0; 0; 129,9; 136,4; 0; 0; 0; 0; 0. иные межбюджетные трансферты из бюджета УР; 5805,45; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5805,45; 0; 0; 0. Иные источники; 30602,2; 24417,3; 6184,9; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности местного бюджета. Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности местного бюджета. Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации |  | Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной среды для проживания населения Алнашского района, сохранение культурного и исторического наследия. От реализации программы будут получены социальный, экономический и бюджетный эффекты. - Социальным эффектом станет создание градостроительными методами, за счет реализации комплексной застройки, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений, благоприятной среды для жизнедеятельности. - Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение безопасности и комфортности условий проживания. - Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Алнашского района, сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса. - Создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды, повышение уровня благоустроенности Алнашского района; Повышение качества окружающей среды. - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения; Повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью органов местного самоуправления. Повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |  |  |

- Подпрограмма «Территориальное развитие

(градостроительство и землеустройство) на 2015-2025гг.»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2025 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации Алнашского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Ответственный исполнитель | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |
| Соисполнители | Отдел имущественных отношений и земельных отношений Администрации Алнашского района |
| Цель | Реализация целенаправленной градостроительной политики по формирова-нию комфортной и безопасной для проживания населения района, сохране-нию исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования |
| Задачи | Реализация градостроительной деятельности в соответствии со схемой территориального планирования Алнашского района, генеральными планами развития муниципальных образований Алнашского района. Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки. Выделение земельных участков под строительство, в том числе жилищное. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения административных функций и предоставления муниципальных услуг, осуществляемых в целях градостроительной деятельности. Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности на территории района. Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). Информационное обеспечение градостроительной деятельности на территории Алнашского района Утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального района. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Наличие утвержденной схемы территориального планирования района; 2)Наличие утвержденных генеральных планов муниципальных образований Алнашского района. 3)Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м. 4)Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год, кв. м. 5)Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. .м общей площади жилья; 6) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га. 7)Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров. 8)Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв. м. 9)Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования. 10)Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади территории Алнашского района, процентов 11) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Алнашского района, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 7305,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. бюджет Алнашского района; 7305; 0; 0; 0; 0; 2435; 2435; 2435; 0; 0; 0; 0. в том числе:. собственные средства; 7305; 0; 0; 0; 0; 2435; 2435; 2435; 0; 0; 0; 0. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы является формирование комфортной среды для проживания населения Алнашского района, сохранение культурного и исторического наследия. От реализации подпрограммы будут получены социальный, экономический и бюджетный эффекты. Социальным эффектом станет создание градостроительными методами, за счет реализации комплексной застройки, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений, благоприятной среды для жизнедеятельности. За счет оптимизации административных процедур в рамках исполнения административных функций и предоставления муниципальных услуг, обеспечения открытости и доступности информации о градостроительной деятельности на территории района ожидается активизация инвестиционной деятельности, в том числе в жилищном строительстве. Это позволит гражданам улучшить жилищные условия. На конец 2020 года планируется достичь обеспеченности жителей района общей площадью жилых помещений в размере 27 кв.м. в расчете на одного человека. За счет увеличения объемов строительно-монтажных работ будут созданы дополнительные рабочие места, что повлияет на доходы и занятость населения, экономический рост, налоговые поступления в бюджетную систему. Бюджетный эффект для бюджета муниципального образования района также будет получен за счет вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков. Планируется к 2020 году довести долю площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, до 65 процентов в общей площади территории района. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

  - Характеристика сферы деятельности

Территориальное планирование

Схема территориального планирования (СТП) Алнашского района - документ, направленный на создание условий для устойчивого территориального и социально-экономического развития района. конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, рост инвестиционной привлекательности территории. СТП Алнашского района утвержден решением Совета депутатов МО «Алнашский район» от 16 декабря 2010года №25/251.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельского поселения).

В Генеральном плане муниципальных образований (сельских поселений) определены основные параметры развития населенных пунктов: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнена одна из главных задач Генерального плана – зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других важных функций населенного пункта. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных населенных пунктов, целевых программ и др.

Генеральные планы разработаны на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г;

- III этап – прогноз на 25-30 лет. Этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного градостроительного развития населенного пункта за пределами расчетного срока Генерального плана.

На основе Генерального плана осуществляется:

1)  подготовка и утверждение документации по планировке территории;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Утвержденные Правила землепользования и застройки муниципальных образований (сельских поселений) района, в соответствии требованиями законодательства устанавливают территориальные зоны и градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

Сведения об объемах строительства:

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, га | 8.43 | 8,43 | 3,95 | 8,9 | 9,0 |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га | 1,68 | 1,68 | 0,75 | 5,09 | 6,0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м | 24,54 | 25,56 | 26,22 | 26,64 | 26,68 |
| в том числе введенная за один год | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,51 |

Согласно градостроительной документации предусмотрено:

1)под освоение в целях промышленного строительства – 2 площадки общей площадью 25 га кв. м;

2) под освоение в целях жилищного строительства – сформировано 34 земельных участка  для ИЖС, из них 2 з/у многоквартирные дома,  формируется 20 з/у в с. Алнаши, 12 земельных участка в д.  Ромашкино, размер участка в среднем 1500 кв.м.

3) Рекреация Алнаши-1 участок площадью 10 га.

Использование земель:

Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата за земельные участки. Налоговым кодексом Российской Федерации земельный налог отнесен к местным налогам, 100 процентов поступлений от него направляются в местный бюджет. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в местный бюджет подлежат доходы от продажи и от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по нормативу 80 процентов. Доходы от продажи от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» по нормативу 100 процентов.

В бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» в 2013 году поступления земельного налога составили  54 процента по отношению к 2012году.

Проведение работ по формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности, постановке их на кадастровый учет, а также работ по инвентаризации земельных участков, права на которые не были оформлены в установленном порядке, осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории района на 2011 - 2013 годы». В результате реализации программы:

доля площади  земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района составляет 62,7 процента.

Проблемы, связанные с повышением эффективности использования налогового потенциала от использования земель на территории района, приобретают еще большую актуальность в связи с планами органов государственной власти Российской Федерации по введению налога на недвижимость.

Основные проблемы

1) Необходимость постоянного совершенствования Правил землепользования и застройки муниципальных образований как с точки зрения уточнения видов и границ территориальных зон, так и с точки зрения повышения точности градостроительных регламентов и параметров разрешенного строительства.

2) Для эффективного управления территорией и мониторинга ее развития необходимо создание и регулярное обновление единой цифровой картографической основы района (данные инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий).

3) Недостаточность документации по планировке территории (проектов планировок и межевания), что вносит в область градостроительного планирования и землеустройства нерациональность и определенную хаотичность.

4) Значительный неиспользуемый потенциал в части платы за использование земель (земельный налог, арендная плата за использование земель).

  - Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В рамках подпрограммы реализуются следующие полномочия, отнесенные к вопросам местного значения муниципальных образований Алнашского района:

1)подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2)утверждение правил землепользования и застройки муниципальных образований Алнашского района;

3)утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования муниципальных образований  документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4)выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях муниципальных образований Алнашского района;

5)ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципальных образований Алнашского района;

6)создание условий для жилищного строительства;

7)проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

8)осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Алнашского района;

9)утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ определены случаи бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики, а также установлены предельные (максимальные и минимальные) размеры предоставляемых гражданам в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 года №229-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей».

В рамках полномочий органов местного самоуправления Администрации Алнашского района, с учетом приоритетов государственной политики, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания граждан на территории района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории населенных пунктов, а также повышение бюджетной эффективности землепользования.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

реализация градостроительной деятельности в соответствии с Генеральными планами развития муниципальных образований Алнашского района;

актуализация документов территориального планирования, правил  землепользования и застройки;

выделение земельных участков под строительство, в том числе жилищное;

обеспечение комплексной застройки отведенных под строительство жилья земельных участков;

оптимизация административных процедур в рамках исполнения административных функций и предоставления муниципальных услуг, осуществляемых в целях градостроительной деятельности;

обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной деятельности на территории Алнашского района;

создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость).

  - Целевые показатели (индикаторы)

Для количественной оценки достижения поставленных целей и задач определены  следующие целевые показатели (индикаторы):

1) наличие утвержденной схемы планирования Алнашского района;

2) Наличие утвержденных генеральных планов муниципальных образований Алнашского района.

Показатель характеризует наличие целенаправленной градостроительной политики на долгосрочную перспективу. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3) Доля площади территории населенных пунктов, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории Алнашского района, процентов.

Показатель характеризует качество документации территориального планирования. Проекты планировки и межевания позволяют обеспечить рациональное межевание на застроенных территориях и определить более точные границы и параметры земельных участков для нового строительства. Наличие этих материалов является необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность территории района.

4) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м.

Показатель характеризует обеспечение граждан жильем, зависит от объемов жилищного строительства. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

5) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год, кв. м.

Показатель характеризует объем ввода жилья в эксплуатацию за отчетный год, влияет на обеспеченность граждан жильем. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

6) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га.

Показатель характеризует развитие территории района, а также усилия органов местного самоуправления по активизации строительства, влияет на объем инвестиций. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

7) Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га.

Показатель характеризует строительство жилья на территории района, а также усилия органов местного самоуправления по активизации жилищного строительства, влияет на объем инвестиций, обеспеченность граждан жильем. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

8) Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. м.

Показатель характеризует предпринимательский климат в сфере строительства, а также работу  Администрации с застройщиками, нарушающими сроки строительства.  Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

9)	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв. м.

Показатель характеризует предпринимательский климат в сфере строительства, а также работу Администрации с застройщиками, нарушающими сроки строительства.  Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.               10) Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета МО «Алнашский район», тыс. рублей.

Показатель характеризует планомерность деятельности органов местного самоуправления в сфере строительства. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

11)	Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади территории Алнашского района, процентов.

Показатель характеризует использование земель района, оказывает непосредственное влияние на бюджетную эффективность (через поступление земельного налога и арендной платы за использование земельных участков). Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

12) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселений, 62,7 процентов.

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по использованию налогового потенциала в части земельного налога. Предусмотрен в составе  целевых индикаторов и показателей эффективности ведомственной целевой программы «Развитие системы управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Алнашского района на 2011-2013 годы».

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении  к муниципальной программе.

  - Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

  - Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории).

Формирование земельных участков:

- для целей строительства и для целей, не связанных со строительством;

- которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, - для дальнейшего предоставления в соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации;

- для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям  в соответствии с Законом Удмуртской Республики  от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ.

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципальных образований Алнашского района;

- Оказание муниципальных услуг  предоставляемых Администрацией Алнашского района (утвержден постановлением Администрации Алнашского района от 30.08.2012 г. №  829 (в ред. пост. от 19.07.2013г. №691)

| № услуги | Наименование муниципальной услуги | Структурное подразделение Администрации, муниципальное учреждение, предоставляющее услугу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел1. Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Алнашского района |  |  |  |
|  | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации | Отдел имущественных и земельных отношений |  |
|  | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Выдача разрешений на производство земляных работ |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства |  | Отдел имущественных и земельных отношений |
|  | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан для предоставления жилищных займов |  | Отдел архитектуры и строительства, сектор по делам молодежи |
|  | Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | Отдел архитектуры и строительства |
|  | Прием заявлений, документов для участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 г |  | Отдел архитектуры и строительства |

  - Меры муниципального регулирования

В сфере градостроительства и землепользования действуют следующие муниципальные правовые акты:

1) Схема территориального планирования Алнашского района;

2)  Генеральные планы муниципальных образований  Алнашского района;

3) Правила землепользования и застройки муниципальных образований Алнашского района;

4) Положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», утвержденное решением Совета депутатов  от 16.12.2010г. № 25/2555

5) Для разработки документов территориального планирования, проектов планировки территории используются республиканские нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 года № 318.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации максимально возможная ставка для земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков.

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении  к муниципальной программе.

  - Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

В рамках подпрограммы муниципальные задания на оказания муниципальных услуг не выдаются.

  - Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации производится согласование проекта Генерального плана и изменений к нему с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Правительством Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований, в случаях, установленных в Градостроительном Кодексе Российской Федерации.

По вопросам градостроительной деятельности в обязательном порядке проводятся публичные слушания. Дополнительные требования к проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности установлены Правилами землепользования и застройки муниципальных образований  Алнашского района

Заключения о результатах публичных слушаний публикуются на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

Государственная регистрация прав на недвижимость, государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется отделом Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике. Ведение государственного кадастра недвижимости и государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Удмуртской Республике.

  - Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Алнашского района.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 7305,0 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Алнашского района | 7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 2435 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 2435 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района сформировано:

- на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Алнашского района на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов;

- на 2017-2025 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

  - Риски и меры по управлению рисками

Организационно-управленческие риски

Оказание муниципальных услуг в сфере градостроительства и землепользования в большинстве случаев требует обязательного предоставления услуг государственными органами или организациями. В связи с отсутствием отлаженной системы межведомственного информационного обмена для заявителей увеличиваются сроки оказания услуг, не является оптимальным количество административных процедур, необходимых для получения услуги. Для минимизации риска разрабатываются административные регламенты оказания муниципальных услуг. Постановлением Администрации Алнашского района от  30.08.2012 г. №  829 (в ред. пост. от 19.07.2013г. №691) утвержден Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией района.

Возможно неисполнение отдельных мероприятий исполнителями в установленные сроки. В целях минимизации данного риска персональная ответственность за достижение конечных и непосредственных результатов муниципальной программы будет закрепляться за руководителями и специалистами Администрации района.

  - Результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является формирование комфортной среды для проживания населения, сохранение культурного и исторического наследия.

От реализации подпрограммы будут получены социальный, экономический и бюджетный эффекты.

Социальным эффектом станет создание градостроительными методами, за счет реализации комплексной застройки, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений, благоприятной среды для жизнедеятельности.

За счет оптимизации административных процедур в рамках исполнения административных функций и предоставления муниципальных услуг, обеспечения открытости и доступности информации о градостроительной деятельности на территории района ожидается активизация инвестиционной деятельности, в том числе в жилищном строительстве. Это позволит гражданам улучшить жилищные условия. На конец 2020 года планируется достичь обеспеченности жителей района общей площадью жилых помещений в размере 27 кв.м.  в расчете на одного человека.

За счет увеличения объемов строительно-монтажных работ будут созданы дополнительные рабочие места, что повлияет на доходы и занятость населения, экономический рост, налоговые поступления в бюджетную систему.

Бюджетный  эффект для бюджета Алнашского района также будет получен за счет вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков. Планируется к 2020 году довести долю площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, до 90 процентов  в общей площади территории района.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

2.	Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации Алнашского района по строительству и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |
| Соисполнитель | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Алнашского района |
| Цель | Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры Алнашского района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям |
| Задачи | 1) Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса. 2) Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Алнашского района. 3) Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек). 4) Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся в Алнашском районе объектов. 5) Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. 2) Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов. 3) Количество инцидентов на системах теплоснабжения, единиц. 4) Износ сетей холодного водоснабжения, процентов. 5) Количество инцидентов на системах холодного водоснабжения, единиц. 6) Количество инцидентов на канализационных сетях, единиц. 7) Износ сетей водоотведения (канализации), процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета Алнашского района (собственные средства) составит 97688,89 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. бюджет Алнашского района; 97688,89; 3935,5; 11865,3; 13458,0; 14635,9; 4746,0; 4984,0; 4984,0; 32318,19; 6762,0; 0; 0. в том числе:. собственные средства; 17861,48; 3610,5; 483,6; 12,8; 289,5; 2431,0; 2553,0; 2553,0; 66,08; 5862,0; 0; 0. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 79827,41; 325,0; 11381,7; 13445,2; 14346,4; 2315,0; 2431,0; 2431,0; 32252,11; 900,0; 0; 0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) технологические: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Алнашского района; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; 2) социальные: - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры нового строительства жилья, объектов коммунальной сферы, производственных объектов; 3) экономические: - сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса. Реализация подпрограммы окажет влияние на экономический рост, объем инвестиций, доходы и занятость населения за счет развития строительного сектора экономики. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

2.1.	Характеристика сферы деятельности

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Теплоснабжение

В целях совершенствования системы управления инженерной инфраструктурой Алнашского района, повышения надежности теплоснабжения потребителей обслуживание инженерной инфраструктуры производится с учетом территориального принципа формирования зон обслуживания и технологии обеспечения жилого фонда энергоносителями.

Теплоснабжение населения в Алнашского районе осуществляют МУП «Теплосервис», ООО «Санаторий Варзи-Ятчи».

В теплоснабжении участвуют:

47 котельных, в том числе: 40 котельных, использующих в качестве топлива природный газ; 7 котельных, использующих в качестве топлива уголь;

18,2 км тепловых сетей в 2-х трубном исполнении со степенью износа 53 %;

6,5 км тепловых сетей в ветхом состоянии, нуждаются в замене;

На централизованное теплоснабжение принимается вся жилая и общественная застройка. Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается от индивидуальных источников на газовом топливе.

Основные проблемы:

- Высокий износ тепловых сетей.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населения осуществляют МУП «Теплосервис», МУП «АлнашВУ», СХК «Колхоз «Молодая Гвардия», ООО «Решительный», СПК Колхоз «Прогресс», ООО «Варзи-Ятчи», ООО «Санаторий Варзи-Ятчи», ИП Степанов П.Г..

146,3 км сетей водоснабжения со степенью износа 64 %.

75,7 км сетей водоснабжения в ветхом состоянии, нуждаются в замене.

8,9 км сетей водоснабжения бесхозные.

Водоотведение организовано силами МУП «Теплосервис», МУП «АлнашВУ», ООО «Санаторий Варзи-Ятчи».

18,2 км сетей водоотведения со степенью износа 49 %;

6,4 км сетей водоотведения в ветхом состоянии, нуждаются в замене.

Тарифы на коммунальные услуги для потребителей в Удмуртской Республике, а также размер платы за технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры устанавливает Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.

Основные проблемы:

- Качество холодной воды не соответствует установленным санитарным нормам.

- Высокий износ сетей водоснабжения.

- Высокий износ сетей водоотведения.

- Наличие бесхозных сетей; выявляются в случае аварий на них.

2.2. Приоритеты, цели и задачи

Полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе:

- организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

- согласование инвестиционных программ;

- согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

Полномочия в сфере теплоснабжения, в том числе:

-   организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

- согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем теплоснабжения поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

- согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

- Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2018 года возможно получение финансовой поддержки из Фонда ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;

- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов;

- создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года в числе направлений развития рассматривается модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве за счет внедрения современных технологий.

В числе целей государственной программы Удмуртской Республики «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Республики (2013 - 2015 годы)» - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 планируется реализовать меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В рамках полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры Алнашского района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение  потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса.

- Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Алнашского района.

- Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек).

- Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся в Алнашском районе объектов.

- Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

2.3.	Целевые показатели (индикаторы)

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водоснабжению,  теплоснабжению,   водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов.

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по созданию конкурентной среды на рынке коммунальных услуг. Влияет на стоимость и качество предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также используется в качестве условия для предоставления средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ.

- Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов.

- Количество инциндентов на системах теплоснабжения, единиц.

Показатели 2,3 характеризуют работу органов местного самоуправления по организации на территории муниципального образования теплоснабжения. Влияют на качество услуг теплоснабжения.

- Износ сетей холодного водоснабжения, процентов.

- Количество инциндентов на системах холодного водоснабжения, единиц.

Показатели 4,5 характеризуют работу органов местного самоуправления по организации холодного водоснабжения на территории Алнашского района. Влияют на качество услуг холодного водоснабжения.

- Количество инцидентов на канализационных сетях, единиц.

- Износ сетей водоотведения (канализации), процентов.

Показатели 6,7 характеризуют работу органов местного самоуправления по организации водоотведения на территории Алнашского района. Влияют на качество услуг водоотведения (канализации).

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

2.4.	Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.5.	Основные мероприятия

Основное мероприятие планируется в связи с окончанием срока действия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «Алнашский район» на 2011 - 2015 гг., принятой решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» от 10.08.2007 г. № 6/62.

- Разработка подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на 2015-2025 г.г.»;

- Организация подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду;

- Разработка и утверждение  плана мероприятий по подготовке ЖКХ к осенне-зимнему периоду;

- Реализация плана мероприятий по подготовке ЖКХ к осенне-зимнему периоду;

- Актуализация схем теплоснабжения.

- Актуализация схем водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с утвержденными схемами осуществляется развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частью 5 статьи 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать:

  - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

  - прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

  - зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

  - карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики;

- выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры (в части объектов, на проектирование и (или) строительство которых предусмотрены бюджетные ассигнования).

- Выявление бесхозных объектов водоснабжения и водоотведения, принятие на учет и дальнейшая регистрация права собственности.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

2.6.	 Меры муниципального регулирования

При заключении договоров аренды или концессии объектов коммунальной инфраструктуры с эксплуатирующими организациями предусматриваются условия, согласно которым часть арендной платы направляется на неотделимое улучшение арендуемых объектов коммунальной инфраструктуры.

Осуществляется согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В соответствии с инвестиционными программами соответствующими организациями реализуются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Осуществляется согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.

Осуществляется согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования представлена в Приложении 3 к муниципальной программе.

2.7. 	Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

В рамках подпрограммы муниципальное задание не формируется.

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

С органами государственной власти Удмуртской Республики осуществляется взаимодействие в целях включения объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики и (или) в перечень объектов капитального ремонта Удмуртской Республики.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности Алнашского района, передаются эксплуатирующим организациям по договорам аренды или концессии.

Осуществляется взаимодействие с эксплуатирующими объекты коммунальной инфраструктуры организациями в целях организации на территории муниципального образования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В целях организации подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период осуществляется взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями, всех форм собственности, участвующими в обеспечении жизнедеятельности объектов жилищной и социальной сферы.

Выбор исполнителя работ по проектированию и (или) строительству объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа. Заказчиком выполнения работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры выступает муниципальное казенное предприятие «Районная служба единого заказчика».

2.9.	Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются собственные средства Алнашского района, а также субсидии из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование расходных обязательств по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, переданных по договорам аренды или концессии эксплуатирующим организациям, осуществляются за счет средств этих организаций (инвестиционной составляющей тарифов, платы за подключение, иными источниками) в соответствии с их инвестиционными программами, а также условиями договоров о передаче объектов в аренду или концессию.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 97688,89 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Алнашского района | 97688,89 | 3935,5 | 11865,3 | 13458,0 | 14635,9 | 4746,0 | 4984,0 | 4984,0 | 32318,19 | 6762,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 17861,48 | 3610,5 | 483,6 | 12,8 | 289,5 | 2431,0 | 2553,0 | 2553,0 | 66,08 | 5862,0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 79827,41 | 325,0 | 11381,7 | 13445,2 | 14346,4 | 2315,0 | 2431,0 | 2431,0 | 32252,11 | 900,0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района сформировано:

- на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Алнашского района на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов;

- на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен).

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

2.10. Риски и меры по управлению рисками

- Возможность аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Аварии на системах коммунальной инфраструктуры, чрезвычайные ситуации могут привести к нарушению жизнеобеспечения. В целях минимизации риска наступления, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:

- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

- теплоисточники, обеспечивающие теплом население и объекты социальной сферы Алнашского района, комплектуются обученным  и аттестованным  персоналом;

- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- оформляются паспорта готовности к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры в установленном порядке с предъявлением котельных, тепловых сетей представителям Ростехнадзора.

- Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью организовать работу организаций различных форм собственности, как правило, с использованием только мер муниципального регулирования, путем принятия правовых актов, заключения договоров. Для достижения желаемых результатов будут тщательно прорабатываться условия предоставления объектов коммунальной инфраструктуры в аренду и (или) концессию, осуществляться контроль за соблюдением заключенных договоров.

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с недостаточностью средств, предусмотренных подпрограммой на решение поставленных задач. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из бюджета Удмуртской Республики, иных источников.

Финансовые риски также связаны с возможным нецелевым и (или) неэффективным использованием бюджетных средств.

Для минимизации риска:

- принят и реализуется ведомственный план по повышению эффективности бюджетных расходов;

- решением о бюджете Алнашского района устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

- создаются условия для общественного контроля.

2.11. 	Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- технологические:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- социальные:

- повышение качества коммунальных услуг;

- обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры нового строительства жилья, объектов коммунальной сферы, производственных объектов;

- экономические:

- сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса;

- увеличение объёма привлечённых частных инвестиций в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе заёмных средств.

Реализация подпрограммы окажет влияние на экономический рост, объем инвестиций, доходы и занятость населения за счет развития строительного сектора экономики.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

- Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2025 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие жилищного хозяйства |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации Алнашского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Ответственный исполнитель | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |
| Соисполнители | Отдел имущественных и земельных отношений |
| Цель | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Алнашского района, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи | 1) Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере. 2) Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования. 3) Сокращение аварийного жилищного фонда. 4) Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности. 5) Организация и осуществление муниципального жилищного контроля. 6) Обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие механизмов общественного контроля, информирование граждан. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, процентов. 2) Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц. 3) Количество расселенных аварийных домов, единиц. 4) Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов, человек. 5) Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными. 6) Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Алнашского района, процентов. 7) Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Алнашского района, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета Алнашского района (собственные средства) составит 120037,24 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. бюджет Алнашского района; 120037,24; 92855,0; 16908,6; 4273,0; 256,7; 3,4; 3,44; 3,44; 5402,25; 179,4; 76,0; 76,0. в том числе:. собственные средства; 8406,66; 1273,4; 3089,5; 917,1; 256,7; 3,4; 3,44; 3,44; 2524,27; 179,4; 76,0; 76,0. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 2877,98; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2877,98; 0; 0; 0. иные источники; 30602,2; 24417,3; 6184,9; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Алнашский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: - повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - совершенствование механизмов управления многоквартирными домами, в том числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере; - повышение безопасности и комфортности условий проживания граждан – за счет сокращения аварийного жилья, проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - создание условий для потребителей производить оплату за потребленные коммунальные услуги – за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов; - создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства – за счет повышения открытости информации. Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы: - экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

3.1.	Характеристика сферы деятельности

С 2004 года в России начался современный этап государственной жилищной политики. Был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформировали законодательную базу для проведения институциональных изменений в жилищной сфере.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных стадий, в ходе которых были реализованы меры по созданию адресной социальной поддержки граждан в части оплаты жилья и коммунальных услуг, совершенствованию системы управления многоквартирными жилыми домами, развитию в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечению частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Жилищный фонд Алнашского района по состоянию на 01.03.2014 г. составляет 514,6 тыс. кв. м общей площади, это в среднем 26,58 кв. м на одного жителя.

Большую часть жилищного фонда (около 92%) составляют индивидуальные жилые дома, доля многоквартирных домов (не блокированной застройки) составляет примерно 8%.

В муниципальной собственности находится 2,7 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда, в государственной – 7,3 тыс. кв. м, в частной – 503,5 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории Алнашского района 60 многоквартирных жилых домов, общей площадью 45,333 тыс. кв. м. (без учета домов блокированной застройки)

Управление многоквартирными домами осуществляет 1 управляющая компания; 4 товарищества собственников жилья; 1 организация оказывающая услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Все организации -частные.

По состоянию на 1 марта 2014 года распределение многоквартирных домов по способу управления следующее:

- управляющие компании осуществляют управление 28 многоквартирными домами (47 % от общего количества многоквартирных домов);

- товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ) – 15 многоквартирных домов (26 %);

- непосредственно сами собственники жилых помещений – 17 многоквартирных домов (29 %).

Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2008-2013 годах Программы государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) являлись основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилья. За указанный период в Алнашском районе с использованием средств Фонда ЖКХ проведен капитальный ремонт 46 многоквартирных домов общей площадью 37,446 тыс. кв.м, что позволило улучшить условия проживания  для 1 984 человек. На ликвидацию 4,195 тыс. кв. метров аварийного жилья направлено 106 526,6 млн. рублей. Обеспечено переселение 298 человек из 26 аварийных домов.

На 1 марта 2014 года в капитальном ремонте нуждается  97 % от общего количества многоквартирных домов, площадь жилых помещений в которых составляет 44,151 тыс. кв. м.

Признано в установленном порядке на 1 марта 2014 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 44 многоквартирных дома, площадь жилых помещений в которых составляет 6203,82 кв. м., и 25 индивидуальных домов площадью 888,77 кв. м.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» осуществляется приватизация (бесплатное приобретение  в собственность граждан) жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ бесплатная приватизация жилых помещений с 1 марта 2015 года прекращается. В настоящее в муниципальной собственности остается 41 жилое помещение общей площадью 1360 кв. м., которые предоставлены гражданам по договору найма. Многоквартирных домов, в которых все помещения находятся в собственности Алнашского района не имеется.

Кроме того, в муниципальной собственности находится специализированный жилой фонд, общая площадь которого составляет 685 кв. м. Жилые помещения специализированного жилищного фонда используются в следующих целях:

- маневренный фонд - для предоставления жилых помещений гражданам  в связи с капитальным ремонтом или  реконструкцией дома, утратой жилого  помещения в результате обращения взыскания на это помещение, признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

- служебный фонд – для предоставления жилых помещений гражданам в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления Алнашского района, в связи с характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления города Алнашскогоа и муниципальными учреждениями Алнашского района, а также в связи с прохождением службы;

- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан - для проживания граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите.

3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений  определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. В числе таких полномочий:

    - организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;

    - принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

    - согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;

    - признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов  муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

    - признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания;

    - осуществление муниципального жилищного контроля;

    - проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.

    - предоставление гражданам по их запросам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах;

    - предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

1) содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище;

2) используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;

3) в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

4) стимулируют жилищное строительство;

5) обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда;

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания условий для управления многоквартирными домами органы местного самоуправления:

- обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;

- могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов;

- содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2018 года возможно получение финансовой поддержки из Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Для получения такой поддержки требуется выполнение ряда условий, характеризующих качество реформирования жилищно-коммунального хозяйства, механизмы управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;

- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов;

- формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года в числе направлений развития рассматривается модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве за счет внедрения современных технологий.

В целях регулирования вопросов обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики принят Закон Удмуртской Республики от 22 октября 2013 г. № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике».

В рамках полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере жилищного хозяйства, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории города Алнашского, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере.

- Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

- Сокращение аварийного жилищного фонда.

- Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.

- Организация и осуществление муниципального жилищного контроля.

- Обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие механизмов общественного контроля, информирование граждан.

3.3.	Целевые показатели (индикаторы)

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1) Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, процентов.

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитию инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышению их ответственности в указанной сфере. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2) Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц.

Показатель характеризуют работу органов местного самоуправления по организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств, а также за счет привлечения иных не запрещенных законом источников финансирования. Деятельность в данном направлении влияет на качество и стоимость жилищно-коммунальных услуг, в том числе за счет внедрения энергосберегающего оборудования, создания технической возможности для потребителя производить оплату жилищно-коммунальных услуг по факту их потребления.

3) Количество  расселенных аварийных домов, единиц.

4) Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов, человек.

5) Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными.

Показатели 3-5 характеризуют работу органов местного самоуправления по сокращению аварийного жилищного фонда. Деятельность в этом направлении влияет на безопасность условий проживания граждан в жилых домах, а также качество и стоимость жилищно-коммунальных услуг для граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов.

6) Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Алнашского района, процентов.

7) Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Алнашского района, процентов.

Показатели 6-7 характеризуют работу органов местного самоуправления по стимулированию внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, создающих техническую возможность для потребителей производить оплату жилищно-коммунальных услуг по факту их потребления. Влияет на стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

3.4.	Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5.	Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:

1) Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе».

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с Административным регламентом,  утвержденным постановлением Администрации Алнашского района от 22.06.2012 г. № 637.

2) Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе».

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с Административным регламентом,  утвержденным постановлением Администрации Алнашского района от 26.06. 2012 г. № 639.

3) Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами.

Органы местного самоуправления проводят открытые конкурсы по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами в следующих случаях:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях:

собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;

по истечении двух месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;

б) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях:

большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы, необходимые для государственной регистрации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;

не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано;

г) в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

По результатам конкурса:

- орган местного самоуправления уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о результатах указанного конкурса и об условиях договора управления этим домом;

- собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления этим домом с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса.

Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75.

4) Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом.

Орган местного самоуправления не позднее чем за месяц до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом проводит собрание собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом в случае, если такое решение не было принято на общем собрании собственников помещений.

5) Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома.

Органы местного самоуправления проводят общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме в случаях, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, при условии, если в течение календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений в нем не принято или соответствующее решение не реализовано. В повестку дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме включаются вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

-проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса»;

-заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса.

6) Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В рамках основного мероприятия осуществляется предоставление соответствующей муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предоставляется в соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации Алнашского района от 20.06.2012 года № 629.

7) Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации).

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма).

Комплекс мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 г. № 109  «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с учетом распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 1 апреля 2013 г. №200-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)».

В рамках основного мероприятия планируется расселение до 2016 года 42 домов, площадь жилых помещений в которых составляет 4388,89 кв. м, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с учетом финансирования из Фонда ЖКХ в соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

8) Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.

В рамках основного мероприятия орган местного самоуправления:

- проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если такое решение не принято в установленные законодательством сроки;

- принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован.

9) Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основное мероприятие реализуется в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 22 октября 2013 г. № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», а также принятыми в соответствии с ним правовыми актами органами государственной власти Удмуртской Республики.

10) Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

В рамках основного мероприятия:

- предусматриваются средства на формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, собственником которых является муниципальное образование «Алнашский район».

- реализация комплекса мер для привлечения софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие реализуется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 г. № 109  «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

11) Выполнение функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (в случае заключения договора с региональным оператором).

12) Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

13) Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирного дома.

14) Осуществление муниципального жилищного контроля, в части полномочий передаваемых органу местного самоуправления по государственному жилищному контролю.

В рамках основного мероприятия осуществляются плановые и внеплановые проверки  соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, определенным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», частях 4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» от 24.05.2013 г. №9/88 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

15) Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства.

16) Информирование о муниципальном жилищном контроле.

В рамках основного мероприятия осуществляется публикация на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» в сети Интернет следующих сведений:

- ежегодного плана проведения плановых проверок;

- сведений о результатах плановых и внеплановых проверок;

- актуальные редакции текстов нормативных правовых актов, в которых установлены обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда.

17) Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальной услуги «Предоставление  информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с Административным регламентом,  утвержденным постановлением Администрации Алнашский район от 13.06.2012 № 586.

По запросам граждан предоставляется информация об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

18) Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в Порядке, утвержденном Постановлением Администрации Алнашского района от 17. 05. 2013 г. № 442.

Информирование населения осуществляется посредством:

- публикаций в газете «Алнашский Колхозник» на основе направляемых отделом архитектуры и строительства Администрации Алнашского района развернутых информационных релизов;

- публикаций на официальном сайте муниципального образования «Алнашского района»;

- приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заместителем Главы Администрации Алнашского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, специалистами отдела архитектуры и строительства Администрации Алнашского района;

- проведение встреч с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности;

- проведение круглых столов, форумов, совещаний, конференций по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих общественных организаций.

19) Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду.

Основное мероприятие направлено на своевременную подготовку и устойчивое проведение отопительного сезона. В рамках основного мероприятия реализуются меры, предусмотренные планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Такой план ежегодно разрабатывается и утверждается постановлением Администрации Алнашского района.

20) Реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468.

В рамках основного мероприятия осуществляется сбор информации в соответствии  с Правилами предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468.

3.6.	 Меры муниципального регулирования

В целях создания благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Алнашском районе принято постановление Администрации Алнашского района от 24.09.2008 г. №677 «О  мерах по содействию созданию благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья».

Размер платы за пользование  жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Алнашского района утвержден постановлением Администрации Алнашского района от 09.01 2014 г. № 5.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, утвержден постановлением Администрации Алнашского района от 09.01 2014 г. № 5.

Постановление Администрации Алнашского района от 14 мая 2013 г. № 416 утверждено Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе Администрации Алнашского района, порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о развитии общественного контроля в этой сфере.

3.7. 	Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

Муниципальные учреждения в рамках подпрограммы не оказывают муниципальные услуги.

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях достижения целей и задач подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в части решения следующих вопросов:

- сокращение аварийного жилищного фонда;

- организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;

- осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе, осуществление взаимодействия с региональным оператором в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

Финансовые ресурсы на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов привлекаются из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с управляющими организациями, с собственниками помещений в многоквартирном доме, председателями советов многоквартирных домов, органами управления товариществ собственников жилья либо органами управления жилищных кооперативов или органами управления иных специализированных потребительских кооперативов.

Муниципальный жилищный контроль осуществляют муниципальные жилищные инспектора, Комиссия по муниципальному жилищному контролю. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с Государственной жилищной инспекцией при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. К проведению мероприятий по контролю могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

К проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами могут быть привлечены специализированные организации для осуществления функций по проведению конкурса, включая разработку конкурсной документации, размещение извещения о проведении конкурса, и иных связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Выбор специализированной организации осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.

Осуществление выбора исполнителя работ осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа в случае выполнения функций технического заказчика.

Для взаимодействия с населением:

-организован прием граждан Главой Алнашского района, Главой администрации Алнашского района, Заместителем Главы администрации Алнашского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную. По результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

3.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются собственные средства бюджета Алнашского района, в том числе на цели капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Из бюджета Удмуртской Республики планируется привлечение субсидий на софинансирование мероприятий по следующим направлениям:

- сокращение аварийного жилищного фонда;

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства планируется привлечение средств на сокращение аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Также на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с законодательством будут привлекаться средства собственников жилых помещений.

Содержание жилых помещений в многоквартирных домах, оплата предоставляемых коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами осуществляется за счет средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах, а также граждан, проживающих в жилых помещениях по найму.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 120037,24 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Алнашского района | 120037,24 | 92855,0 | 16908,6 | 4273,0 | 256,7 | 3,4 | 3,44 | 3,44 | 5402,25 | 179,4 | 76,0 | 76,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 8406,66 | 1273,4 | 3089,5 | 917,1 | 256,7 | 3,4 | 3,44 | 3,44 | 2524,27 | 179,4 | 76,0 | 76,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2877,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877,98 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 30602,2 | 24417,3 | 6184,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района сформировано:

- на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Алнашского района на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов;

- на 2017-2019 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 3,32, на 2018 год – 3,36, на 2019 год – 3,40,  на 2020 год – 3,44.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

3.10. Риски и меры по управлению рисками

1. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с недостаточностью средств, предусмотренных подпрограммой на решение поставленных задач. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из бюджета Удмуртской Республики, иных источников.

Финансовые риски также связаны с возможным не целевым и (или) неэффективным использованием бюджетных средств.

Для минимизации риска:

- принят и реализуется ведомственный план по повышению эффективности бюджетных расходов;

- решением о бюджете Алнашского района устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

- создаются условия для общественного контроля.

2. Социальные риски.

Социальные риски связаны с доступностью для граждан оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе в связи с введением платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Ограничения по росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги устанавливаются федеральными органами государственной власти. На уровне Удмуртской Республики тарифы на жилищно-коммунальные услуги регулируются Республиканской энергетической комиссией Удмуртской Республики. В целях сокращения расходов, а также создания возможности для потребителей производить оплату исходя из потребленного количества коммунальных услуг, устанавливаются приборы учета коммунальных услуг.

Для минимизации социальных рисков важно установить и соблюдать понятные принципы очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В этом направлении информация должна быть максимально открыта.

3. Возможность аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

Аварии и нарушения в системах жизнеобеспечения могут привести к нестабильности в предоставлении коммунальных услуг, что скажется на качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также оценке гражданами работы органов местного самоуправления.

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:

- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

- управляющим многоквартирными домами компаниям совместно с обслуживающими жилищный фонд организациями рекомендуется организовывать подготовку жилищного фонда, в том числе внутридомового газового оборудования, систем вентиляции и дымоходов к работе в отопительном периоде, оформлять паспорта готовности в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, и согласно распоряжению Правительства Удмуртской Республики от 21 марта 2005 года № 237-р «О рекомендациях по техническому обслуживанию газового оборудования в жилищном фонде, расположенном на территории Удмуртской Республики».

4. Риск возникновения пожаров в жилых домах.

В целях снижения риска возникновения пожаров в жилых домах, обеспечения приемлемого уровня защищённости личности, имущества и общества от пожаров государственными органами осуществляется технический надзор за эксплуатацией жилищного фонда.

5. Ресурсные ограничения.

В связи с проведением значительных объемов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья могут возникнуть ресурсные ограничения в части необходимых производственных мощностей, техники, кадровых ресурсов требуемой квалификации. Для управления данной группой рисков будут проведены экономические расчеты по оценке имеющихся ресурсов для выполнения планируемых объемов работ.

3.11. 	Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемыми результатами  реализации подпрограммы являются:

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов управления многоквартирными  домами, в том числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере;

- повышение безопасности и комфортности условий проживания граждан – за счет сокращения аварийного жилья, проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- создание условий для потребителей производить оплату за потребленные коммунальные услуги – за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов;

- создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства – за счет повышения открытости информации.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

4. Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2025 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство и охрана окружающей среды |
| Координатор | Заместитель главы Администрации Алнашского района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи |
| Ответственный исполнитель | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |
| Соисполнитель | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Алнашского района |
| Цель | Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» (далее – Алнашский район), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности населения Алнашского района |
| Задачи | 1) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок. 2) Создание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров. 3) Благоустройство водных объектов и поддержание в нормативном состоянии ГТС. 4) Организация обустройства мест массового отдыха населения. 5) Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Алнашского района, включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые территории к многоквартирным домам. 6) Вовлечение жителей Алнашского района в проведение работ по санитарной уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Алнашского района, повышение ответственности жителей за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания. 7) Содержание мест захоронения (кладбищ) в соответствии с Правилами благоустройства. 8) Организация и улучшение качества уличного освещения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, процентов. 2) Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, штук. 3)Доля очищенных территорий водных объектов от мусора и растительности, и количество объектов ГТС, соответствующих нормативным требованиям, процентов. 4) Доля благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов от общего количества мест общего пользования, парков и скверов, процентов. 5) Доля очищенных от мусора территорий населенных пунктов в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории населенных пунктов Алнашского района, от общей площади освоенных земель на территории населенных пунктов Алнашского района, процентов. 6) Количество отработанных обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства и озеленения от общего количества обоснованных жалоб по вопросам благоустройства и озеленения, поступивших в отчетный период, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета Алнашского района составит 64574,9 тыс. рублей, Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. бюджет Алнашского района; 64574,9; 115,0; 239,9; 3429,5; 1195,8; 1602,37; 1682,52; 4556,6; 21635,41; 10038,6; 10040,6; 10038,6. в том числе:. собственные средства; 43714,35; 115,0; 239,9; 576,6; 1195,8; 1240,97; 1303,02; 3180,4; 5746,86; 10038,6; 10040,6; 10038,6. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 16790,25; 0; 0; 2852,9; 0; 231,50; 243,10; 1376,2; 12086,55; 0; 0; 0. субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 266,3; 0; 0; 0; 0; 129,90; 136,40; 0; 0; 0; 0; 0. иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики; 3802; 3802. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района и Удмуртской Республики подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды. Ожидаемые результаты ее реализации: - повышение уровня благоустроенности территории Алнашского района; - переход на контейнерный метод сбора ТКО, РСО; - сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; - предотвращение аварийных ситуаций, прорывов гидротехнических сооружений; - повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и экологической безопасности в месте проживания; Планируемая эффективность: - Повышение качества окружающей среды позволит получить социальные эффекты, повысится уровень удовлетворенности жителей качеством окружающей среды. |

4.1.	Характеристика сферы деятельности

Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.

Сбор и утилизация отходов

Размещение твердых бытовых отходов (далее - ТБО) производится на полигоне твердых бытовых отходов в г. Можга. Переработка бытовых и промышленных отходов в Алнашском районе не производится.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Алнашского района осуществляет ООО «Тулкым», которая заключает договора на сбор ТБО, как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. Благодаря хорошей организации работ, сбор и вывоз ТБО в Алнашском районе производится согласно утвержденным графикам.

С целью охраны окружающей среды от неблагоприятного воздействия бытовых отходов в местах несанкционированного скопления производится сбор и вывоз отходов на полигон, а в дальнейшем - рекультивация земли.

Благоустройство и озеленение

Большое внимание уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства территории сельских поселений Алнашского района. Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий Алнашского района, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители района.

4.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены вопросы:

1)	организация мероприятий по охране окружающей среды в Алнашском районе;

2)	организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

3)	организация утилизации бытовых отходов;

Законом Удмуртской Республики от 1 октября 2012 года № 50-РЗ органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов переданы полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Вопросы благоустройства территорий населенных пунктов сельских поселений отнесены к полномочиям органов местного самоуправления. В целях стимулирования органов местного самоуправления к повышению благоустроенности муниципальных образований на государственном уровне проводятся конкурсы, в числе которых:

- Всероссийский конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 г. № 815 "О Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", ежегодно, начиная с конкурса за 2010 год. При проведении конкурса учитывается работа органов местного самоуправления по следующим направлениям:

- реализация государственных и муниципальных программ, нормативных правовых актов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности муниципального образования;

- санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории муниципального образования;

- обеспеченность населения объектами жизнеобеспечения и техническое состояние этих объектов;

- развитие государственно-частного партнерства;

- повышение качества и объемов предоставляемых населению услуг;

- архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия;

- состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности дорожного движения;

- внедрение прогрессивных (в том числе собственных) технологий и решений, повышение эффективности энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

- состояние охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования.

- Конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике».

Конкурс проводится в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 17.02.2020 г. № 42 «О проведении ежегодного конкурса на звание «Лучшие муниципальные проекты Удмуртской Республике». В рамках конкурса, наряду с другими направлениями, оценивается благоустройство населенных пунктов.

- Ежегодный республиканский конкурс на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска».

- Ежегодный республиканский конкурс по санитарной очистке территорий городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике.

Основными задачами конкурсов являются:

- активизация деятельности органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и организаций всех форм собственности по проведению санитарной очистки на территориях городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике в весенний период года;

- определение победителей конкурса для предоставления субсидий на приобретение спецтехники и оборудования в целях стимулирования более успешного проведения работ по санитарной очистке территорий, пропаганды и распространения передового опыта, улучшения облика и санитарного содержания территорий городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике.

Целью подпрограммы является повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории Алнашского района, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок.

2) Создание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров.

3) Благоустройство водных объектов и поддержание в нормативном состоянии ГТС.

4) Организация обустройства мест массового отдыха населения.

5) Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Алнашского района, включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые территории к многоквартирным домам.

6) Вовлечение жителей Алнашского района в проведение работ по санитарной уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Алнашского района, повышение ответственности жителей за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания.

7) Содержание мест захоронения (кладбищ) в соответствии с Правилами благоустройства.

8) Организация и улучшение качества уличного освещения.

4.3.	Целевые показатели (индикаторы)

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, процентов.

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по организации сбора и утилизации твердых бытовых отходов, а также работу с населением в части повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания, реализацию функций контроля за соблюдением требований муниципальных правовых актов.

- Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, штук.

- Доля очищенных территорий водных объектов от мусора и растительности, и количество объектов ГТС, соответствующих нормативным требованиям, процентов.

- Доля благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов от общего количества мест общего пользования, парков и скверов, процентов.

- Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории, от общей площади освоенных земель на территории населенных пунктов Алнашского района, процентов.

Показатель характеризует охват территории Алнашского района очисткой от мусора в период месячников по санитарной очистке. Характеризует работу органов местного самоуправления по вовлечению жителей района в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Алнашского района, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания. Влияет на уровень благоустройства населенных пунктов Алнашского района.

Расчет показателя производится по данным отчетов предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, председателей уличных комитетов, председателей органов территориального общественного самоуправления об объёмах выполненных работ по санитарной очистке и благоустройству территорий. За первое полугодие показатель рассчитывается по итогам весеннего месячника по санитарной очистке территории Алнашского района; за второе полугодие показатель рассчитывается по итогам осеннего месячника по санитарной очистке территории Алнашского района. За отчетный год показатель рассчитывается как среднее значение по итогам весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории.

- Количество отработанных обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства и озеленения от общего количества обоснованных жалоб по вопросам благоустройства и озеленения, поступивших в отчетный период, процентов.

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления в сфере благоустройства и озеленения. Значение показателя определяется по данным учета обращений граждан в Администрации Алнашского района. Учитываются жалобы, имеющие отношение к сфере реализации подпрограммы.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4.4.	Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4.5.	Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:

- Организация   мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- текущий ремонт и содержание площадок для отдыха, малых архитектурных форм, зеленых зон;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- создание и обустройство созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- очистка территорий водных объектов от мусора и растительности;

- ремонт и содержание ГТС;

- озеленение мест общего и специального пользования;

- санитарное содержание территорий общего пользования;

- контроль за состоянием зеленых насаждений, их учет;

- обустройство парков и скверов;

- содержание мемориальных комплексов;

- санитарное содержание набережных, лесопарков;

- проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории Алнашского района;

- проведение санкционированных акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Алнашского района.

- Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей.

- Выдача ордеров на производство земляных работ.

Муниципальную услугу оказывает Администрация Алнашского района.

- Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Алнашского района в сфере благоустройства.

Контроль осуществляют Администрация Алнашского района, её структурные подразделения, уполномоченные учреждения, граждане (организации, общественные организации). В случае выявления фактов нарушений требований муниципальных правовых актов, уполномоченные органы Администрации Алнашского района и их должностные лица вправе:

- выдать уведомление о факте нарушения и сроках их устранения;

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконным действий (бездействий) физических и (или) юридических лиц, нарушивших установленные требования, и о возмещении ущерба.

Лица, допустившие нарушение установленных муниципальными правовыми актами требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской Республики           № 57-РЗ от 27 сентября 2011 г. «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Вред, причинённый в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 г. № 57-РЗ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся:

- обеспечения благоустройства, чистоты и порядка;

- порядка содержания объектов благоустройства;

- порядка проведения земляных работ;

- порядка проведения работ по сбору, временному хранению и вывозу отходов производства и потребления;

- благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, связанных с содержанием и эксплуатацией транспортных средств.

- Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории Алнашского района и благоустройства территорий сельских поселений.

В рамках основного мероприятия реализуются следующие меры:

- подготовка информации для СМИ;

- социальная реклама;

- работа с воспитанниками и учащимися образовательных организаций: детских садов, школ, образовательных организаций дополнительного образования детей, образовательных организаций профессионального образования;

- организация и проведение круглых столов, конференций, лекций;

- организация и проведение экологических походов.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

4.6.	 Меры муниципального регулирования

В сфере реализации подпрограммы на территории Алнашского района приняты и утверждены «Правила благоустройства».

За соблюдением требований указанных в «Правилах благоустройства» осуществляется контроль. Лица, допустившие нарушение требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской Республики от 27 сентября 2011 г. № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», в том числе в виде административных штрафов.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

В рамках подпрограммы муниципальное задание не формируется.

4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики.

В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории муниципального образования осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников жилья, организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района.

Размещение твердых бытовых отходов производится на полигоне твердых бытовых отходов, который находится в городе Можга. Услуги по организации сбора и вывоза отходов выполняет специализированная организация, имеющая лицензии установленного образца на данный вид деятельности по договорам с организациями, индивидуальными предпринимателями.

Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Алнашского района в сфере благоустройства, осуществляется во взаимодействии с управляющими территориями, председателями уличных комитетов, председателями территориального общественного самоуправления, гражданами и общественными организациями.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.

Для взаимодействия с населением:

- организован прием граждан Главой муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»;

- ведется прием, рассмотрение письменных обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

4.9.	Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Алнашского района, в том числе:

- собственные средства – на реализацию мероприятий по благоустройству, озеленению, выполнению мероприятий реестра наказов избирателей;

- субвенции из бюджета Удмуртской Республики – на отлов и содержание безнадзорных животных;

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики на организацию работ по благоустройству территории сельских поселений.

Для проектирования и строительства объектов для утилизации отходов планируется привлечение софинансирования из бюджета Удмуртской Республики.

В ходе реализации подпрограммы возможно получение грантов по итогам участия в конкурсах, проводимых на федеральном и региональном уровнях, а также грантов из различных источников на реализацию социальных проектов в сфере благоустройства.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета Алнашского района составит 64574,9 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Алнашского района | 64574,90 | 115,0 | 239,9 | 3429,5 | 1195,8 | 1602,37 | 1682,52 | 4556,6 | 21635,41 | 10038,6 | 10040,6 | 10038,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 43714,35 | 115,0 | 239,9 | 576,6 | 1195,8 | 1240,97 | 1303,02 | 3180,4 | 5746,86 | 10038,6 | 10040,6 | 10038,6 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 16790,25 | 0 | 0 | 2852,9 | 0 | 231,50 | 243,10 | 1376,2 | 12086,55 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 266,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,90 | 136,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 3802 |  |  |  |  |  |  |  | 3802 |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла, средств бюджета Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

4.10. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

- Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и благоустройства территории Алнашского района многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей района.

В целях минимизации данных рисков:

- в районе формируется система управляющих территориями;

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

- Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:

- производится ликвидация аварийных деревьев;

- разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф;

- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

4.11. 	Конечные результаты и оценка эффективности

Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.

Ожидаемые результаты ее реализации:

- повышение уровня благоустроенности территории сельских поселений Алнашского района;

- переход на контейнерный метод сбора ТКО, РСО;

- сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;

- предотвращение аварийных ситуаций, прорывов гидротехнических сооружений;

- повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и экологической безопасности в месте проживания;

Планируемая эффективность:

Повышение качества окружающей среды позволит получить социальные эффекты, повысится уровень удовлетворенности жителей качеством окружающей среды.

5. Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации Алнашского района по строительству и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |
| Цели | Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории муниципального образования. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. |
| Задачи | 1) Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», обеспечение их надлежащего качества. 2) Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 4) Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом, км. 2) Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом, ед. 3) Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности, процентов. 4) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов. 5) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 6) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 7) Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период, процентов. 8) Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в летний период, процентов. 9) Количество предписаний надзорных органов на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, единиц. 10) Количество обоснованных письменных жалоб на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, единиц. 11) Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» с пострадавшими, единиц. 12) Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета Алнашского района составит 276616,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы, тыс. руб.: Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. бюджет Алнашского района; 276616,31; 9440,7; 27301,8; 11750,1; 14206,4; 9655,4; 9900,4; 10106,4; 46144,21; 52766,5; 42617,5; 42726,9. в том числе:. собственные средства; 197410,09; 6920; 19757,6; 10769,8; 12552,4; 9641; 9886; 10092; 29672,59; 28320,7; 29358; 30440. средства муниципальных образований (поселений); 12742,4; 2520,7; 7544,2; 980,3; 1654; 14,4; 14,4; 14,4; 0; 0; 0; 0. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 64460,37; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 14468,17; 24445,8; 13259,5; 12286,9. иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики; 2003,45; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2003,45; 0; 0; 0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) организация перевозок общественным транспортом на территории Алнашского района; 2) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) повышение комфортности окружающей среды; 5) повышение уровня удовлетворенности жителей района деятельностью органов местного самоуправления. Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы: Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности. Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей района качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории муниципального образования. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

5.1.	Характеристика сферы деятельности

Характеристика улично-дорожной сети

В Алнашском районе протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 247,9 км.

Неотъемлемой частью улично-дорожной сети являются искусственные дорожные сооружения через естественные и искусственные препятствия. В Алнашском районе 30 мостов, в том числе 3 пешеходных.

Автомобильные дороги обустроены дорожными знаками, пешеходными дорожками, остановочным пунктом, стоянками транспортных средств и дорожными разметками.

Платных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алнашского района нет.

Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе улично-дорожной сети, осуществляется в соответствии со схемой планируемого развития транспортной инфраструктуры Алнашского района, Правилами землепользования и застройки. Первоочередные мероприятия направлены на выполнение следующих основных задач:

- снижение транспортной нагрузки в с. Алнаши;

- усиление транспортных связей периферийных поселений и  с. Алнаши.

Основной проблемой для развития и содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения является ограниченность бюджетных средств. В связи с чем, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняется недостаточными темпами, степень износа улично-дорожной сети увеличивается из года в год.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание системы дорожных фондов, направленной на обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования. С 1 января 2014 года создана правовая основа для формирования муниципальных дорожных фондов, определен дополнительный источник финансирования дорожного хозяйства на муниципальном уровне: отчисления в бюджеты муниципальных образований по дифференцированным нормативам  части акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. Начиная с 2014 года, в бюджете Алнашского района формируется дорожный фонд. Данная мера будет способствовать улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Транспортное сообщение

В Алнашском районе имеется ж/д станция «Алнаши» Горьковской железной дороги, через которую проходит участок магистральной железнодорожной линии Агрыз-Алнаши-Круглое Поле.

Через Алнашский район проходит автомобильная дорога федерального значения М7 «Волга». На территории с. Алнаши расположена автостанция, которая обслуживает 12 междугородних и межрайонных автобусных сообщений, а также 4 маршрута внутримуниципального сообщения.

Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования.

Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования организует Администрация Алнашского района. Ежедневно на маршруты выходит 4 автобуса.

К осуществлению автомобильных перевозок Администрация Алнашского района привлекает организации и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности. В 2013 году пассажирские перевозки осуществлял 1 перевозчик.

Индивидуальные предприниматели Алнашского района оказывают транспортные услуги населению легковыми таксомоторами. Круглосуточно на улицы выходит более 20 машин легковых такси, управляемых диспетчерскими службами, организованными  предпринимателями.

Грузовые перевозки осуществляются предприятиями Алнашского района самостоятельно, население имеет возможность воспользоваться грузовыми автомобилями индивидуальных предпринимателей.

5.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района отнесены:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности отнесены:

1)	осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) 	разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

3) 	принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

3.1)	принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;

3.2)	установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3.3)	установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4)	определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

5)	утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

6)	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

7)	определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

8)	установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

9)	использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

10)	информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

11)	утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

12)	осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

Указанные вопросы местного значения, переданные государственные полномочия реализуются в рамках настоящей подпрограммы.

Несмотря на динамичное развитие, в последние годы транспортный комплекс все больше превращается в «узкое место» экономического роста (см., например, об этом: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»). В связи с чем, на федеральном уровне ставится задача развития транспортной инфраструктуры. Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года для снижения инфраструктурных ограничений развития республики ставится задача улучшения транспортного сообщения внутри республики и с другими субъектами Российской Федерации.

В целях разработки и проведение государственной политики в области комплексного развития транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики разработана и утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года  № 330 государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики (2013 - 2020 годы)». В качестве задач государственной программы определены:

- обеспечение устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Удмуртской Республики;

- удовлетворение спроса населения Удмуртской Республики в пассажирских перевозках, включая отдельные категории граждан;

- обеспечение функционирования автомобильных дорог общего пользования;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Предусмотрено участие муниципальных образований в реализации государственной программы в части проведения дорожных работ на сети автомобильных дорог местного значения.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.  Аварийность на автомобильном транспорте наносит материальный и моральный ущерб обществу и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Задача снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году до 10,6 случая на 100 тыс. населения поставлена программным  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года     № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В целях повышения безопасности дорожного движения постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 утверждена федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

В части предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения непосредственное отношение к сфере реализации подпрограммы имеет задача, поставленная программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году  не менее 90 процентов.

В рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, с учетом приоритетов государственной политики, определены цель и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории муниципального образования;

- улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:

- Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», обеспечение их надлежащего качества.

- Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным  требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

- Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5.3.	Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены следующие:

      - Протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом, км.

Показатель характеризует организацию транспортного обслуживания населения; влияет на качество оказания транспортных услуг населению.

      - Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом, ед.

Показатель характеризует организацию транспортного обслуживания населения, влияет на качество оказания транспортных услуг населению.

      - Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности, процентов.

Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения с точки зрения их оснащенности техническими средствами организации дорожного движения; влияют на безопасность дорожного движения.

      - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов.

Показатель характеризует качество дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения; влияет на безопасность дорожного движения, а также качество оказания транспортных услуг населению.

      - Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Показатель характеризует развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Предусмотрен в государственной программе Удмуртской Республики в качестве целевого показателя (индикатора) для наблюдения в разрезе муниципальных районов и городских округов.

      - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Показатель характеризует объем выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; влияет на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. Предусмотрен в государственной программе Удмуртской Республики в качестве целевого показателя (индикатора) для наблюдения в разрезе муниципальных районов и городских округов.

      - Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период, процентов.

      - Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в летний период, процентов.

Данные показатели характеризуют состояние улично-дорожной сети в части благоустройства (очистки от снега в зимний период, от грязи – в летний период). Влияют на безопасность дорожного движения, качество оказания транспортных услуг населению.

      - Количество предписаний надзорных органов на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, единиц.

Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; влияет на безопасность дорожного движения.

      - Количество обоснованных письменных жалоб на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, единиц.

Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; влияет на безопасность дорожного движения, а также на удовлетворенность жителей района деятельностью органов местного самоуправления. Значение показателя определяется на основе сведений, содержащихся в журнале регистрации обращений, заявлений граждан в Администрации Алнашского района;

      - Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» с пострадавшими, единиц.

      - Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», процентов.

Показатели характеризуют безопасность дорожного движения на территории муниципального образования, зависят от состояния улично-дорожной сети.

Сведения о составе и значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1.

5.4.	Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

5.5.	Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Алнашского района.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- определение потребности в перевозках по маршрутам регулярных перевозок (в том числе при открытии новых маршрутов и (или) изменении сети действующих маршрутов регулярных перевозок);

- обследование дорожных условий - в целях оценки соответствия технического состояния трассы движения по маршруту требованиям безопасности дорожного движения. Обследование дорожных условий проводится перед открытием маршрута и в процессе эксплуатации – не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам);

- устранение недостатков, отмеченных в актах по результатам обследования дорожных условий;

- разработка (внесение изменений) и утверждение паспорта маршрута – в случае принятия решения об открытии нового маршрута или об изменении маршрута;

- информирование населения о маршрутах регулярных перевозок через СМИ, официальный сайт муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

Формирование сети маршрутов регулярных перевозок осуществляется Администрацией Алнашского района в соответствии с Положением об организации пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики». Единая сеть маршрутов регулярных перевозок, а также открытие, изменение, закрытие маршрутов регулярных перевозок утверждается постановлением Администрации Алнашского района.

- Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- рассмотрение заявления перевозчика о согласовании расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок;

- согласование либо отказ в согласовании расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок;

- утверждение расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок постановлением Администрации Алнашского района;

- информирование населения о расписании движения автобусов (размещение информации на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», на остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок).

Выполнение пассажирских перевозок на маршрутах осуществляется в соответствии с согласованным расписанием движения автобусов; без постановления Администрации Алнашского района о согласовании расписания движения автобусов по маршруту выполнение пассажирских перевозок не допускается.

- Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

В рамках основного мероприятия осуществляется контроль за соблюдением следующих требований:

- соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок;

- соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок;

- осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты;

- наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

При нарушении перевозчиком установленных условий выполнения пассажирских перевозок к нему применяются меры административного воздействия  в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Кроме того, сведения о нарушениях направляются в лицензирующий орган для принятия решения об аннулировании действия лицензии перевозчика на перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

В рамках основного мероприятия предоставляются субсидии перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду на внутри муниципальном транспорте. В рамках настоящей подпрограммы реализуется организационный механизм предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки; финансовые ресурсы на реализацию соответствующих мер социальной поддержки отражаются в муниципальной программе «Социальная поддержка населения».

- Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Основное мероприятие реализуется за счет средств муниципального дорожного фонда.

- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основное мероприятие реализуется за счет средств муниципального дорожного фонда. В рамках основного мероприятия осуществляется:

- содержание автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, инженерные и искусственные сооружения, тротуары, остановочные пункты, урны, скамейки, прилегающие к автодороге территории в границах красных линий улиц);

- ремонт автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, инженерные и искусственные сооружения, тротуары, остановочные пункты, урны, скамейки, прилегающие к автодороге территории в границах красных линий улиц);

- нанесение дорожной разметки;

- установка и замена дорожных знаков;

- содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка).

- Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог).

В рамках основного мероприятия осуществляется обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок. Обследование дорожных условий проводится Комиссией по безопасности дорожного движения, созданной при Администрации Алнашского района, в целях оценки соответствия технического состояния трассы требованиям безопасности дорожного движения. Результаты обследования оформляются актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации обследованных участков улично-дорожной сети. В случае выявления несоответствия требованиям  безопасности дорожного движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

- Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

Основное мероприятие планируется в целях повышения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности дорог местного значения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

В рамках основного мероприятия планируется:

- разработка нормативного правового акта (актов) о создании парковок (парковочных мест) на территории Алнашского района;

- осуществление контроля за соблюдением установленных требований;

- в случае выявления нарушений - применение мер административного воздействия в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

- Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

- Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах района.

- Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах района, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2.

5.6.	 Меры муниципального регулирования

Направления развития транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения, определены схемами территориального планирования муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» (утвержден решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Алнашский район» от 16.12.2010г. №25/251).

Постановлением Администрации Алнашского района от 30.08.2013 года № 872/1 утверждено Положение об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном образовании «Алнашский район».

5.7. 	Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

Муниципальные учреждения в рамках подпрограммы не оказывают муниципальные услуги.

5.8.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в целях приведения в нормативное состояние и развития сети автомобильных дорог местного значения, а также развития транспортной инфраструктуры на территории Алнашского района.

Предусмотрена возможность предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований:

1) в рамках республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года N 300, - на приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения. Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения утверждены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 июля 2010 г. №235;

2) в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики (2013 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 г. № 330, - на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов с целью финансирования мероприятий, аналогичных мероприятиям, включенным в подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства».

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом (автобусы) осуществляют организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление пассажирских перевозок, а также согласованное с Администрацией Алнашского района расписание движения автобусов по установленным маршрутам регулярных перевозок в виде постановления Администрации Алнашского района.

Инициаторами изменения сети маршрутов регулярных перевозок могут быть организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки, их объединения, а также жители Алнашского района.

Обследование дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в том числе на маршрутах регулярных перевозок, осуществляет Комиссия по безопасности дорожного движения, созданная при Администрации Алнашского района.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

Для взаимодействия с гражданами:

- организован прием граждан главой муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», главой Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»;

- ведется прием, рассмотрение обращений, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений  принимаются меры реагирования.

5.9.	Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Алнашского района, в том числе:

- собственные средства (в том числе средства дорожного фонда) - на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики – на софинансирование расходных обязательств по содержанию и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, иных мероприятий в сфере реализации подпрограммы.

Следует отметить, что в рамках настоящей подпрограммы реализуется организационный механизм предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки; финансовые ресурсы на реализацию соответствующих мер социальной поддержки отражаются в муниципальной программе «Социальная поддержка населения».

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 276616,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы, тыс. руб.:

|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Алнашского района | 276616,31 | 9440,7 | 27301,8 | 11750,1 | 14206,4 | 9655,4 | 9900,4 | 10106,4 | 46144,21 | 52766,5 | 42617,5 | 42726,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 197410,09 | 6920 | 19757,6 | 10769,8 | 12552,4 | 9641 | 9886 | 10092 | 29672,59 | 28320,7 | 29358 | 30440 |
| средства муниципальных образований (поселений) | 12742,4 | 2520,7 | 7544,2 | 980,3 | 1654 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 64460,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14468,17 | 24445,8 | 13259,5 | 12286,9 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 2003,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003,45 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района сформировано:

- на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Алнашского района на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов;

- на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен).

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Осуществление пассажирских перевозок осуществляется за счет оплаты стоимости проезда потребителями услуг.

На развитие транспортной инфраструктуры могут быть привлечены средства федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, инвесторов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района представлено в приложении 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4.

5.10. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения допускается  предусматривать авансовые платежи в размере до 50 процентов цены договора (муниципального контракта); оплата не менее 50 процентов цены договора (муниципального контракта) производится на основании подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

- Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью координации действий нескольких структурных подразделений Администрации Алнашского района. В целях минимизации рисков:

- для управления подпрограммой будет создана межведомственная рабочая группа (комиссия) в состав которой войдут Заместитель главы администрации по экономике и имущественным отношениям, Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (на правах сопредседателя), представители всех управлений, отделов Администрации Алнашского района, принимающие участие в реализации мероприятий подпрограммы;

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

- Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности, регулирование цен (тарифов), формирование дорожных фондов, государственные (муниципальные) закупки. Изменения в указанных сферах могут привести к изменению предпринимательского климата в сфере осуществления пассажирских перевозок, сокращению финансовых возможностей для реализации поставленных задач, а также трудностям с размещением муниципального заказа. Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

- Ресурсные ограничения

В связи с увеличением объемов работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения могут возникнуть ресурсные ограничения в части необходимых производственных мощностей, техники, кадровых ресурсов требуемой квалификации. Для управления данной группой рисков будут проведены экономические расчеты по оценке имеющихся ресурсов для выполнения планируемых объемов работ.

- Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации

На состояние автомобильных дорог оказывают неблагоприятное влияние такие природные явления как снегопады, гололед. Технические средства организации дорожного движения могут пострадать от ураганов, гроз.

Для устранения последствий риска:

- в зимний период осуществляется уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети, обработка противогололедными смесями;

- при подготовке к зимнему периоду формируется запас противогололедных смесей;

- производится обследование улично-дорожной сети, принимаются меры по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

5.11. 	Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- организация перевозок общественным транспортом на территории Алнашского района;

- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня удовлетворенности жителей Алнашского района деятельностью органов местного самоуправления.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

- Экономический эффект - за счет повышения качества  автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.

- Социальный эффект  - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей Алнашского района качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории муниципального образования.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

    - Подпрограмма «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства Алнашского района на 2015-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами и объектами капитального строительства» |
| Координатор | Заместитель главы Администрации Алнашского района по строительству и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Землеустроитель» |
| Цели | 1. эффективное и публичное управление земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»; 2. эффективное и публичное управление земельными участками, находящимися в обще-долевой собственности собственников помещений многоквартирных жилых домов; 3. обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» посредством совершенствования системы земельных отношений, благоустройства, рационального использования земельных участков. |
| Задачи | 1. формирование фонда муниципальных земель на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»; 2. формирование земельных участков, находящихся в общедолевой собственности собственников помещений многоквартирных жилых домов; 3. обеспечение прозрачности действий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений, снижение административных барьеров; 4. муниципальный земельный контроль за использованием земель, находящихся на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики». |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые заявлено право муниципальной собственности; 2. Количество частей земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», на которые распространяется ограничение (обременение) права собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»; 3. Количество земельных участков под многоквартирными жилыми домами, которые поставлены на государственный кадастровый учет и в отношении которых проведены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории; 4. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной или общедолевой собственности. 5. Поступления в консолидированный бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» от использования муниципальных земельных участков. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 27901,5 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района по годам (в тыс. руб.) Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.; всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. бюджет Алнашского района; 27901,5; 0; 1640,8; 1741,2; 3750,1; 4948,9; 3604,9; 2069,1; 3886,1; 2025,5; 2089.9; 2145,0. В т.ч местный бюджет; 17872,8; 0; 1340,8; 1539,6; 2250,1; 2404,3; 1938,8; 2069,1; 69,7; 2025,5; 2089.9; 2145,0. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1. обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования земельных ресурсов на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», в том числе: 1.1. в количестве земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые заявлено право муниципальной собственности; 1.2. в количестве частей земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», на которые распространяется ограничение (обременение) права собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»; 1.3. в количестве земельных участков под многоквартирными жилыми домами, которые поставлены на государственный кадастровый учет и в отношении которых проведены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории; 1.4. в количестве земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной или общедолевой собственности. 2. экономический эффект программы будет состоять в: 2.1. увеличении доходной части бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»; 3. социальный эффект программы будет состоять в: 3.1. упрощении процедуры оформления прав на земельные участки, обеспечении прозрачности действий администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» в вопросах земельной политики. 3.2. строгом контроле со стороны муниципального образования за использованием земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием. |

6.1.	Характеристика сферы деятельности

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества.

Для осуществления регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием «Алнашский район» следует провести кадастровые работы по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности и теми объектами, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к собственности муниципального образования.

6.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

С целью эффективного и публичного управления земельными ресурсами на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», а также обеспечения устойчивого экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»  посредством совершенствования системы земельных отношений, благоустройства, рационального использования земельных участков должны быть проведены следующие работы:

1. Формирование и выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков (частей земельных участков), на которые у муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»  возникает право собственности.

2. Формирование и выполнение землеустроительных и кадастровых работ, а также работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, на которых расположены земельные участки, занятые многоквартирными домами, на которые возникает право общедолевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме;

3. Осуществление мероприятий по постановке вышеуказанных земельных участков (частей земельных участков) на государственный кадастровый учет в органе, осуществляющем ведение государственного кадастра недвижимости.

4. Создание условий для вовлечения в гражданский оборот муниципальных земельных участков находящиеся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

5. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

6. Обеспечение наиболее полного поступления в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»  земельного налога, доходов от арендной платы, концессионной платы, от продажи права на заключение договоров аренды (купли-продажи), штрафов и иных платежей.

6.3.	Целевые показатели (индикаторы)

1. Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые заявлено право муниципальной собственности;

2. Количество частей земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», на которые распространяется ограничение (обременение) права собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»;

3. Количество земельных участков под многоквартирными жилыми домами, которые поставлены на государственный кадастровый учет и в отношении которых проведены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории;

4. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной или общедолевой собственности.

5. Поступления в консолидированный бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» от использования муниципальных земельных участков.

6.4.	Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

6.5.	Основные мероприятия

1. Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении:

1.1. земельных участков, на которые у муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»  возникает право собственности:

1.1.1. расположенных под объектами недвижимости нежилого фонда, находящимися в муниципальной собственности;

1.1.2. расположенных под объектами недвижимости, находящимися в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений района;

1.1.3. предоставленных муниципальным унитарным или  казенным предприятиям и муниципальным учреждениям города;

1.2. частей земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», на которые распространяется ограничение (обременение) права собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

2. Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ, а также работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, на которых расположены земельные участки, занятые многоквартирными домами, на которые возникает право общедолевой собственности собственников помещений в многоквартирных жилых домах.

3. Постановка вышеуказанных земельных участков (частей земельных участков) на государственный кадастровый учет.

4. Создание условий для вовлечения в гражданский оборот муниципальных земельных участков находящиеся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

5. Обеспечение наиболее полного поступления в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» земельного налога, доходов от арендной платы, от продажи права на заключение договоров аренды (купли-продажи) и иных платежей.

6.6.	 Меры муниципального регулирования

В сфере градостроительства и землепользования действуют следующие муниципальные правовые акты:

1. Генеральные планы муниципальных образований  Алнашского района;

2. Правила землепользования и застройки муниципальных образований Алнашского района;

3. Положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», утвержденное решением Совета депутатов  от 16.12.2010г. № 25/2555

4. Для разработки документов территориального планирования, проектов планировки территории используются республиканские нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 года № 318.

6.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

В рамках подпрограммы муниципальное задание не формируется.

6.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется отделом управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике. Ведение государственного кадастра недвижимости и государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Удмуртской Республике.

6.9.	Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Алнашского района:

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 27901,5 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района по годам (в тыс. руб.)

|  | всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Алнашского района | 27901,5 | 0 | 1640,8 | 1741,2 | 3750,1 | 4948,9 | 3604,9 | 2069,1 | 3886,1 | 2025,5 | 2089.9 | 2145,0 |
| В т.ч местный бюджет | 17872,8 | 0 | 1340,8 | 1539,6 | 2250,1 | 2404,3 | 1938,8 | 2069,1 | 69,7 | 2025,5 | 2089.9 | 2145,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла, средств бюджета Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

6.10. Риски и меры по управлению рисками

1. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении услуг (выполнении работ);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

2. Организационно-управленческие риски

В целях минимизации данных рисков:

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

3. Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности, регулирование цен (тарифов), государственные (муниципальные) закупки. Изменения в указанных сферах могут привести к сокращению финансовых возможностей для реализации поставленных задач, а также трудностям с размещением муниципального заказа. Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

6.11. 	Конечные результаты и оценка эффективности

1. Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования земельных ресурсов на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», в том числе:

1.1. в количестве земельных участков под объектами муниципальной собственности, на которые заявлено право муниципальной собственности;

1.2. в количестве частей земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», на которые распространяется ограничение (обременение) права собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»;

1.3. в количестве земельных участков под многоквартирными жилыми домами, которые поставлены на государственный кадастровый учет и в отношении которых проведены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории;

1.4. в количестве земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной или общедолевой собственности.

2. Экономический эффект программы будет состоять:

2.1. в увеличении доходной части бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»;

3. Социальный эффект программы будет состоять:

3.1. в упрощении процедуры оформления прав на земельные участки, обеспечении прозрачности действий администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» в вопросах земельной политики.

3.2. в строгом контроле со стороны муниципального образования за использованием земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

    - Подпрограмма «Реализация планов эффективного использования средств капитального строительства»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства Алнашского района на 2015-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Реализация планов эффективного использования средств капитального строительства» |
| Координатор | Заместитель главы Администрации Алнашского района по строительству и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Районная служба единого заказчика» |
| Цели | Реализация планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере, целевое и эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство; |
| Задачи | 1. Реализация планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере, целевое и эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство; 2. обеспечение эффективности проектных решений; 3. обеспечение высокого уровня и качества строительства, художественной выразительности и разнообразия планировки и застройки района; 4. осуществление строительного контроля выполняемых работ; 5. заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектно-изыскательские, подрядные работы, поставку оборудования, финансирование строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, разработку градостроительной документации; 6. осуществление приемки выполненных работ исполнителями по муниципальным контрактам (договорам) в установленном законодательством порядке; 7. обеспечение проведения в установленном порядке государственной экспертизы проектно-сметной документации; 8.организация приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, организация технической инвентаризации объектов капитального строительства. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество реализованных планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере, целевое и эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство; 2. заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектно-изыскательские, подрядные работы, поставку оборудования, финансирование строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, разработку градостроительной документации; 3. приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов, получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, организация технической инвентаризации объектов капитального строительства. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Алнашского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 487037,04 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района по годам (в тыс. руб.) всего; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год. бюджет Алнашского района; 487037,04; 0; 19516,9; 41518,0; 392652,5; 1101,1; 1071,3; 1090,1; 32992,6; 1871,3; 1828,2; 1878,5. в т.ч. местный бюджет; 50660,9; 0; 4926,6; 2646,4; 1254,8; 1101,1; 1071,3; 1090,1; 32992,6; 1871,3; 1828,2; 1878,5. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: Подпрограмма направлена на эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство Ожидаемые результаты ее реализации: -высокий уровень и качество строительства, художественной выразительности и разнообразия планировки и застройки района; - приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов, получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, организация технической инвентаризации объектов капитального строительства. |

7.1.	Характеристика сферы деятельности

Контроль эффективного использования капитальных вложений выделяемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов социальной сферы.

Контроль  за правильным ходом строительства. Выполнение работ согласно проектно- сметной документации.

Обеспечение своевременного ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

7.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

1. Реализация планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере, целевое и эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство;

2. обеспечение эффективности проектных решений на основе широкого применения прогрессивных технологий, оборудования, материалов и конструкций, передовых методов организации производства, труда и управления, а также соблюдение современных требований к качественному уровню архитектуры и градостроительства;

3. обеспечение высокого уровня и качества строительства, художественной выразительности и разнообразия планировки и застройки района на основе использования результатов научно-технического прогресса и передового опыта в строительной сфере.

4. организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов производственного, жилого, коммунального и социально-культурного назначения, осуществление отдельных полномочий муниципального заказчика.

5. оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) выполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.

Для достижения целей, осуществляются следующие основные виды деятельности:

1. выполнение функций муниципального заказчика при реализации планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительстве;

2. осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

3. получение разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства;

4. осуществление строительного контроля выполняемых работ;

5. заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектно-изыскательские, подрядные работы, поставку оборудования, финансирование строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, разработку градостроительной документации;

6. осуществление приемки выполненных работ исполнителями по муниципальным контрактам (договорам) в установленном законодательством порядке;

7.осуществление приемки оборудования, поставленного поставщиками по муниципальным контрактам (договорам) в установленном законодательством порядке;

8. обеспечение проведения в установленном порядке государственной экспертизы проектно-сметной документации;

9.организация приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, организация технической инвентаризации объектов капитального строительства;

10. передача законченных строительством объектов на баланс эксплуатирующих организаций и в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством;

11. оформление документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценка их технического состояния при возобновлении работ;

7.3.	Целевые показатели (индикаторы)

В целях качественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Количество реализованных планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере, целевое и эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство;

2. заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектно-изыскательские, подрядные работы, поставку оборудования, финансирование строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, разработку градостроительной документации;

3. приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов, получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

7.4.	Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2025 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

7.5.	Основные мероприятия

Реализация планов социально-экономического развития Алнашского района и инвестиционных программ в строительной сфере, целевое и эффективное освоение средств выделяемых на капитальное строительство.

1. Постановка вышеуказанных земельных участков (частей земельных участков) на государственный кадастровый учет.

2. Создание условий для вовлечения в гражданский оборот муниципальных земельных участков находящиеся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

3. Обеспечение наиболее полного поступления в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» земельного налога, доходов от арендной платы, от продажи права на заключение договоров аренды (купли-продажи) и иных платежей.

7.6.	 Меры муниципального регулирования

Администрация Алнашского района является учредителем МКУ «РСЕЗ»

7.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

В рамках подпрограммы муниципальное задание не формируется.

7.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Ведется технический контроль по объектам, строящимся по программе «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья»

7.9.	Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Алнашского района:

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2025 годы за счет собственных средств бюджета Алнашского района составит 487037,04 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района по годам (в тыс. руб.):

|  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Алнашского района | 487037,04 | 0 | 19516,9 | 41518,0 | 392652,5 | 1101,1 | 1071,3 | 1090,1 | 32992,6 | 1871,3 | 1828,2 | 1878,5 |
| в т.ч. местный бюджет | 50660,9 | 0 | 4926,6 | 2646,4 | 1254,8 | 1101,1 | 1071,3 | 1090,1 | 32992,6 | 1871,3 | 1828,2 | 1878,5 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла, средств бюджета Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Алнашского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

7.10. Риски и меры по управлению рисками

1. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении услуг (выполнении работ);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

2. Организационно-управленческие риски

В целях минимизации данных рисков:

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

3. Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности, регулирование цен (тарифов), государственные (муниципальные) закупки. Изменения в указанных сферах могут привести к сокращению финансовых возможностей для реализации поставленных задач, а также трудностям с размещением муниципального заказа. Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

7.11. 	Конечные результаты и оценка эффективности

1. Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования освоение средств выделяемых на капитальное строительство

Ожидаемые результаты ее реализации:

-высокий уровень и качество строительства, художественной выразительности и разнообразия планировки и застройки района;

- приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов, получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, организация технической инвентаризации объектов капитального строительства.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.